招标编号: TC1796092

大理洱海外滩项目勘察、策划、城市设计、建筑及景观设计

招 标 文 件

招标人：   四川雍景旅游发展有限公司

招标代理机构:中招国际招标有限公司

二〇一七年一月

目录

第一章	招标公告	2

第二章	投标人须知	5

第三章	评标办法	25

第四章	合同条款及格式	29

第五章	设计规范及要求	68

第六章	投标文件格式	81

- 招标公告

1 招标条件

1.1本招标项目大理洱海外滩项目，项目业主为四川雍景旅游发展有限公司，建设资金来自业主自筹，目前项目建设资金已落实。项目已具备招标条件，现对该项目勘察、策划、城市设计、建筑及景观设计进行公开招标。

1.2本项目的招标组织形式为委托招标，招标人为四川雍景旅游发展有限公司，招标代理机构为中招国际招标有限公司。

2 项目概况、规模及招标范围

2.1项目名称：大理洱海外滩项目勘察、策划、城市设计、建筑及景观设计。

2.2建设地点：大理经济技术开发区核心区。

2.3建设规模：建设用地面积约240亩，是连接大理主城区和海东新区的纽带与规划中的火车站紧邻，距离机场9公里，州政府1.6公里，项目占地240亩，是包含住宅，城市综合体、星级酒店、文化商业街区等业态于一体的综合开发项目。项目分为A、B、C、D四个地块，其中A、B、C三个地块是商业用地，D地块是住宅用地。项目总建筑约80万㎡，其中地上建筑面积60万㎡，包含住宅30万㎡、商业30万㎡，地下建筑面积20万㎡。

2.4招标范围：此次招标的范围为大理洱海外滩项目勘察、策划、城市设计、建筑及景观设计，具体包括内容如下：

勘    察：240亩范围岩土初步勘察。

策    划：

住宅策划，包含但不限于住宅市场专项研究、项目定位、设计建议、设计配合等工作。

商业策划，包括但不限于商业市场专项研究、项目定位、设计建议、设计配合等工作。

城市设计：详细城市设计、交通评估分析及后续相关服务内容。

建筑工程设计：概念设计、方案设计及后续相关服务（含设计技术交底、设计变更等）工作。

景观绿化工程设计：概念设计、方案设计含估算及后续相关服务（含设计技术交底、设计变更等）工作。

不包含人防、室内、灯光、幕墙、二装机电配合等专项设计。

2.5设计周期：总工期不超过150日历天，其中：

勘察  60 日历天

住宅产品策划 50  日历天

商业产品策划 60日历天

城市设计60日历天

建筑工程设计 80日历天

景观绿化工程设计80日历天

2.6标段划分：一个标段。

3 投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人为独立企业法人资格，具备国家建设行政主管部门核发的建筑行业（建筑工程）甲级及以上资质和具有工程勘察专业类（岩土工程）乙级及以上资质。 2013年至今已完成2个及以上类似项目业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

3.2类似业绩：具备 2 个及以上建筑设计业绩；具备 2 个及以上勘察业绩。

3.3本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：（1）联合体牵头人须具有建筑行业（建筑工程）设计甲级及以上资质；（2）组成联合体的成员不得超过3家；（3）联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；（4）组成联合体投标应符合相关法律法规对联合体投标的有关规定，联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本标段中的投标。

4 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2017年1月19日至2017年1月23日，每日上午09：30时至12：00时，下午14：00时至17：00时（北京时间，下同），节假日报名电话：13350893101在 中招国际招标有限公司（成都市航空路7号华尔兹广场B座1802）。持下列证件（证明、证书）购买招标文件（验原件，收加盖单位公章的复印件）

（1）购买人有效身份证及单位介绍信；

（2）注册于中华人民共和国的企业法人营业执照副本；

（3）资质证书副本；

（4）组织机构代码证（已领取三证合一新版营业执照的，不需要提供税务登记证和组织机构代码证）。

4.2 招标文件每套售价150元，售后不退。

4.3 招标人不提供邮购招标文件服务。

5 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2017年2月15日 10 时 00 分，地点：千禧大酒店本项目开标室（成都市青羊区一环路西一段119号）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6 发布公告的媒介

本次招标公告在 《中国采购与招标网》上发布。

7 联系方式

招标人： 四川雍景旅游发展有限公司

地址：  四川省成都市武侯区龙腾东路中海大厦806室

邮编：   610000

联系人： 刘女士

电话：13908075128

电子邮件：449605456@qq.com

招标代理机构：中招国际招标有限公司

地址：成都市航空路7号华尔兹广场B座1802

邮编：610040

联系人：谭先生

电话：028-85211777-8006

传真：028-85213777

电子邮件：875194183@qq.com

- 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：四川雍景旅游发展有限公司 地址：四川省成都市武侯区龙腾东路中海大厦806室 联系人:刘女士 电话：13908075128 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 单位名称：中招国际招标有限公司 地址：成都市航空路7号华尔兹广场B座1802 联系人：谭先生 电话：028-85211777-8006 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 大理洱海外滩项目勘察、策划、城市设计、建筑及景观设计 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 大理经济技术开发区核心区 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 业主自筹 |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 建设资金已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 建设规模：项目建设用地面积约240亩，是连接大理主城区和海东新区的纽带与规划中的火车站紧邻，距离机场9公里，州政府1.6公里，项目占地240亩，是包含住宅，城市综合体、星级酒店、文化商业街区等业态于一体的综合开发项目。项目分为A、B、C、D四个地块，其中A、B、C三个地块是商业用地，D地块是住宅用地。项目总建筑约80万㎡，其中地上建筑面积60万㎡，包含住宅30万㎡、商业30万㎡，地下建筑面积20万㎡。 招标范围：此次招标的范围为大理洱海外滩项目勘察、策划、城市设计、建筑及景观设计，具体包括内容如下： 勘察：240亩范围岩土初步勘察 住宅策划，包含但不限于住宅市场专项研究、项目及住宅产品定位、设计建议、设计配合等工作。 商业策划，包括但不限于商业市场专项研究、项目及商业产品定位、设计建议、设计配合等工作。 城市设计：详细城市设计、交通评估分析及后续相关服务内容。 建筑工程设计：概念设计、方案设计及后续相关服务（含设计技术交底、设计变更等）工作。 景观绿化工程设计：概念设计、方案设计含估算及后续相关服务（含设计技术交底、设计变更等）工作。 不包含人防、室内、灯光、幕墙、二装机电配合等专项设计。 |
| 1.3.2 | 设计周期 | 总工期不超过150日历天，其中： 勘察 60 日历天 住宅产品策划 50 日历天 商业产品策划 60 日历天 城市设计60 日历天 建筑工程设计 80日历天 景观绿化工程设计80日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 满足国家、行业、地方相关规范及设计标准、本合同有关条款及技术标准和要求。若标准有修订，按新修订的标准执行。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：本次招标要求投标人为独立企业法人资格，具备国家建设行政主管部门核发的建筑行业（建筑工程）甲级及以上资质和具有工程勘察专业类（岩土工程）乙级及以上资质。2013年至今已完成2个及以上类似项目业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。 类似业绩：近三年内（2013年以来）至少具有 2 个及以上建筑设计业绩；近三年内（2013年以来）至少具备 2 个及以上勘察业绩。 类似项目业绩是指：指单项合同设计面积为30万平方米及以上的建筑方案设计的业绩和单项勘察合同金额为30万元及以上勘察的业绩。 信誉要求：没有在投标禁入期内。 财务要求：近1年（2015年）无亏损。 项目总负责人:具有全国一级注册建筑师资格。 勘察总负责人:具有中级工程师（地勘相关专业）资格。 其他人员： 类型; 专业; 人员数量; 业绩要求. 勘察; 勘察相关专业（如工程地质、水文与工程地质）; 至少配置2人; 近三年（2013年至今）至少具有1个单项勘察合同金额不低于30万元及以上的勘察的业绩（须提供业绩证明）。. 设计; 建筑相关专业; 至少配置2人; 近三年（2013年至今）至少具有1个不低于30万平方米的建筑方案设计的业绩要求（须提供业绩证明）。. 设计团队的人员配置应是投标单位人员（均须提供本单位为其购买的最近连续6个月的社保证明且非退休人员）。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 本次招标接受联合体投标,联合体组成不超过3家。 |
| 1.4.3 | 限制投标的情形 | 除投标人不得存在的12种情形外，投标人也不得存在下列情形： （13）四川省国家投资建设项目的第一中标候选人以资金、技术、工期等非正当理由放弃中标的，在近3年内不接受其申请； （14）在四川省地震灾后重建工程中违法法规的企业和个人被有关行政主管部门行政处罚的，在近3年内内不接受其投标； （15）近半年内在所有招投标和合同履行过程中被监督部门行政处罚的； （16）近3年内在招投标和合同履行过程中有腐败行为并被司法机关认定为犯罪的； （17）近3年内，在招标人（包括与本项目招标人有股权或隶属关系的招标人）的既往项目合同履行过程中，被监督部门或司法机关认定申请人不履行合同、项目经理或主要技术负责人被招标人撤换的； 有下列情形之一，不得在同一项目（标段）中同时投标： （1）法定代表人为同一人； （2）母公司与其全资子公司； （3）母公司与其控股公司（直接或间接持股不低于30%）。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间和方法 | 投标截止日期15天前,以书面形式提出。 |
| 1.10.3 | 招标人澄清或修改的截止时间和方法 | 投标截止日期15天前，以书面形式提出。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止时间15天前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2017年2月15日10时00分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 投标人应在收到澄清后24小时内以书面形式向招标人回函确认，否则视为已收到。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 投标人应在收到招标文件修改后24小时内以书面形式向招标人回函确认，否则视为已收到。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | （1）投标人满足信誉要求的承诺书 …… |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90 日历天(从投标截止之日算起) |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：现金或银行保函，投标保证金必须通过投标人的基本账户以银行转账方式缴纳。 投标保证金的金额：10万元（大写（人民币）：壹拾万元整）。 若为联合体投标，由联合体牵头人提交。 一、投标保证金为现金形式的： 投标保证金(现金)必须通过投标人的基本账户以银行转账方式缴纳。 转账的投标保证金应在2017年2月14日上午10：00前到达招标代理机构的以下账户： 开户单位：中招国际招标有限公司四川分公司 开户银行：中国工商银行成都航空路支行 银行账号：4402235219000014234 联系电话：028-85211777-8008 投标人凭银行进账单换取收据，招标代理机构凭银行收款回单（已进招标代理机构账户）向投标人出具收据，收据复印件应按要求装订在投标文件里与投标文件同时递交。 二、投标保证金为银行保函形式的： 投标人的银行保函原件须在2017年2月14日10:00前递交至招标代理机构处，招标代理机构收到银行保函原件后向投标人出具收条，银行保函复印件及收条复印件应按要求装订在投标文件内。（银行保函格式见第六章“投标文件格式”） |
| 3.4.3 | 投标保证金的退还 | 投标保证金退还到投标人的基本账户。退还投标保证金时投标人须提供以下资料： 一、现金形式： （1）写明投标单位基本账户银行账号的单位介绍信及经办人身份证复印件（出示身份证原件）； （2）投标保证金收据原件； （3）与项目业主签订的合同原件及履约担保收据复印件（仅对中标人适用）。 二、银行保函形式： （1）投标单位的单位介绍信及经办人身份证复印件（出示身份证原件）； （2）投标保证金收条原件； （3）与项目业主签订的合同原件及履约担保收据复印件（仅对中标人适用）。 |
| 3.4.4 | 投标保证金不予退还的情形 | “拒签合同”是指： （1）明示不与招标人签订合同； （2）没有明示但不按照招标文件、中标人的投标文件、中标通知书要求与招标人签订合同。 此外，投标人在投标活动中串通投标、弄虚作假的，投标保证金也不予退还。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 1年（2015年） |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 2013年至今 |
| 3.5.4 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 3年（2013年、2014年、2015年） |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.1 | 投标文件格式 | （1）投标人不得对招标文件格式中的内容进行删减或修改。 （2）投标人可以在格式内容之外另行说明和增加相关内容，作为投标文件的组成部分。另行说明或自行增加的内容、以及按投标文件格式在空格（下划线）由投标人填写的内容，不得与招标文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触。 （3）按投标文件格式在空格（下划线）由投标人填写的内容，确实没有需要填写的，可以在空格中用“/”标示，也可以不填（空白）。但招标文件中另有规定的从其规定。 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | （1）所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名），不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签。 （2）所有要求盖章的地方都应加盖投标单位（法定名称）章（鲜章），不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。 （3）投标文件格式中要求投标人“法定代表人或其委托代理人”签字的，如法定代表人亲自投标而不委托代理人投标，由法定代表人签字；如法定代表人授权委托代理人投标，由委托代理人签字，也可由法定代表人签字。 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 | 一份正本，三份副本和电子文档二份U盘（中标人签订合同后须另提供五份副本）。 投标文件副本由其正本复制（复印）而成（包括证明文件）。当副本和正本不一致时，以正本为准，但副本和正本内容不一致造成的评标差错由投标人自行承担。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 投标文件的正本和副本一律用A4复印纸（技术部分、表、图及证件可以除外）编制和复制。 投标文件的正本和副本应采用粘贴方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。 投标文件应严格按照第六章“投标文件格式”中的目录次序装订；若同一册的内容较多，可装订成若干分册，并在封面标明次序及册数。 投标文件中的证明、证件及附件等的复制件应集中紧附在相应正文内容后面，并尽量与前面正文部分的顺序相对应。 修改的投标文件的装订也应按本要求办理。 |
| 4.1.1 | 投标文件的包装和密封 | 投标文件的正本和副本应分开包装，正本一个包装，副本一个包装，当副本超过一份时，投标人可以每一份副本一个包装。 每一个包装都应在其封套的封口处加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章（鲜章）。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标人的地址：四川省成都市武侯区龙腾东路中海大厦806室 招标人名称：四川雍景旅游发展有限公司 大理洱海外滩项目勘察、策划、城市设计、建筑及景观设计投标文件在2017年2月15日10时00分前不得开启。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 千禧大酒店本项目开标室（成都市青羊区一环路西一段119号） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2017年2月15日10时00分 开标地点：千禧大酒店本项目开标室（成都市青羊区一环路西一段119号） |
| 5.2 | 开标程序 | (4）密封情况检查：由投标人检查投标文件的密封情况。 (5）开标顺序：不分递交先后顺序依次开启有效的投标文件，宣读投标人名称，投标报价并加以记录，并由各投标人签字确认。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由招标人依法组建。 评标委员会共 7 人，其中招标人代表2 人，技术、经济方面的评标专家 5人。 |
| 6.3 | 评标办法 | 综合评估法 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：1-3名。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：现金或银行保函，现金必须通过中标人的基本账户以银行转账方式汇入发包人账户，履约保证金在担保期内不计利息。 履约担保的金额：中标价的2%。 投标最高限价：2638.24万元。 序号; 项目; 预估体量; 招标控制单价; 招标控制总价 （万元）. 1; 勘察; 初步勘察; 240亩; /; 180. 2; 策划; 住宅产品策划; 30万m2; /; 80. 商业产品策划; 30万m2; /; 150. 3; 城市设计; 详细城市设计; 4000亩; 1.4万元/h㎡; 373.24. 交通评估分析; 240亩; /; 25. 建筑设计; 住宅方案; 30万m2; 13元/ m2; 390. 商业方案; 30万m2; 33元/ m2; 990. 地下室方案; 20万m2; 11元/ m2; 220. 4; 景观设计; 住宅区方案; 3万m2; 13元/ m2; 39. 商业区方案; 7万m2; 13元/ m2; 91. 公园及道路概念方案; 60万m2; /; 100. 小计; 2638.24. 单项报价超出单项投标最高限价，投标报价高于本工程招标控制价的，其投标无效，作废标处理。 现金担保必须通过中标人的基本账户以银行转账方式缴纳至项目业主银行账户。 项目业主账户： 开户单位：四川雍景旅游发展有限公司 开户银行：中国建设银行成都南郊支行 银行帐号：51001875136051502960 联系电话：028-89896873 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 编页码 | 投标文件应编页码。 |
| 10.2 | 招标代理服务费 | 由中标人支付，参照原国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格［2002］1980号)以及国家发展和改革委员会颁布的“发改价格[2011]534号文件”规定的招标代理服务收费标准，以及招标人和招标代理机构签订的招标代理合同中确定的下浮动幅度（30%），计算出招标代理服务费，支付给招标代理机构。计费基数=中标金额 |
| 10.3 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，即： （1）单价和总价都只允许有一个报价，任何有选择和保留的报价将不予接受。 （2）开标记录表中记录的投标报价、投标文件中投标函的投标总报价（大写）和报价汇总表中的总价金额，三者应完全一致（按要求小数点后四舍五入的除外）。 |
| 10.4 | 低于成本报价 | 评标过程中，评标委员会只对无重大偏差且通过细微偏差处理修正后的投标报价进行是否低于成本的评审。当投标报价存在细微偏差时，对其是否低于成本评审采用的数据为调整及修正后的投标报价数据。在评标过程中，评标委员会应对投标报价是否低于成本进行评审、确认。 当投标人的评审价低于投标最高限价相应价格的90%并且低于所有投标人评审价算术平均值的95%时,由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。 当投标人的评审价未低于投标最高限价的90%，或未低于所有投标人评审价算术平均值的95%时，评标委员会可不对该投标报价是否低于成本进行评审。 |
| 10.5 | 中标价 | 以中标的投标人在投标函中的投标总报价为准。按第三章“评标办法”3.1.3对投标报价进行修正的，以投标人接受的修正价格为中标价。 评标价不作为中标价，无论是采用综合评估法还是经评审的最低投标价法，都不保证报价最低的投标人中标，也不解释原因。 |
| 10.6 | 确定中标人 | 招标人（或招标人授权的评标委员会）按照评标委员会推荐中标候选人的顺序确定中标人。 |
| 10.13 | 招标文件内容冲突的解决及优先适用次序 | 招标文件中招标人编制的内容前后有矛盾或不一致，有时间先后顺序的，以时间在后的澄清或修改文件为准；没有时间先后顺序的，以公平的原则进行处理。 |
| 10.16 | 投标文件的真实性要求 | 投标人所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。 投标人声明不存在限制投标情形但被发现存在限制投标情形的，构成隐瞒，属于虚假投标行为。 如投标文件存在虚假，在评标阶段，评标委员会应将该投标文件作废标处理；中标候选人确定后发现的，招标人和招投标行政监督部门可以取消中标候选人或中标资格。 |
| 10.17 | 知识产权 | 构成本招标文件各组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 10.18 | 弄虚作假骗取中标行为处罚 | 在全省严格执行“一处受罚，处处受制”的信用管理制度。任何投标人弄虚作假骗取中标的行为一旦查实，在全省范围内的投标活动将受到制约。 |

1 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本设计标进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、设计服务期

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的设计服务期：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本设计标的资质条件、能力和信誉。

(1)资质条件：见投标人须知前附表；

(2)业绩要求：见投标人须知前附表；

(3)信誉要求：见投标人须知前附表；

(4)主要人员资格：见投标人须知前附表；

(5)其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 被责令停业的；

(3) 被暂停或取消投标资格的；

(4) 财产被接管或冻结的；

(5) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1不组织现场踏勘。

1.10 投标预备会

1.10.1投标预备会不组织。

1.11 分包

见投标人须知前附表。

1.12 偏离

不允许。

2 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）设计规范及要求；

（6）投标文件格式

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该修改。

3 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

第一部分 商务标

(l）投标函及投标函附录；

(2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书或联合体授权委托书；

(3）投标保证金；

(4）项目管理机构；

(5）资格审查资料；

(6）其他材料

第二部分 技术标

包括但不限于：

建筑部分：

(1) 概念建筑设计方案图册

(2) 设计实施方案

(3) 后续服务措施。

勘察部分：

（1）勘察工作技术大纲

（2）勘察工作实施方案

（3）后续服务措施。

3.2 投标报价

3.2.1本次招标由投标人按照招标文件要求根据自身情况及承担风险能力和市场行情进行自主报价。

3.2.2 投标报价应包括投标人完成本次招标范围以内的所有工作量、提供全套文本、报告、设计文件，以及所有为完成本合同涉及的全部费用。包括且不限于以下工作：

（1）勘察：240亩范围岩土初步勘察

（2）策划：

住宅策划，包含但不限于住宅市场专项研究、项目定位、设计建议、设计配合等工作。

商业策划，包括但不限于商业市场专项研究、项目定位、设计建议、设计配合等工作。

（3）本项目城市设计工作，包括但不限于：详细城市设计、交通评估分析及后续相关服务内容。

（4）本项目建筑设计工作，包括但不限于：概念设计、方案设计及后续相关服务（含设计技术交底、设计变更等）工作；

（5）景观绿化工程设计：概念设计、方案设计含估算及后续相关服务（含设计技术交底、设计变更等）工作。

（6）提供初勘、策划、城市设计、建筑、景观等设计、咨询单位施工图设计或后续工作所需的报规方案文本、相应报告、相应图纸和技术要求；

(7) 提供报批、报建、备案等技术支持等后续服务；

(8) 为完成本招标文件规定的义务必要进行的其它服务。

3.2.3报价中应包含与履行本合同有关的设备人员进出场费、人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、试验费、交通差旅费、成本、利润、风险费、文本费、报告、图纸、税费、薪酬、住宿、通讯、办公、医疗、会务费等全部内容。

3.2.4设计单位派往现场的人员及自备设备等财产的有关保险由投标人自行办理，保险费由投标人承担并支付，并包含在投标报价中。

3.2.5 招标人不向投标人提供任何工作条件和生活条件，工作条件和生活条件由投标人自行解决，所需费用由投标人在报价中自行考虑。

3.2.6本次投标拒绝以调价函的形式对投标报价进行调整。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5 个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在规定的投标有效期内撤回或修改其投标文件；

(2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

(3)违反本招标文件中关于招标纪律的有关规定。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2“2013年至今已完成的类似项目情况表”，公开招标项目应附中标通知书和合同协议书的复印件，非公开招标项目应附合同协议书复印件。具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.3“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.4财务状况表：

(1)投标人应提供近1年（2015年）的财务状况表。

(2) “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按规定进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(1)宣布开标纪律；

(2) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

(3) 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4) 按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

(5) 按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

(6) 按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价，并记录在案；

(7) 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(8) 开标结束。

6 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3  履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向项目业主提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金额数的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1)投标截止时间止，投标人少于3 个的；

(2) 经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：

（项目名称）               开标记录表

开标时间：年＿月＿日＿时＿分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标保证金 | 投标报价 | 质量目标 | 设计周期 | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高限价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

唱标人：            .       记录人：              .            监标人：             .

年   月   日

附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

（由招标人或招标代理机构代为发出）

编号：

（ 投标人名称）:

（项目名称）的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1、

2、

……

请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至（详细地址）。

评标委员会负责人：（签字）

招标人或招标代理机构：（盖单位章或负责人签字）

年 月  日

附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）           的评标委员会：

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：

1、

2、

……

投标人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

年  月  日

注：投标人应按“问题的澄清”格式澄清回复

附表四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）:

你方于（投标日期）所递交的（项目名称）投标文件己被我方接受，被确定为中标人。

中标价：元。

设计周期：总工期日历天，其中：

勘察  60 日历天

住宅产品策划 50  日历天

商业产品策划  60 日历天

城市设计60 日历天

建筑工程设计 80日历天

景观绿化工程设计80日历天

项目总负责人: （姓名）。

勘察总负责人: （姓名）。

请你方在接到本通知书后的     日内到                与我方签订工程设计合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：（盖单位章）

年  月＿日

- 评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式 评审 标准 | 投标人名称 |  | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 签字盖章 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.7.3项规定 |
|  |  | 副本份数 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.7.4项要求 |
|  |  | 投标文件格式 |  | 符合第六章“投标文件格式”的要求和符合第二章“投标人须知”第3.7.1项要求。 |
|  |  | 装订 |  | 符合第二章”投标人须知”第3.7.5项要求 |
|  |  | 报价唯一 |  | 符合第二章“投标人须知”第10.3款规定 |
| 2.1.2 | 资格 评审 标准 | 营业执照 |  | 具备有效的营业执照副本复印件 |
|  |  | 资质条件 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
|  |  | 信誉 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
|  |  | 财务状况 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 类似项目业绩 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 主要人员 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
|  |  | 投标要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 设计周期 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3 项规定 |
|  |  | 投标有效期 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 |  | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  |  | 投标报价 |  | 符合第七章“投标报价表”的要求 |
|  |  | 技术标准和要求 |  | 符合第六章“技术标准和要求”规定 |
|  |  | 投标最高限价 |  | 投标报价（修正价）不得超过第二章“投标人须知”7.3.1项规定的投标最高限价。 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) |  | 商务部分：35分 技术部分：40分 投标报价：25分 |
| 2.2.2 |  | 成本评审 |  | 判断投标报价是否低于成本按第二章“投标人须知”前附表第10.4款规定进行评审、认定。 |
| 2.2.3 |  | 评标基准价计算方法 |  | 以经初步评审合理的最低报价为评标基准价 计算公式为： S（评标基准价）=amin，amin为有效的最低投标报价。 |
| 2.2.4 |  | 投标报价的偏差率计算公式 |  | 偏差率=100%×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价 |
| 条款号 |  | 评分标准 |  |  |
|  |  | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| 2.2.5商务部分 |  | 项目总负责人 | 3分 | 满足招标文件基本要求得1分，同时具有高级工程师证书再得2分。 |
|  |  | 勘察总负责人 | 3分 | 满足招标文件基本要求得1分，同时具有高级工程师证书再得2分。 |
|  |  | 拟派各负责人 | 15分 | 建筑： - 建筑专业负责人：国家一级注册建筑师得1分，同时具有高级职称再得2分。 - 结构专业负责人：国家一级注册结构工程师得1分，同时具有高级工程师证书再得2分。 - 给排水专业负责人：国家注册公用设备工程师（给水排水）得1分，同时具有高级工程师（水及相关专业）证书再得1分。 - 电气专业负责人：国家注册电气工程师（供配电）得1分，同时具备高级工程师（电气）证书再得1分。 - 暖通专业负责人：国家注册公用设备工程师（暖通空调） 得2分。 勘察： 地勘专业负责人：高级工程师证书得1分，同时具有国家注册土木工程师（岩土）再得2分； |
|  |  | 企业业绩 | 14分 | 建筑： 满足招标文件基本要求得2分。每增加一个类似项目业绩加2分，最多得10分。 勘察: 满足招标文件基本要求得2分。每增加一个类似项目业绩加1分，最多得4分。 |
| 2.2.3技术部分 |  | 概念方案图册及勘察工作技术大纲 | 30分 | 建筑（概念方案图册）：（25分） 1、符合标书要求（5分）评审结论符合者得4-5分，较符合者得2.5-3.9分，不符合得0分 2、概念方案设计是否有创新性（5分）评审结论创新性好者得4-5分，较好者得2.5-3.9分，一般者得0-2.4分 3、概念方案总体设计是否鲜明（5分）评审结论好者得4-5分，较好者得2.5-3.9分，一般者得0-2.4分 4、概念方案与企业文化的契合度（5分）评审结论好者得4-5分，较好者得2.5-3.9分，一般者得0-2.4分 5、概念方案设计可行性（5分）评审结论好者得4-5分，较好者得2.5-3.9分，一般者得0-2.4分 勘察（勘察工作技术大纲）：（5分） - 符合初勘工作技术及标书要求（2.5分）评审结论符合者得2-2.5分，较符合者得1.5-1.9分，不符合得0分 2.初勘正式开展前的前期工作准备、技术措施和服务工作是否全面（2.5分）：评审结论全面者得2-2.5分，较全面者得1.5-1.9分，一般者得0-1.4分。 |
|  |  | 设计实施 方案 | 5 | 设计实施方案全面、进度合理、组织措施完善、人员配备完善。评审结论好3-5分，较好1-3分，一般0-1分 |
|  |  | 后期服务 措施 | 5 | 后期服务人员的配备合理，有完善的服务承诺。评审结论好3-5分，较好1-3分，一般0-1分 |
| 2.2.4评分标准 |  | 投标报价 | 25 | - 以经初步评审合理的最低报价为评标基准价； 2、投标报价比评标基准价每高1%扣1分（保留两位小数）。 |

1．评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但评标委员会认为投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2．评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(l)商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

(3)投标报价：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

(l)商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

(3)投标报价：见评标办法前附表。

3．评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1 项至第3.5.4项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(l）第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的：

(2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为未声明的；

(3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

(3)投标人同一种材料或设备出现价格不一致时，以价格低的为准。

(4)投标报价未按照国家相关规定和招标文件要求进行报价时，将据实修正。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1) 按本章第2.2.5目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

(2) 按本章第2.2.6目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.7目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，由应当向招标人提交书面评标报告。

- 合同条款及格式

大理洱海外滩项目勘察、策划、城市设计、建筑及景观设计合同

（一）（民用建设工程设计合同）

工程名称：

工程地点：

合同编号：

（由设计人编填）

设计证书等级：　  （证书编号：          ）

发包人：

设计人：

签订日期：　XXXX年XX月XX日

监制

中华人民共和国住房和城乡建设部

国家工商行政管理局

大理洱海外滩项目勘察、策划、城市设计、建筑及景观设计合同

（合同编号     ）

委托方（甲  方）：

设计方（乙  方）：

按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，结合本项目具体情况，经甲乙双方协商一致订立本合同。

第一部分  合同条件

- 词语含义：在本合同中，下列词语除协议条款另有约定外，为本条所赋予的含义：

  - 合同：是指为实施本项目，委托方和设计方之间达成的明确相互权利和义务关系的协议，包括合同条件、协议条款以及双方协商同意的与合同有关的全部文件。

  - 协议条款：是指结合具体项目，除合同条件外，经委托方和设计方协商达成一致意见的条款。

  - 委托方（简称甲方）：协议条款约定的具有项目委托或发包主体资格和支付设计价款能力的当事人。甲方的具体身份、发包范围、权限、性质均需在协议条款内约定。

  - 设计方（简称乙方）：协议条款约定的具有设计能力并被甲方接受的当事人。

  - 本项目：指甲乙双方在本合同中约定的设计主体。

  - 设计进度：协议条款约定的、按总日历天数（包括一切法定节假日在内）计算的设计任务完成天数。

  - 本合同“日”或“天”：除非特别说明外，均指“日历日”或“日历天”。

  - 图纸：乙方所承担设计任务完成后提交甲方的工作成果，具体要求详见协议条款附件设计任务书。

  - 书面形式：根据合同发生的手写、打印、复写、印刷的各种通知、证明、证书、签证、协议、备忘录、函件及经过确认的会议纪要、电报、电传等。

  - 财务决算：在本合同设计结算价款的基础上，对双方在合同履行过程中应付应收款项的总结。

- 合同文件组成及解释顺序：

  - 构成合同的文件应能相互解释，互为说明。除合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下（如有相同文件则以签订时间靠后的优先）：

    - 本合同签订后双方约定的有关洽商、变更等书面协议或文件；

    - 设计任务书,合同签订前由双方确认的设计指导文件；

    - 甲方有关书面通知及双方确认的工程会议纪要；

    - 协议条款；

    - 合同条件；

    - 中标通知书；

    - 招标文件及招标过程中双方来往的书面文件；

    - 经双方协商认可的投标书及其附件；

    - 现行的法律、法规、条例、标准、规范、规定和其它有关技术资料。

  - 当合同文件出现含糊不清或不一致时，在不影响工程正常进行的情况下，甲乙双方协商解决，协商不成功的，按本合同约定的相关办法解决。

  - 乙方对上述本工程合同文件内容有保密义务，未经甲方同意，乙方不得将本工程合同文件内容转让或泄漏给第三方，否则甲方有权对乙方索赔损失。

  - 国内没有相应标准、规范的，乙方应按甲方要求的时间和技术要求提出设计建议，经甲方组织有关专家论证认可后执行。

- 设计、服务内容：

  - 项目名称：

  - 项目概况：

    - 项目地点：

    - 建设规模：

  - 设计、服务内容：

    - 勘察、服务内容：按照国家现行规程规范要求、设计要求、甲方地质初勘任务通知要求，完成该项目工程岩土初勘工作。

    - 策划设计、服务内容：住宅及商业定位、策划、咨询及后续相关服务内容。

    - 城市设计设计、服务内容：详细城市设计、交通评估分析及后续相关服务内容。

    - 建筑设计、服务内容：概念设计、方案设计及后续相关服务工作。

      - 景观设计、服务内容：概念方案设计、方案设计及后期服务工作。设计范围（含范围线）内所有硬景（如园区道路、广场、水景、室外停车场、门卫室、岗亭、室外放置物景观美化、栏杆、栅栏、台阶、坡道、景墙、高6米以下挡土墙、种植容器、围墙、小品、雕塑（扩初深度）地下车库出入口和人防顶盖、场地配置设施等、景观用途及为营造景观氛围设置的标识标牌、绿化种植（乔木、灌木、花卉）、水电、灯具样式（扩初深度）、游泳池结构设计、地下室顶板荷载景观部分复核等设计（游泳池水处理系统设计除外），包括概念方案设计、方案设计，具体设计范围及内容详见附件设计任务书。

    - 设计成果主要体现为文件、资料、图纸、电子文件等形式（详见设计任务书）。

    - 本项目设计具体要求以甲方提供的设计任务书为准。该任务书与本合同具有同等法律效力，并作为支付设计费的主要依据。

- 设计进度：

  - 初勘工作进度：

    - 乙方在 个日历天内完成全部地质勘察工作，并在全部地质勘察工作结束后 个日历天内提交正式勘察成果资料。

  - 住宅策划工作进度：

    - 乙方接到甲方任务委托书后启动相关咨询顾问工作，并于三日内到达项目现场调研。

    - 乙方按约定要求向甲方提供成果初稿，提交时间为之前。

    - 甲方在收到成果初稿后组织审查，并提出书面的修改意见，乙方应按照甲方要求对成果进行修改完善，并按约定时间向甲方提供修订成果。

  - 商业策划工作进度：

    - 乙方接到甲方任务委托书后启动相关咨询顾问工作，并于三日内到达项目现场调研。

    - 乙方按约定要求向甲方提供成果初稿，提交时间为之前。

    - 甲方在收到成果初稿后组织审查，并提出书面的修改意见，乙方应按照甲方要求对成果进行修改完善，并按约定时间向甲方提供修订成果。

  - 城市设计设计进度：

    - 每阶段设计成果经甲方书面认可并发出下一阶段书面设计委托书后，开展下一阶段设计工作。

    - 乙方在接到甲方书面通知后____个日历天内完成详细城市设计，并按本合同约定向甲方提交详细城市设计阶段的设计成果。

  - 建筑工程设计进度：

    - 每阶段计成果经甲方书面认可并发出下一阶段书面设计委托书后，开展下一阶段设计工作。

    - 乙方在个日历天内完成总图设计，并按本合同约定向甲方提交总图阶段的设计成果。

    - 乙方在个日历天内完成概念设计，并按本合同约定向甲方提交概念阶段的设计成果，在特殊情况下，甲方如要求乙方提前完成部分或全部概念设计，经甲乙双方协商后，乙方应予以配合。

    - 乙方在概念设计阶段成果经甲方确认后开始方案设计工作，在接到甲方书面通知后个日历天内完成方案设计，并按本合同约定向甲方提交方案阶段的设计成果，在特殊情况下，甲方如要求乙方提前完成部分或全部方案设计，经甲乙双方协商后，乙方应予以配合。

  - 景观绿化工程设计进度：

    - 每阶段设计成果经甲方书面认可并发出下一阶段书面设计委托书后，开展下一阶段设计工作。

    - 乙方在个日历天内完成概念设计，并按本合同约定向甲方提交概念阶段的设计成果，在特殊情况下，甲方如要求乙方提前完成部分或全部概念设计，经甲乙双方协商后，乙方应予以配合。

    - 乙方在概念设计阶段成果经甲方确认后开始方案设计工作，接到甲方书面通知后____个日历天内完成方案设计，并按本合同约定向甲方提交方案阶段的设计成果。

  - 若甲方提供的设计方案在审批后有重大修改，则可通过甲乙双方协商调整方案设计和施工图的设计周期。

  - 如果乙方提交的设计文件因乙方自身原因不满足双方约定的设计要求，乙方应及时修改完成，且在科学合理的前提条件下，本合同约定的设计时间不予顺延。如甲方提出重大修改的，则完成时间由甲、乙双方另行商定。

  - 在本合同履行过程中，非乙方原因造成的设计时间延误，乙方应在影响设计时间延误的情况发生后三日内，向甲方提交书面报告，经甲方书面确认后，设计时间予以顺延。

- 设计人员要求：

  - 乙方在本项目的初勘项目负责人为（姓名+联系方式），住宅策划项目负责人为（姓名+联系方式），商业策划项目负责人为（姓名+联系方式），城市设计设计项目负责人为（姓名+联系方式），建筑工程设计主创设计师为（姓名+联系方式），景观绿化工程设计主创设计主创设计师为（姓名+联系方式），各项目负责人全权负责本合同项下的权利与义务的履行。全程跟踪本合同项下所有乙方义务，并能随时根据甲方的服务需求，为甲方提供相应的服务，如果乙方根据自身内部工作调整需更换项目负责人，应当征得甲方的书面同意，并应当保证其更换的负责人能贯穿的理解和诠释乙方为甲方制定的工作任务，在未得到甲方书面同意前，不得擅自更换项目核心人员（核心人员指：项目负责人、主创设计师、建筑负责人、结构负责人等）。乙方需提交拟更换人员简历不低于三份给甲方，以甲方选择及确定。如甲方根据项目执行情况有权指定或者要求乙方更换参加该项目设计服务不称职设计师，如乙方不能更换指定人员，经协商不能解决，甲方有权解除合同。

  - 初勘工作专项项目协调人（姓名+联系方式），住宅策划专项项目协调人（姓名+联系方式），商业策划专项项目协调人（姓名+联系方式），城市设计设计指定专项项目协调人（姓名+联系方式），建筑工程设计指定专项项目协调人（姓名+联系方式），景观绿化工程设计指定专项项目协调人（姓名+联系方式）。各专项项目协调人负责协调本项目各顾问及策划公司技术问题，并协调甲方完成图纸审查报批工作。

  - 建筑工程设计指定的专项项目协调人负责大理洱海外滩项目总负责，总协调作用。建筑协调人针对本项目发生的任何技术上、商务上等需要各专项项目协调人协调、沟通的事项，各专项项目协调人需无条件配合。如各专项项目协调人推诿，建筑协调人有权向甲方主管设计部门投诉，投诉资料需要用正式文函形式，经核实一旦确认，甲方主管设计部门有权酌情扣除相应履约保证金1-5%费用。

- 合同价款及计价方式：

  - 合同（定金款）：本合同履行后，定金抵作设计费。

  - 合同价款支付：甲方按协议条款约定的时间、方式和比例，根据甲方确认的节点计算出应付款项，并按时支付合同各阶段款项。

  - 甲方在向乙方支付合同价款前，乙方应向甲方提供与付款金额相等的合法、有效的发票。

  - 质量、安全等挂钩条款：甲方对乙方的设计进度、设计质量等进行监督及控制，若通过双方认可的第三方检测机构认定乙方在设计质量或设计进度等方面存在问题而又未及时按甲方要求处理，则甲方有权暂缓审批该阶段的付款申请或酌情减少付款比例。

  - 具体费用表格如下：

| 序号 | 项目 |  | 预估体量 | 单价 | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勘察 | 初步勘察 | 240亩 | / |  |
| 1 | 策划 | 住宅产品策划 | 30万m2 | / |  |
|  |  | 商业产品策划 | 30万m2 | / |  |
| 2 | 城市设计设计 | 详细城市设计 | 4000亩 | 万元/h㎡ |  |
|  |  | 交通评估分析 | 240亩 | / |  |
|  | 建筑设计 | 住宅方案 | 30万m2 | 元/ m2 |  |
|  |  | 商业方案 | 30万m2 | 元/ m2 |  |
|  |  | 地下室方案 | 20万m2 | 元/ m2 |  |
| 3 | 景观设计 | 住宅区方案 | 3万m2 | 元/ m2 |  |
|  |  | 商业区方案 | 7万m2 | 元/ m2 |  |
|  |  | 公园及道路概念方案 | 60万m2 | / |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 备注： 勘察工作量：详见《工程量清单》，按固定总价包干计算。包含但不限于：勘察费、设备人员进出场费、人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、试验费、交通差旅费、税费、保险费、利润、成果文本费。 住宅产品策划、商业产品策划、交通评估分析、公园及道路概念方案为固定总价包干； 详细城市设计、建筑设计、景观设计为固定包干单价，暂估总价。其中建筑工程设计面积暂估平方米。景观绿化工程设计面积暂估平方米，详细城市设计暂估公顷。 ④乙方人员的设计费、文本费、报告、图纸、税费、薪酬、差旅费、住宿、通讯、办公、医疗、保险及人身伤害赔偿一切等费用均由已包含本合同费用之中。 ⑤乙方在进行勘察、策划、现场技术支持等履约过程中应严格按照相关规范操作，做好安全管理、防护工作，并为乙方人员购买必要的保险。履约过程中发生的所有安全事故，包括乙方工作人员发生的安全事故、给甲方或第三方造成人身、财产损失及由此引发的行政处罚等，均由乙方承担全部责任及费用。 |  |  |  |  |  |

  - 面积计算说明：

    - 最终费用根据经双方确认的面积进行结算：建筑工程设计按照政府主管部门批复的方案总建筑面积进行结算，景观绿化工程设计按照园林景观方案面积进行结算，城市设计设计按照政府主管部门批复的城市设计方案面积进行结算。

    - 景观设计计价面积为本项目景观设计施工图面积，即本项目占地面积（含红线外需进行景观设计的代征地面积）扣除建筑物占地面积及规划好的不需景观的设计小区道路面积。

      - 若建筑物有散水部分，则此部分不计入景观设计计价面积，但如散水需景观化处理或覆土种植则该部分面积计入景观设计结算面积；

      - 若消防车道需景观化设计，则该部分面积计入景观设计计价面积；

      - 〔有私家花园的〕若私家花园未作施工图设计，则花园面积则不计入景观设计结算面积，若仅作私家花园墙体设计的，则只计算墙体所占的面积。

      - 自然河面水面不计入设计面积，但泊岸处理计入设计面积；

- 款项支付：

  - 付款方式：以银行转账方式支付。

    - 乙方向甲方提供发票的种类：增值税专用发票（税率6%）。

  - 付款比例：

    - 初步勘察付款比例

| 序号 | 工作阶段与内容 | 付费时间 | 支付金额占总价的比例 | 支付金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启动金 | 合同签订后15个工作日内 | 30% |  |
| 2 | 成果 | 正式勘察成果资料提交后15个工作日内 | 70% |  |

    - 住宅策划付款比例

| 序号 | 工作阶段与内容 | 付费时间 | 支付金额占总价的比例 | 支付金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启动金 | 合同签订后15个工作日内 | 30% |  |
| 2 | 成果初稿 | 提交成果初稿得到甲方书面确认后15个工作日内 | 40% |  |
| 3 | 正式成果 | 提交正式成果得到甲方书面确认后15个工作日内 | 30% |  |

    - 商业策划付款比例

| 序号 | 工作阶段与内容 | 付费时间 | 支付金额占总价的比例 | 支付金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启动金 | 合同签订后15个工作日内 | 30% |  |
| 2 | 成果初稿 | 提交成果初稿得到甲方书面确认后15个工作日内 | 40% |  |
| 3 | 正式成果 | 提交正式成果得到甲方书面确认后15个工作日内 | 30% |  |

    - 详细城市设计付款比例

| 序号 | 工作阶段 与内容 | 付费时间 | 支付金额占估算总价的比例 | 支付金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定金 | 合同签订后15个工作日内且提交设计任务书之后 | 15％ |  |
| 2 | 成果初稿 | 提交成果初稿得到甲方书面确认后15个工作日内 | 20% |  |
| 3 | 成果 | 提交城市设计正式成果（含交通评估分析报告）得到甲方书面确认后15个工作日内 | 65% |  |

    - 建筑全程设计付款比例

| 序号 | 工作阶段 与内容 | 付费时间 | 支付金额占估算总价的比例 | 支付金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定金 | 合同签订后15个工作日内且提交设计任务书之后 | 10％ |  |
| 2 | 总图设计阶段 | 总图设计成果得到甲方书面确认后15个工作日内 | 10％ |  |
| 3 | 概念设计阶段 | 概念设计报批文件经政府审批通过后15个工作日内 | 10％ |  |
| 4 | 方案设计阶段 | 方案设计成果得到甲方书面确认后15个工作日内 | 60％ |  |
| 5 | 方案报建阶段 | 方案报建完毕后15个工作日内 | 10％ | 按实结算 |

注：如有分期建设要求，则各分期阶段按照付款比例付款（即：每期的设计阶段收费结算 = 每期的设计面积 / 总设计面积 * 每设计阶段收费比例 * 总设计费）。

    - 景观全程设计付款比例

| 序号 | 工作阶段 与内容 | 付费时间 | 支付金额占估算总价的比例 | 支付金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定金 | 合同签订后15个工作日内且提交设计任务书之后 | 10％ |  |
| 2 | 概念设计阶段 | 概念方案设计得到甲方书面确认后15个工作日内 | 15％ |  |
| 3 | 方案设计阶段 | 方案设计成果报甲方书面确认后15个工作日内 | 70％ |  |
| 4 | 方案报批阶段 | 方案设计报批文件经政府审批通过后15个工作日内 | 5% |  |

注：如有分期建设要求，则各分期阶段按照付款比例付款（即：每期的设计阶段收费结算 = 每期的设计面积 / 总设计面积 * 每设计阶段收费比例 * 总设计费）。

景观报批根据当地政府对景观报批具体要求，如无需报批，则该阶段费用在方案成果经甲方书面确认后45个工作日后办理支付相关程序。

  - 各阶段设计过程中，如经甲、乙双方协商需对设计文件进行修改，乙方必须按照协商确定的方案完成全部修改后，甲方才按以上条款的规定向乙方付款。

    - 合同（定金款）：本合同履行后，定金抵作设计费。

    - 乙方在本项目设计及后续服务配合过程中免费提供到成都及项目现场会晤、工作交流及项目现场指导，每次到工地现场的人员数量由乙方提出，经甲方确认后实施，与之相关的一切差旅费（含机票、食宿、人员工资）均已经包含在本合同包干单价之中。

    - 合同价款支付：甲方按协议条款约定的时间和方式，根据甲方确认的节点计算出应付款项，经甲方书面签字确认后支付。

    - 甲方在向乙方支付合同价款前，乙方应向甲方提供与付款金额相等的合法、有效的增值税发票、请款申请及相应的验收资料。

    - 质量、安全等挂钩条款：甲方对乙方的设计进度、设计质量等进行监督及控制，若乙方在设计质量、设计进度等方面存在问题而又未及时按甲方要求处理，则甲方有权暂缓审批该阶段的付款申请或酌情减少付款比例。

    - 超付条款：甲乙双方在合同履行过程中、或结算办理完毕后，根据双方审计和会计确认实际付款比例超过合同约定的付款比例的，乙方同意在甲方发出书面通知后的10个日历天内退还超付款项，乙方逾期退还的，应向甲方支付该笔款项按同期银行最高贷款利率计算的利息。

- 设计文件交付：

  - 初步勘察：乙方负责向甲方提交勘察成果资料捌份。

  - 住宅策划：乙方负责向甲方提供初步成果文本捌份，电子文件壹份。正式成果文本12份，电子文件一份。

  - 商业策划：乙方负责向甲方提供初步成果文本捌份，电子文件一份。正式成果文本12份，电子文件一份。

  - 城市设计、建筑工程设计：乙方应按照设计任务书的要求向甲方提交以下设计成果。

| 序号 | 资料及文件名称 |  | 份数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 详细城市设计初稿 |  | 8 |
|  | 详细城市设计正式文本 |  | 12 |
|  | 交通评估分析报告 |  | 12 |
|  | 方案设计阶段 | 报建方案设计文本 | 12 |
|  |  | 总平面图蓝图 | 6 |
| 实际各阶段提交成果根据甲方要求提供。 |  |  |  |

  - 景观绿化工程设计：乙方应按照设计任务书的要求向甲方提交以下设计成果。

| 序号 | 资料及文件名称 |  |  | 份数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 景观概念设计彩色文本 |  | 3 |  |
|  | A1展板 |  | 1 |  |
|  | 电子文件 |  | 1 |  |
|  | 方案设计阶段 | 方案设计文本 |  | 12 |
|  |  | A1展板 |  | 1 |
|  |  | 设计估算书 |  | 1 |
|  |  | 电子模型文件 |  | 1 |
|  |  | 电子文件 |  | 1 |
| 实际各阶段提交成果根据甲方要求提供。 |  |  |  |  |

  - 其它：

    - 设计成果文字以中文表达；

    - 度量单位按公制标准；

    - 成果汇报要求以Power Point幻灯方式进行演示。

    - 各阶段方案文本提供12套，其中9套提交至甲方，1套提交甲方集团公司备案，2套提交甲方设计管理部门备案。

- 设计及服务质量要求：

  - 初勘及服务要求：

    - 初步查明建筑场地内各岩土层的类型、深度、分布范围、工程特征，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力；

    - 初步查明不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，提出整治方案的建议；

    - 初步查明地下水的埋藏条件，提出场地水文地质条件；

    - 初步查明场地内有无液化地层，划分拟建建筑物场地类别，提出抗震设计的有关参数；

    - 进行场地与地基的地震效应评价；

    - 提出对建筑物有影响的不良地质作用的防治方案建议；

    - 提供满足初步设计所需的岩土参数，初步确定地基承载力；

    - 提出地基基础方案的建议。

  - 策划工作及服务要求：

    - 项目本体认识：通过对项目本体的全面认知，找到项目的区域以及自身的属性特征，以便围绕项目自身特征确定符合区域发展以及符合项目属性的市场定位，同时在定位过程中充分发挥项目价值优势，强调核心的竞争力。

    - 项目属性界定：通过本体认知分析找到项目所在区域的区域属性和项目自身的项目属性，并将其植入项目的定位和开发思路中。经过本体认知后，需要通过城市、市场以及竞争方面进行深度剖析，寻找本项目所面临的市场背景和前景，从中发现市场机会。

    - 宏观市场背景研究：宏观市场背景重点对于城市的发展对于房地产市场本身的影响，并对其所处的房地产市场发展阶段予以分析，对城市未来房地产市场的发展趋势给出预判。在未来城市规划建设中，项目所在的区域或板块所面临的机遇和挑战，又将如何作用于本项目的开发和建设。

    - 区域市场背景研究：区域市场背景研究主要通过对区域的深度研究分析，找到项目的立足点，包括区域立足点和城市立足点，结合区域发展的轨迹和趋势，找到项目的机会和威胁。使得项目能够充分利用区域发展的价值点指导项目的定位。

    - 竞争环境研究：根据城市房地产市场发展格局，通过对各热点版块典型项目的调研和分析，寻找板块特有的属性特征，判断市场竞争现状和趋势。同时，结合竞争选取维度，确定与本项目相似且具备一定竞争关系或参考价值较大的典型项目，进行个案研究。对竞争市场做到区域及个体的全面了解。

    - 项目的SWOT分析;全国性类似案例研究及借鉴分析

    - 项目发展定位

    - 物业发展建议

    - 项目的综合价值体系（品牌、资源、产品、配套等价值卖点的提炼梳理）

    - 项目的开发策略建议（商业策划）

    - 项目的量价关系预估

    - 服务期内的城市设计设计跟进

  - 城市设计设计及服务要求：

    - 城市设计成果

一、	详细城市设计成果

（1）	项目背景（宏观区位、上位规划、政策背景等）

（2）	区位研究（对区域情况、项目区位、资源等进行梳理分析）

（3）	案例分析（对国内外同类项目进行研究，总结可借鉴因素）

（4）	项目定位（给出项目定位与目标，产业定位，指导项目规划、分期实施建议等）

（5）	场地现状（对用地内道路，水系，现状建筑等情况做系统梳理）

（6）	城市设计理念（城市设计理念及策略）

（7）	总体城市设计（用地规划图及指标及相关城市设计分析图纸）

（8）	建筑形体方案示意（项目总图、鸟瞰图、重要节点效果图、空间形态分析、重点天际线等）

（9）	分区设计（分区用地、总图、功能、交通、景观等）

二、交评成果

2.1片区交通情况总体分析

2.1.1明确分析背景、目的、范围、内容和原则

2.1.2研究区域交通状况分析

（1）基地及周边地区开发情况

（2）现状交通分析：对分析范围内主要交通方式的交通流特征、交通设施进行说明；对范围内的现状道路、供需和运行状况进行分析。

（3）规划交通网络及对外交通情况：对研究范围内规划用地性质、建设规模、交通网络以及与周边区域的主要交通量进行分析。

2.1.3交通需求与模型分析方案采用TransCAD建模方法进行分析）

（1）交通模型的构建

（2）交通发生和吸引

（3）交通出行空间特征

（4）分方式出行量预测

2.1.4片区交通分析与建议（方案规划范围只包含与规划范围临近地块）

（1）机动车流量与能力分析

（2）路网服务特性分析

（3）主要结论与建议

含重要道路断面形式、交叉口的渠化和信号控制改善；停车设施改善；公交系统改善等措施。

2.2、主要道路交通情况分析

2.2.1现状交通状况分析

包括对现状道路周边地块开发情况的分析、现状交通流量的调查、现状主要道路交叉口交通情况的调查分析。

2.2.2 交通预测与模型（方案采用TransCAD建模方法进行分析）

建立交通模型，对交通吸引与发生量、周边道路交通量、停车需求等进行分析预测。

2.2.3 交通影响分析

分析用地建成后新生成交通需求对其运行的影响程度

2.2.4 结论与建议

（1）明确周边用地建成对主要道路的影响程度；

（2）明确交通影响是否可接受，以及是否需要对用地布局和建设规模控制或交通系统进行调整；

（3）根据分析结果，如有问题，提出用地出入口数量、大小、位置以及交通组织的改善建议；优化道路网。只对重要道路节点提出出入口或交叉口的渠化和信号控制改善；停车设施改善等措施。

  - 建筑设计及服务质量要求：

    - 概念设计阶段：乙方应与甲方进行充分沟通、论证，根据甲方提供的相关资料，完成的设计，如总平，单体平面户型，立面设计,应通过多方案比较(不低于3个概念方案，必要时附彩色效果图)，优选出最佳方案，并由甲方确定最终实施方案。

    - 方案设计阶段：乙方应与甲方进行充分沟通、论证，根据甲方提供的相关资料（由甲方直接向乙方提供书面文档或电子文档）进行综合技术、经济分析，并在充分论证技术的适用性、可靠性和经济合理性的基础上，按照设计任务书的要求完成本项目建筑的方案设计工作。

    - 在设计过程中乙方应向甲方提供技术支持、咨询服务，并根据甲方要求提供双方认为可行的其他服务。

    - 本项目设计具体要求以甲方提供的设计任务书为准。该任务书与本合同具有同等法律效力，并作为支付设计费的主要依据

    - 乙方应按甲方提出的本项目设计任务书要求、项目建筑的实际情况以及本合同设计周期的约定进行设计，并提供相应的技术支持和咨询服务

    - 乙方建筑方案设计应满足甲方对项目的定位和风格要求，负责实现甲方意图，并为建筑最终的效果负责。

    - 乙方应按甲方提出的设计任务书以及本工程设计周期的约定设计各阶段图纸、编制工程概算、提供相应的技术支持和咨询服务。

  - 景观绿化工程设计及服务要求：

    - 乙方应勘察现有的地形环境条件，包括地面条件、边界、小气候以及小区内外的视觉效果。收集及整理有关图片及其它相关资料和材料,与甲方代表相互协调及开会讨论目前所有的图纸和资料，使之与设计主旨一致。这些研讨将构成总体规划及方案设计的初步构思。

    - 乙方应与甲方进行充分沟通、论证，根据甲方提供的相关资料（由甲方直接向乙方提供书面文档或电子文档）进行综合技术、经济分析，并在充分论证技术的适用性、可靠性和经济合理性的基础上，按照设计任务书的要求完成本项目的园林景观工程设计。

    - 乙方应在设计过程中向甲方提供技术支持、咨询服务，并根据甲方要求提供双方认为可行的其他服务；同时在设计过程中根据甲方需要配合商业景观设计单位进行管网综合总图调整服务。

    - 在设计过程乙方应向甲方提供技术支持、咨询服务等，并及时与甲方进行沟通、协商。

    - 乙方应前期配合建筑方案设计并结合景观设计考虑对建筑设计提出合理化建议。

    - 乙方应配合景观说辞部分的销售培训及营销推广的宣传演讲等服务。

    - 在各个设计阶段提供设计讲解咨询及现场服务，乙方根据设计进度及甲方要求进行技术配合。

    - 乙方应与结构、建筑、总平、市政、人防等相关设计专业互相协调、配合，复核荷载对结构主体的影响，保证整个项目设计的整体质量，不得互相推诿，其中地下室顶板荷载景观部分复核乙方负主要责任，建筑专业负次要责任。

  - 设计图纸、文件、成果要求：

    - 初勘图纸要求：

      - 乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的任务委托书及技术要求进行工程勘察。按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，对其成果质量负责，并承担由此引发的全部法律、经济、行政责任。

    - 策划成果要求：

      - 乙方应按甲方要求和合同约定进行策划工作。按本合同规定的时间提交质量合格的策划成果报告，对其成果所涉及到的数据，资料，图片，影像等著作权，版权，知识产权，完全由乙方负责，并承担由此引发的全部法律、经济、行政责任。

    - 建筑图纸要求：

      - 满足国家现行部颁标准的要求，以及甲方设计任务书中，各专业提出的特殊要求。（其中建筑专业图纸中剪力墙、框架柱的大小应完全按照结构尺寸绘制，其余所注尺寸应同实际绘制尺寸一致）。

      - 满足甲方根据市场、施工、房地产开发等需要提出的不与强制性条文相抵触的技术要求。

    - 交评成果要求：成果评估报告需满足向政府汇报深度及内容，如政府要求增补资料，乙方需无条件配合。

  - 乙方必须确保建筑物在合理使用寿命内，地基基础、主体结构的质量，设计应满足国家现行规范的要求，保证主体结构安全、可靠、经济合理，杜绝因设计原因造成基础的不均匀沉降和结构构件的开裂等现象（以满足国家规范规定要求为准），同时也应避免超标准设计而给甲方造成损失，否则由乙方承担因此给甲方带来的相应损失。

  - 建筑设计应及时与景观设计、人防设计单位互相协调、配合，并复核其荷载对结构主体的影响，保证整个项目设计的整体质量。

  - 建筑根据甲方提供的景观、装饰初步设计总图为模板，向甲方提供外网综合图。

  - 消防设计应在满足消防报审的前提下，充分考虑甲方意见，并尽可能降低造价。

    - 乙方应按甲方提出的本项目设计任务书要求、项目实际情况以及本合同设计周期的约定进行设计，并提供相应的技术支持和咨询服务（含初设及施工图设计、相关材料选择及施工配合服务等）。

    - 乙方的设计图纸均应满足相应的报规、报建、报审、工程实施的要求。

    - 在工程施工过程中，如涉及到方案变化或工程变更等，乙方应按照甲方的要求积极配合，及时补齐相关变更图纸，确保不影响本项目工期。

    - 在施工过程中，设计人员应到现场对建筑、景观效果进行控制（技术交底、材料确认、总体效果控制的次数应满足甲方合理要求）。

    - 乙方提交CAD为未加密可编辑版本。

  - 规范和材料要求：

    - 乙方提交的设计文件中，所提出的材料、设备或工程标准应符合现行的国家标准。

    - 设计文件及相应的技术措施等均应严格遵照国家的现行规范、技术标准执行。

    - 乙方的设计文件中，未经甲方同意，不得使用指定品牌、厂家的产品或使用特定的规范、标准、规格，由此造成或可能造成指定供应商或承包商损失的情况，如有前述情况发生，甲方视情况要求乙方承担造成的相应损失，并承担违约金。

    - 设计应尽可能挖掘降低成本的潜力，推广价廉物美的新材料及新工艺。

- 甲方的权利和义务：

  - 甲方要求乙方开展修改设计工作时，应与乙方就修改设计费用的金额和支付方式达成一致。

  - 甲方应积极、及时、主动参与相关技术方案、措施的决策。

  - 甲方对设计任务书有最终解释权。

  - 甲方应按合同约定支付设计款项。

  - 甲方应该及时处理乙方的有效投诉。

  - 甲方可在本项目中使用乙方的名称进行该项目相关宣传活动。

  - 甲方应及时组织有关人员对乙方已完成的设计工作进行核定。

  - 甲方有权根据图纸中错误的多少和错误的性质决定图纸修改方式。图纸修改方式包括由乙方重出部分蓝图、发图纸会审纪要以及发图纸更改通知书等。

  - 甲方有权享有合同约定的其他权利，履行合同约定的其他义务。

- 乙方权利及义务

  - 乙方不同工作内容的权利及义务

    - 策划工作

      - 在本合同生效之日起三个工作日内向甲方提供本合同策划所需的资料。

      - 成果报告所涉及的修正、修改内容等后续服务，若涉及分析数据重组的，在甲方提出（书面及口头均可）之日起五个工作日内完成并已书面方式提交反馈甲方；不涉及分析数据重组的，在甲方提出（书面及口头均可）之日起二个工作日内完成并已书面方式提交反馈甲方。

      - 严格按照本合同所约定工作内容向甲方提交工作成果（具体工作内容详见附件二）。若在附件二中未明确的内容，但根据一般商业惯例应该属于乙方工作范围的内容，乙方也应该按照甲方的要求予以完成。

      - 乙方应保证其工作成果文件所采用或调查的基础数据的真实性、合法性、准确性，推演过程和分析的科学性，策划的创新性和根据甲方的具体情况具有可供执行性。

      - 在甲方项目实施阶段，乙方应委派本项目工作团队专业技术人员根据甲方的需求，参加由甲方组织召开的工作会议，对咨询报告中的专业术语、调查依据、科学依据、策划理念等进行解释。保证甲方能够清楚明白知悉整个书面报告的内容并有能力予以实施。

      - 对于甲方在验收过程中所指出的问题，乙方应依据甲方的要求在3个工作日内完成修改、补正或对甲方予以解释。

      - 对因为甲方主观原因经营思路发生变化和客观市场、政策发生变化等出现的乙方向甲方出具的报告需要进行局部修改的，乙方应针对报告于甲方提出3个工作日内完成修订和提出新的思路。

      - 在甲方项目进行过程中，乙方有义务协助甲方将策划成果向有关部门进行详细介绍和说明。在该项目情况发生变化时，乙方应予以配合、指导。

    - 城市设计、建筑工程设计

      - 乙方必须根据甲方提供的设计要求及国家技术规范、标准、深度进行城市设计设计，并无条件配合甲方进行城市设计报批工作，因规划局意见要求进行修改的设计内容乙方必须无条件进行修改工作，直至城市设计报批通过为止。

      - 乙方必须根据甲方提供的设计要求进行设计，因乙方原因设计图纸的质量和深度达不到本合同约定的要求（由建设行政主管部门组织专家认定），或因设计原因不能通过相关主管部门报批造成甲方的设计延误或其它影响，则视为违约，违约责任按本合同约定执行。

      - 乙方有义务为甲方的后期深化设计与专业设计进行审核，并对其主体土建设计安全性影响提供确认。

      - 乙方应精心设计，在保证结构安全的前提下，尽量做到经济，严格控制成本指标，甲方有权聘请第三方对其经济性进行审核，若第三方审核出乙方结构设计不经济，而乙方又无合理的理由时，乙方应按第三方的要求进行设计调整。

    - 景观绿化工程设计：

      - 乙方有义务配合甲方聘请的商业顾问公司或其他第三方公司，对涉及影响景观工程等进行结构安全及水电系统的审核和配合，并根据第三方公司完成的涉及景观工程的内容对景观设计相关专业做出相应调整，此项设计调整设计免费。

  - 乙方通用权利及义务：

    - 乙方须全面配合后续扩初设计、施工图设计、工程施工，做到开工前联合扩初设计、施工图设计供应商技术交底，使后续设计更能清晰了解前期方案意图，并配合施工图设计供应商及施工单位做好土建、水、电、消防等方面的图纸会审（甲方提前3天通知或根据具体项目确定时间）。

    - 乙方应精心设计，尽可能控制好成本和技术服务,并承诺技术服务费用已计入合同约定总价中，不再另行计费。对设计工作发生的技术问题，乙方应在接到通知的当天做出回应，对一般性技术问题于1个工作日内提出解决方案，对重大技术问题于24个工作日内提出解决方案。

    - 若乙方在设计中受到甲方人员无故刁难的，乙方应及时向甲方汇报相关情况，并就此情形提供充分的证据加以证明。甲方受理有效投诉后，将积极协助乙方解决相关问题。否则甲方将视为无效投诉，投诉不予受理，所造成的一切后果由乙方自行承担。

    - 乙方在设计过程中遇有甲方、甲方的主管部门及政府相关部门检查、各类验收，乙方必须积极配合甲方进行技术支持。

    - 乙方采用的主要技术标准是：国家现行法律、法规、设计规范、部门条例、地方规范及地区审查规定。

    - 乙方及其工作人员应就本合同所涉及的相关情况保密，不得向任何第三方（包括甲方的客户）透露。

    - 乙方自费修正设计文件（包括图纸、资料、电子文档等）中的所有错误、遗漏、矛盾、欠缺及其它缺陷。

    - 乙方应按甲方和政府审图中心的意见进行图纸修改。乙方自身造成的错漏碰缺，由乙方自费修改。

    - 乙方保证其设计人员在本合同约定期间的所有合理时间内，能随时参与同甲方的讨论等事宜，并提供相应的服务（如设计的细化、咨询、现场指导等。）

    - 乙方需向甲方提供专职的项目技术负责人与商务负责人，作为与甲方相关业务往来的直接对接人。

    - 乙方应极配合当地报规报建工作，协助甲方进行消防、人防、环评专项技术沟通等工作，若在报批报建报规过程中发生超规问题，乙方应无条件配合甲方前往当地相关主管部门进行技术说明。

    - 按照甲乙双方约定的设计进度及时向甲方提供设计文件。

    - 乙方有权享有合同约定的其他权利，履行合同约定的其他义务。

- 履约保证金：

  - 履约担保提交:履约保函。

  - 履约担保的金额：中标价的2%，小写：（大写人民币：） 。

  - 提交履约担保的时限：按照中标通知书要求向甲方提交。(由联合体牵头人支付)

  - 履约担保的返还：乙方方案设计成果获得政府相关部门审查通过后20个工作日内支付，如项目分期开发，甲方按比例分期退还履约保证金给乙方。

- 合同权利义务的转让：

  - 由于本合同为甲方代大理项目公司签订的合同，在大理项目公司正式成立之前由甲方代表大理项目公司行使合同约定的所有权利，履行合同约定的全部义务，在大理项目公司正式成立后，甲方将合同正式转移给大理项目公司，由大理项目公司继续行使合同约定的权利、履行合同约定的义务。甲方将合同约定的权利和义务转移给大理项目公司的行为，乙方必须无条件执行并继续履行合同。

- 设计调整：

  - 建筑设计调整，在项目设计过程中，甲方认为有必要修改设计时，在不违反相关规范、规定前提下，乙方应在双方约定的时间内完成相应的设计调整，重大设计调整（重大设计调整指经甲方签字确认后的涉及风格、定位、功能性、颠覆性变更或修改），费用及设计周期由双方另行协商。

  - 景观设计变更，如甲方在设计过程中做出重大调整（指涉及风格、定位、功能性、颠覆性变更或修改），甲方确认各阶段设计成果后，导致乙方的已经完成的部分设计工作无效，乙方免费进行三轮方案设计及修改工作（含第一次），超过三次，甲乙双方应针对乙方为完成设计工作所需要增加的设计周期及费用另行协商解决。

  - 勘察过程中的变更（指：建筑平面方案调整），经办理正式变更手续后，变更工程量在原合同工程10%以内的，合同总价不做调整，若变更工程量超过原合同工程量10%，甲乙双方按实际发生工程量办理变更，报价表中已有单价按中选单价执行，报价表中没有的单价参照《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本执行。总价下浮20%,下浮率按乙方报价文件执行）。

  - 建筑设计及景观设计成果获得甲方确认后，甲方通知进行涉及功能性的变更或修改时，对于乙方已完成的实际工作量，双方应根据变更或修改内容增加修改设计费。修改设计费根据修改工作量由双方商定。修改设计工作不因商务沟通时间及费用问题停止进度,不得因商务问题拒绝提交图纸而影响项目施工进度。

  - 策划成果调整：在乙方给出策划初稿、过程稿中，应根据甲方的意见修改。乙方应在双方约定的时间内完成相应的调整，直到甲方验收确认合格为止，不增加修改费用。

  - 设计过程当中的正常修改，不增加修改设计费。

- 合同终止或解除：

  - 乙方提交概念方案设计后，若与甲方的基本构思相符，经甲方认可后乙方方可继续进行下一阶段报建方案设计工作。若与甲方的构思不符，不满足甲方要求，甲方发出未采纳概念方案书面通知后本合同自行终止，乙方不再继续进行报建方案设计工作，甲方按合同约定向乙方付清概念方案设计费用，除此之外甲方不再向乙方支付任何费用，双方均不承担任何违约责任。

    - 本合同签订后，如因甲方原因，致使乙方6个月以上未能开始设计，甲乙双方均可提出解除合同，甲方已支付的款项乙方不返还甲方（不计息），乙方不要求其它任何补偿。

  - 本合同签订后因甲方原因需部分或全部解除合同，乙方接甲方通知后应立即停止设计工作，乙方已完成部分或全部设计工作时，甲方按乙方已完的设计工作量，经双方协商，向乙方支付相应设计费。

  - 如乙方三次调整后均达不到甲方要求并确认，甲方有权提出终止合同并与乙方友好协商已被认可的设计成果结算费用。

  - 本合同履行过程中，有下列情形发生时，甲方可终止本合同全部或部分，并可将设计剩余工作委托其他乙方完成。乙方接甲方通知后应停止设计工作，并在24日内将已完成的工作内容及资料移交甲方，同时甲方按乙方已完的设计工作量，经双方协商，向乙方支付相应设计费。

    - 乙方未能履行本合同条款或进度迟缓，经甲方协调后，仍未改进或未作合理说明的。

    - 设计成果不能达到国家和地方强制性标准的要求，不能体现甲方需要，不能满足相应报建报批要求，经甲方通知后拒不修改的。

    - 依照法律规定，乙方的设计事项，存在重大失误或错误的。

    - 未能按合同约定及时有效地进行现场服务的。

    - 发包人不能按本合同约定时间支付设计费，延迟支付超过90个工作日的；

  - 转包或分包：

    - 乙方应保证其自身设计人员具备从事设计所必须的经验与能力，所有的设计工作均应由具有相应合格资格、资历、经历承担全部责任的设计人员承担，其各工种设计负责人及该项目设计负责人的人选由乙方提出名单，这些设计人员应是符合国家规定标准的工程师或相关专业人员，经甲方书面确认同意后方可从事本项目的设计，

    - 对于本合同所涉及的工作范围：策划、城市设计（含交通评估分析）、景观设计专业由建筑专业进行分包，但必须事先征得甲方的书面同意后才能从事本工程的设计，分包的服务费、税费、管理费等所有涉及分包内容的费用均已包含在本合同费用之内。未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式转包或分包本设计工程，否则，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总价50%的违约金，并承担由此给甲方造成的一切经济损失和法律责任。

- 知识产权：

  - 乙方按本合同完成的设计工作，甲方按合同约定付清设计费后，其知识产权归甲方所有，但乙方拥有署名权，以及在不损害甲方利益的前提下，在征得甲方书面同意后，乙方可以将本项目有关的资料和图纸用于乙方的市场宣传推广、学术目的的发表及参赛。

  - 甲方向乙方提供的所有勘察方案、设计方案、策划方案、各类报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议、技术资料、策划结果（包括调查数据、推演方式、文字作品、图片作品、电脑制作作品）等全部资料未经甲方同意，乙方不得向第三方泄露；设计完成后，乙方有保密义务，未经甲方同意，乙方不得任意使用，否则，应赔偿由此给甲方造成的损失。对于部分原创设计，乙方在甲方项目交付业主前不得向第三方提供类似设计。

  - 乙方应保证其为完成工作成果所进行的调查、推演、运算是客观、独立进行的，拥有独立的知识产权。若为引用数据、方法、公式、办法等，其必须是公开的，不涉及侵害任何第三方商业秘密的，同时不涉及会向任何第三方支付费用的。

- 违约责任：

  - 甲方违约责任：

    - 因甲方原因未按本合同约定向乙方支付设计款，经乙方书面催告后仍未支付，每延迟一天，甲方向乙方支付本次应付未付合同款5‰的违约金。

    - 因甲方委托的设计项目、规模、条件或者提供的资料错误，或提交的资料有较大修改，以致造成乙方设计做重大设计（指涉及功能性变更）返工时，双方可另行协商签订补充协议（合同），重新明确有关条款。

  - 乙方违约责任：

    - 乙方按照国家、行业及地方政府的相关规定承担设计责任，如因设计造成的质量事故或经专家评审后不能满足设计任务书要求及行政审批手续要求，应当免费积极配合修改至达到要求。

    - 如因乙方设计图纸、成果、文本等不满足设计任务书的要求，甲方有权提出修改意见，乙方连续修改两次仍不满足甲方要求的，甲方有权根据乙方的设计质量酌情扣减该阶段1%—2%的设计费用。

    - 乙方在本项目中与甲方的有关配合上必须确保及时，并不得影响本工程相关工作的顺利进行，如因乙方原因在收到甲方书面通知仍不予配合及回复且影响了相关工作顺利进行，甲方有权酌情予以扣除部分设计费。

    - 乙方如未按要求完成各阶段设计任务（含各个时间节点）或未经验收合格（在经双方协商后确认的时间内还未达到甲方要求的），则每逾期一天应承担分阶段合同金额5‰的违约金；累计逾期超过7天（含7天），甲方有权解除本合同。

    - 在本合同履行期间，如乙方未经甲方同意擅自更换方案主创设计师及施工图主设计师，甲方有权解除本合同，并对余下设计费用不予支付，且乙方须承担合同总金额30%的违约责任。

- 反商业贿赂条款：

  - 甲、乙双方的义务

    - 严格遵守国家有关法律、法规。

    - 严格执行双方签订的本合同。

    - 甲、乙双方不得为获取不正当的利益，采用任何方式损害对方的合法权益。

    - 任何一方发现对方业务人员在业务活动中有违法、违规、违纪、违反本协议行为的，有义务即时向对方监督部门举报，举报时须提供相关证明材料。

  - 甲方的义务

    - 应与乙方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作。

    - 在商务活动中应当依法办事、廉洁自律，不得有任何涉及商业贿赂或损害企业利益的行为（包括但不限于以下情形）：

      - 向乙方单位及乙方工作人员索要或接受乙方单位以及乙方工作人员的回扣、礼金、有价证券、贵重物品或好处费、感谢费等；

      - 在业务活动中以任何理由设置障碍、态度粗鲁、刁难乙方；

      - 在乙方单位报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用；

      - 要求或接受乙方单位或乙方工作人员为甲方工作人员装修住房、婚丧嫁娶、或为其配偶及亲戚朋友安排工作提供方便；

      - 参加乙方单位或乙方工作人员安排的宴请、健身、娱乐、桑拿按摩等活动；

      - 向乙方单位或乙方工作人员要求为甲方工作人员或其配偶及亲戚朋友介绍经营业务等活动。

  - 乙方的义务

    - 应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作。

    - 在与甲方的商务活动中应当依法办事、廉洁自律，不得以任何方式从事任何涉及商业贿赂或损害甲方企业利益的行为，包括但不限于以下情形：

      - 以任何理由或方式向甲方及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等；

      - 以任何理由或方式为甲方及其工作人员报销应由甲方及其工作人员支付的费用；

      - 为甲方工作人员装修住房、安排婚丧嫁娶活动及为其配偶或亲戚朋友安排工作或牵线搭桥、提供方便；

      - 以任何理由宴请甲方单位及其工作人员；以任何理由安排甲方单位及其工作人员参与其组织的健身、娱乐、桑拿按摩等活动；

      - 为甲方工作人员及其配偶、亲戚朋友介绍经营业务、提供经营业务的便利条件，进行经营业务合作等活动。

  - 违约责任条款：

    - 乙方单位或工作人员违反上述反商业贿赂条款的，乙方应赔偿甲方违约金共计人民币伍万元整，甲方有权据此解除本合同，同时甲方将永久性地取消乙方与甲方再次合作的资格，构成犯罪的，甲方将向司法机关报案，追究乙方及乙方相关人员刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，还应予以赔偿。

- 甲方监督部门电话：。

- 不可抗力：

  - 不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况；

  - 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免责任，但法律另有规定的除外。迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任；

  - 合同任何一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

- 送达条款：

  - 乙方的通邮地址详见协议条款，乙方必须保证该通邮地址为有效通邮地址，能接收一切邮件，且不得随意变更（如有变更必须提前一个月通知甲方）。凡甲方有相关事项需要以邮件形式通知乙方的，以上述地址为准。

  - 凡甲方有相关事项需要以邮件形式通知乙方的，均以特快专递送达。乙方的通邮地址在四川省内的，甲方向邮局或其他经营邮递业务的机构投递后经过三日的（以邮戳当日为准），视为送达；乙方在四川省外中国境内的，甲方向邮局或其他经营邮递业务的机构投递后经过五日的（以邮戳当日为准），视为送达。

  - 乙方的联系电话号码及联系传真号码详见协议条款，乙方应保证上述话机,传真机有专人值守,不得随意销号,停机；

  - 甲方以上述电话号码联系乙方的通话当时即产生通知效力；甲方以上述传真号码联系乙方的,甲方传真发出后30分钟即视为甲方已将相关事宜通知了乙方。

- 争议：

  - 未尽事宜，双方协商解决，达成的补充协议以及本合同所有附件是本合同不可分割的组成部分，均具法律效力。

  - 本合同项下及因履行本合同产生的任何分歧和争议，双方均应友好协商，协商不成的，任何一方可以将争议提交项目所在地有管辖权的法院裁决。

- 合同生效及终止：本合同经双方签章后生效，合同及其附件具有同等法律效力。

- 合同份数：本合同壹式捌份，甲方执肆份，乙方执肆份。

- 送达

  - 乙方的通邮地址为，乙方的联系电话号码为，联系传真号码为。

- 协议条款附件：

  - 附件一：勘察成果

  - 附件二：策划成果

  - 附件三：《城市设计成果清单》

  - 附件四：《建筑设计成果清单》

  - 附件五：《景观设计成果清单》

甲方（签章）：                        乙方（签章）：

代表：                                代表：

签订地点：

签订日期：   年  月  日

## 附件一：勘察成果（包括且不限于以下成果，如甲方要求，在合理范围内，乙方应积极配合提供）

一、 文字部分：

（1) 拟建工程概况；

（2) 勘察方法和勘察工作布置；

（3) 工程区自然地理条件、区域地质条件；

（4) 场地地形、地貌、地层、地质构造、不良地质条件、岩土体性质特征；

（5) 各项岩土体性质指标，岩土的强度参数、变形参数、地基承载力的建议值；

（6) 地下水埋藏情况、类型、水位等条件；

（7) 土和水对建筑材料的腐蚀性；

（8) 区域稳定性、地震效应、场地稳定性评价；

（9)拟建物岩土工程评价；

（10) 结论及建议。

二、图件部分：
（1) 勘探点平面图；

（2) 工程地质剖面图；

（3) 工程地质钻孔柱状图。

## 附件二 策划成果（包括且不限于以下成果，如甲方要求，在合理范围内，乙方应积极配合提供）

## 住宅策划成果

①、开发背景及房地产市场深度研究

- 项目本体认识

主要内容包括：

- 项目地理位置分析

- 项目区位关系分析

- 项目片区现状分析

- 项目交通状况分析

- 项目宗地构成分析

- 项目地形地貌分析

- 项目周边四至分析

- 项目资源配套分析

- 企业品牌资源分析

- 宏观市场背景研究

主要内容包括：

- 城市基本概况分析

- 城市经济发展分析

- 城市发展规划分析

- 整体房地产市场分析

- 宏观政策发展趋势分析

- 宏观市场背景分析结论

- 区域市场背景研究

主要内容包括：

- 区域发展规划及发展趋势分析

- 区域房地产发展现状及趋势分析

- 区域住宅市场现状及趋势分析

- 区域市场背景研究结论

- 竞争环境研究

主要内容包括：

- 各热点板块及典型项目的调研分析

- 个案推售节奏及推售量情况分析

- 个案总体规划分析

- 个案业态定位及业态规划

- 产品结构及设计分析

- 根据资源匹配度产品的差异化配置分析

- 个案主要核心卖点分析

- 个案销售价格走势分析

- 个案各产品线及各资源线的价格差异化分析

- 个案主力及畅销户型分析

- 个案溢价能力及溢价点分析

- 竞争市场环境研究结论

- 项目的SWOT分析

②、项目整体定位及住宅物业发展建议

- 项目发展定位

- 整体定位

- 战略定位

- 客户定位

- 产品定位

- 形象定位

- 物业发展建议

- 产品的形态及规划布局建议

- 产品的设计建议

- 建筑立面风格建议

- 园林景观设计建议

- 公共空间设计建议

- 产品的附加值建议

- 产品的功能配套建议

- 项目的综合价值体系

- 项目的开发策略建议

- 项目整体开发策略建议

- 项目开发时序建议

- 示范区或启动区建议

- 项目的量价关系预估

- 产品售价预估

- 项目销售周期判断

- 服务期内的规划设计跟进

- 配合完成规划设计任务书

- 参与规划设计专题会议

- 阶段性规划设计方案成果评审

- 规划设计方案成果评审意见及优化完善建议

## 二、商业策划成果

- 1.  项目理解

- 1.1. 项目指标

- 1.2. 项目理解

- 2.  项目工作框架

- 2.1.  大理城市资源理解

- 2.1.1.  大理城市地位价值理解

- 2.1.1.1. 大理城市研究

- 2.1.1.2. 大理城市发展规划理解

- 2.1.1.3. 大理城市交通路网体系理解

- 2.1.1.3.1.  城市航空、高铁价值分析

- 2.1.1.3.2.  城市公路价值分析

- 2.1.1.4. 城市自然资源价值理解

- 2.1.1.4.1.  城市文化、民俗资源分布/构成

- 2.1.1.4.2.  城市自然资源分布/等级（国家标准）

- 2.2.  对标融入、和谐、保护成功案例借鉴

- 2.2.1.  全球具有融入、和谐、保护特点商旅文型项目筛选（2-3个）

- 2.2.2.  对标项目城市地位、价值理解

- 2.2.3.  对标项目分物业构成、规模

- 2.2.4.  对标项目经营概况

- 2.2.4.1. 酒店物业类型、单体规模/功能

- 2.2.4.2. 酒店年入住率、房价/年客流量波动表现

- 2.2.4.3. 商业物业功能构成

- 2.2.4.4. 商业客流量估算、租金水平分析

- 2.3.  项目条件理解

- 2.3.1.  项目城市位置理解

- 2.3.2.  地块价值原则理解与确定

- 2.3.2.1. 地块内控规指标理解、分析

- 2.3.2.2. 地块商业价值点、线、面理解

- 2.3.3.  项目对本地块开发理解、分析、交流

- 2.4.  大理城市分物业研究

- 2.4.1.  酒店物业研究

- 2.4.1.1. 城市酒店分类（代表性星级酒店、主题/特色、快捷酒店各 2-3 个）

- 2.4.1.2. 代表性酒店客群分析

- 2.4.1.3. 城市酒店各类酒店特征分析

- 2.4.1.4. 其他特色分析

- 2.4.2.  公寓物业分析

- 2.4.2.1. 城市代表性公寓物业分布与筛选

- 2.4.2.2. 城市代表性公寓物业基本特征分析

- 2.4.2.3. 公寓物业用途方向分析

- 2.4.2.4. 公寓购置物业客群分析

- 2.4.3.  写字楼物业分析

- 2.4.3.1. 城市主要产业构成、占比、产值

- 2.4.3.2. 产业楼宇需求判断分析

- 2.4.3.3. 城市办公楼宇分布、类型概况

- 2.4.3.4. 城市办公楼宇租金水平分布分析

- 2.4.3.5. 代表性写字楼物业分析（规

- 2.4.4.  商业物业研究

- 2.4.4.1. 城市商业物业分布、格局、规模

- 2.4.4.2. 城市商业物业代表性研究

- 2.4.4.3. 重点竞争对手分析

- 2.4.4.4. 城市销售型商业物业研究

- 2.4.4.4.1.  城市销售型商业物业研究

- 2.4.4.4.2.  城市销售型商业物业建议

- 2.5.  城市消费者研究

- 2.5.1.  城市消费者筛选及定量研究

- 2.5.1.1. 城市文旅消费者特征分析费/目的地选择

- 2.5.1.2. 城市文旅消费者行为特征分析

- 2.5.1.2.1.  目的性诉求分析、构成

- 2.5.1.2.2.  行为特征分析：来源、频次、驻留、本地人均花费

- 2.5.1.2.3.  消费者评价分析

- 2.5.1.2.4.  消费者偏好分析

- A．  酒店选择

- B．  交通选择

- C．  餐食选择

- D．  文娱选择

- E． 游览地点选择、构成

- F． 其他选择、构成，（如土特产、便利消费）

- 2.6.  项目渠道资源访谈交流

- 2.6.1.  项目资源渠道构成及名单确定

- 2.6.2.  酒店资源访谈/入驻意愿分析

- 2.6.3.  特色商户资源访谈分析

- 2.6.3.1. 经营目标、类型、理念交流

- 2.6.3.2. 项目入驻/合作意愿分析

- 2.6.4.  本地民俗访谈分析

- 2.6.4.1. 本地有价值民俗租户标准理解、确定&构成

- 2.6.4.2. 民俗商户经营理念交流、理解

- 2.6.4.3. 项目合作/入驻意愿分析

- 2.7.  项目整体方案

- 2.7.1.  项目整体地位、价值、愿景描述

- 2.7.2.  项目整体客群描述

- 2.7.3.  项目整体功能构成、分布示意

- 2.7.4.  写字楼部分

- 2.7.4.1. 写字楼规模、类型描述

- 2.7.4.2. 写字楼承载产业构成

- 2.7.4.3. 写字楼基座面积、产权面积、层高、大堂面积建议

- 2.7.4.4. 写字楼配套设施建议

- 2.7.4.5. 写字楼售价、租金预判

- 2.7.5.  公寓物业部分

- 2.7.5.1. 公寓规模、类型描述

- 2.7.5.2. 公寓物业未来操作模式建议

- 2.7.5.3. 公寓物业投资客群描述

- 2.7.5.4. 公寓物业基座面积、产权面积、层高、大堂建议

- 2.7.5.5. 公寓配套设施建议

- 2.7.5.6. 公寓售价、租金预判

- 2.7.6.  商业部分

- 2.7.6.1. 项目内商业（网点）分布，及各商业物业概念、类型描述

- 2.7.6.2. 项目内各商业中心（网点）功能、代表性租户构成示意

- 2.7.6.3. 各商业中心（网点）功能分布示意

- 2.7.6.4. 项目商业氛围、环境建议

- 2.7.7.  酒店部分

- 2.7.7.1. 酒店物业概念、类型、等级、分布示意

- 2.7.7.2. 酒店物业客群及诉求构成描述

- 2.7.7.3. 酒店功能建议

- 2.7.7.4. 酒店氛围、环境建议

- 2.7.8.  项目商业财务测算

- 2.7.9.  其他相关建议

- 2.7.9.1. 地块分物业分布示意

- 2.7.9.2. 地块功能区示意

## 附件三 城市设计成果清单（包括且不限于以下成果，如甲方要求，在合理范围内，乙方应积极配合提供）

一、	详细城市设计成果

（1）	项目背景（宏观区位、上位规划、政策背景等）

（2）	区位研究（对区域情况、项目区位、资源等进行梳理分析）

（3）	案例分析（对国内外同类项目进行研究，总结可借鉴因素）

（4）	项目定位（给出项目定位与目标，产业定位，指导项目规划、分期实施建议等）

（5）	场地现状（对用地内道路，水系，现状建筑等情况做系统梳理）

（6）	城市设计理念（城市设计理念及策略）

（7）	总体城市设计（用地规划图及指标及相关城市设计分析图纸）

（8）	建筑形体方案示意（项目总图、鸟瞰图、重要节点效果图、空间形态分析、重点天际线等）

（9）	分区设计（分区用地、总图、功能、交通、景观等）

二、交评成果

2.1片区交通情况总体分析

2.1.1明确分析背景、目的、范围、内容和原则

2.1.2研究区域交通状况分析

（1）基地及周边地区开发情况

（2）现状交通分析：对分析范围内主要交通方式的交通流特征、交通设施进行说明；对范围内的现状道路、供需和运行状况进行分析。

（3）规划交通网络及对外交通情况：对研究范围内规划用地性质、建设规模、交通网络以及与周边区域的主要交通量进行分析。

2.1.3交通需求与模型分析方案采用TransCAD建模方法进行分析）

（1）交通模型的构建

（2）交通发生和吸引

（3）交通出行空间特征

（4）分方式出行量预测

2.1.4片区交通分析与建议（方案规划范围只包含与规划范围临近地块）

（1）机动车流量与能力分析

（2）路网服务特性分析

（3）主要结论与建议

含重要道路断面形式、交叉口的渠化和信号控制改善；停车设施改善；公交系统改善等措施。

2.2、主要道路交通情况分析

2.2.1现状交通状况分析

包括对现状道路周边地块开发情况的分析、现状交通流量的调查、现状主要道路交叉口交通情况的调查分析。

2.2.2 交通预测与模型（方案采用TransCAD建模方法进行分析）

建立交通模型，对交通吸引与发生量、周边道路交通量、停车需求等进行分析预测。

2.2.3 交通影响分析

分析用地建成后新生成交通需求对其运行的影响程度

2.2.4 结论与建议

（1）明确周边用地建成对主要道路的影响程度；

（2）明确交通影响是否可接受，以及是否需要对用地布局和建设规模控制或交通系统进行调整；

（3）根据分析结果，如有问题，提出用地出入口数量、大小、位置以及交通组织的改善建议；优化道路网。只对重要道路节点提出出入口或交叉口的渠化和信号控制改善；停车设施改善等措施。

## 附件四：《建筑设计成果清单》（包括且不限于以下成果，如甲方要求，在合理范围内，乙方应积极配合提供）

| 建筑专业设计服务内容 |
| --- |
| 1建筑设计 |
| 1.1前期研究、方案设计及后期销售阶段 |
| 参与并协助甲方进行项目前期项目定位研究工作 |
| 协助甲方进行于本项目有关的基础资料的收集整理工作 |
| 协助甲方收集了解当地规范、规程及施工工艺、工程习惯做法等，乙方如对当地规范或施工工艺等不熟悉（特别是结构、消防等专业），应寻求向当地专家进行专业咨询 |
| 概念性方案设计方案 |
| 参与甲方组织的中期及最终汇报会 |
| 书面提供设计理念介绍 |
| 配合提供销售和交房所需的图纸(包括设计成果中的户型图、分层平面图、户型分布图、效果图)，以及其它有关数据、文字说明等，并提供整理后的电子版文件 |
| 1.1前期研究、规方案设计及后期销售阶段 |
| 1.2方案设计阶段 |
| 总平面设计 |
| 初步竖向设计 |
| 完成日照分析，提供符合报建要求的正式日照分析报告 |
| 建筑平面、立面、剖面设计 |
| 配套公建设计(商业用房,会所等) |
| 建筑效果图设计（鸟瞰、单体透视） |
| 建筑面积计算与分析，包括但不限于各单体及分层面积、户型面积统计、功能面积统计； |
| 建筑方案报建文本 |
| 参加甲方组织的中期及最终汇报会 |
| 协助甲方通过方案报建 |
| 参加方案设计政府评审会。协助甲方与政府各部门及有关单位的沟通协调 |
| 协助甲方协调沟通各顾问单位 |
| 结构专业设计服务内容 |  |
| 2结构设计 |  |
| 2.1方案设计阶段 |  |
| 参与前期甲方项目考察调研，结合项目，配合建筑方案进行结构体系方案深化设计。 |  |
| 参与建筑方案的结构体系可行性评估。 |  |
| 配合甲方收集项目涉及的所在地抗震，地基等规范。提供所在地结构设计的一些常规做法的要求及施工工艺等，参与政府主管部门咨询工作。 |  |
| 负责结构体系概念性设计，提供设计依据，设计参数。 |  |
| 书面提供结构方案设计的结构说明、计算软件的应用、结构技术指标的参数控制。对建筑形态的影响。 |  |
| 组织中期和最终汇报及方案评审会。 |  |
| 3 机电设计 |  |
| 3.1整体规划及方案设计阶段 |  |
| 参与甲方项目前期考察调研，配合项目定位研究 |  |
| 配合甲方收集项目涉及的前期资料（机电设备、材料）和整理工作 |  |
| 配合甲方收集项目涉及的所在地规范、市政配套、技防、弱电自动化系统等的要求及施工工艺等，参与市政配套、主管部门咨询工作 |  |
| 负责机电系统概念性规划设计 |  |
| 书面提供概念性机电系统规范设计方案的系统说明、功能介绍、技术评估、对建筑环境要求和系统框图 |  |
| 提供概念性机电系统规范设计方案涉及的机电设备材料产品书面样本、案例 |  |
| 机电系统选用方案技术经济性评估意见 |  |
| 组织中期和最终汇报及方案评审会 |  |

## 附件五 《景观设计成果清单》（包括且不限于以下成果，如甲方要求，在合理范围内，乙方应积极配合提供）

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 景观概念设计阶段 |  |
|  | 1.设计说明（该阶段设计说明应以用于阐述方案为主，其内容应包含详细的总体规划设计概念和风格说明和分区概念设计说明，以完整表达方案思路、理念） | 4 |
|  | 2.彩色总平面布置图1:500 | 4 |
|  | 3.分析图（交通、功能、竖向等）1:500 | 4 |
|  | 4.景观节点及空间印象图1:500 | 4 |
|  | 5.重要节点透视图草图（jpg格式，分辨率不低于72像素/英寸） | 4 |
|  | 6.各种软饰参考图片（符合项目风格） | 4 |
| 2 | 深化方案设计阶段 |  |
|  | 1.设计说明（该阶段设计说明应以用于营销推广为主，其内容应包含详细的总体规划设计概念和风格说明和主题说明和分区概念设计说明） | 4 |
|  | 2.彩色总平面布置图1:500 | 4 |
|  | 3. 交通分析图1:500 | 4 |
|  | 4.景观节点及空间意向图1:500 | 4 |
|  | 5.铺装分析图1:500 | 4 |
|  | 6.景观节点分析图1:500 | 4 |
|  | 7.分区放大平面图1:500 | 4 |
|  | 8.重要节点三维效果图 | 4 |
|  | 9.重点景观节点彩色平立剖面示意图 | 4 |
|  | 10.植物配置意向图片 | 4 |
|  | 11.各种软饰参考图片（符合项目风格） | 4 |
|  | 12.成本估算 | 4 |
| 景观方案深化阶段，图片均为jpg格式，分辨率不低于72像素/英寸，提供彩色文本一式12套及电子文档光盘一份 |  |  |

- 设计规范及要求

一、勘察工作要求：

1、 勘察依据

所有地质勘察工作，应按如下规范要求执行：

(1) 《岩土工程勘察规范》(GB 50021—2001)（2009版）；

(2) 《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）；

(3) 《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010  2008版）；

(4) 《高层建筑岩土工程勘察规程》（JGJ 72-2004）；

(5) 《建筑工程地质钻探与取样技术标准》（JGJ 87-2012）；

(6) 《工程地质手册》（第四版）。

2、 勘察要求

（1）初步查明建筑场地内各岩土层的类型、深度、分布范围、工程特征，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力；

（2）初步查明不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，提出整治方案的建议；

（3）初步查明地下水的埋藏条件，提出场地水文地质条件；

（4）初步查明场地内有无液化地层，划分拟建建筑物场地类别，提出抗震设计的有关参数；

（5）进行场地与地基的地震效应评价；

（6）提出对建筑物有影响的不良地质作用的防治方案建议；

（7）提供满足初步设计所需的岩土参数，初步确定地基承载力；

（8）提出地基基础方案的建议。

## 二、城市设计规范及要求

一、详细城市设计需收集以下基础资料：

1.总体规划或分区规划对本规划地段的规划要求，相邻地段已批准的规划资料。

2.人口，建筑物分布现状。

3.公共设施规模、分布

4.工程设施及管网现状；

5.所在城市及地区历史文化传统、建筑特色等资料。

二、详细城市设计应当包括下列内容：

1.确定规划范围内不同性质用地的界线，确定各类用地内适建，不适建或者有条件地允许建设的建筑类型。

2.确定各地块建筑高度、建筑密度、容积率、绿地率等控制指标

3.提出各地块的建筑体量、体型、色彩等城市设计指导原则；

三、详细城市设计图纸的内容要求

1.位置图。

2.用地现状图。

3.土地使用规划图。

4.地块划分编号图。

三、建筑设计规范及要求

- 概述

  - 目的

## 为保证设计阶段的顺利进行，使设计成果达到高标准的要求，减少施工过程中的返工与改动，有效避免设计中的常见问题，特制定本要求。要求认真参阅我司相关标准化文件及常用做法要求，因地制宜，改进提高，保证项目设计质量。

  - 依据

## 本规范及要求作为施工图设计指导手册，是在国家相应标准及规范的基础之上，结合我公司以往类似项目开发的实践经验，对设计中的一般要求和常用做法进行必要的明确、补充和完善后编制而成。

  - 适用范围: 承接本项目的建筑设计单位，在施工图设计中应遵照本任务书。

  - 图纸要求:

    - 工程名称：【大理洱海外滩项目勘察、策划、城市设计、建筑及景观设计】项目。

    - 图面要求：各专业图纸规格需按有关制图规范并尽量做到统一，图纸表达内容应清晰明确，构图美观整洁。

      - 建筑如由多个分区组成，应提供分区拼接示意图，清晰表达各分区的界限和衔接关系。各分区边界的确定应做到各专业清晰、合理、统一。

      - 图中应清晰表示出墙体构造、隔墙厚度及定位尺寸、门窗洞口尺寸、阳台、挑板尺寸、家俱布置（开关及插座应定位）、洁具摆放（洗手盆、大便器、地漏应定位）及空调机预留洞口位置，并标明地面降板位置相对标高，和卫生间排水坡度。

      - 各专业应限制使用通用图纸，各专业应仔细核查图纸索引位置、标高及尺寸标注情况，减少不必要的麻烦。

      - 若有地下室部分，应有顶板平面图，准确表达地下室通风采光井及出地面楼梯间位置与地上建筑一层平面间的相互关系。

      - 应提供门窗详图，清晰表示出门窗尺寸，窗型分格和开启扇位置方向，并应和立面图统一。

      - 电子文件方面的说明：

        - 方案图、施工图等必须提供相应的电子文件。电子文件在文件编排组织上要清晰、明确，文件目录要以各专业文件命名，子目录为各建筑栋号目录。建筑栋号必须齐全，建筑相同而栋号不同的可共用图纸，但各自建立目录，晒图时每栋楼各专业图纸齐备且份数相同。

        - 在设计过程中，设计院在计算面积时画的复线（Pline线），包括套内面积计算的Pline线，仍要保留在图中，放在施工图纸外侧。

        - 应在设计说明上单列表格表达主要技术经济指标。

    - 其他要求：

      - 自接设计任务书之日起，两日内成立项目工作组，指定项目总负责人，并将本项目的设计计划日程表及设计人员配置表（各专业负责人及工作组主要人员应标明资历及工作年限）、联系方式（办公电话及手机号码）传至我司相应的项目建筑师。

      - 施工图设计应在三日内对建筑设计方案进行深入研究，从施工技术层面加以分析，及时发现问题并提出合理的解决方案，综合研究后确定修改意见。

      - 施工图设计阶段应定期召开项目例会，原则上每周一次，讨论相应阶段图纸问题。设计院应在会议前作好准备，提供最新作业图纸及相关设计问题，以备开会研讨、定案，并应将项目例会记录单整理交于我司存档。

      - 设计图纸应满足当地节能要求，并提供相应节能计算书。

  - 内容说明

    - 本任务书主要表述了我司对于项目各部分施工图设计的具体要求，提供了我司惯用的一些特定做法，一般常用做法不再详细说明，请各专业工程师在本项目的施工图设计阶段予以落实。本指导书中所列尺寸，未标明单位的按毫米计，标明单位的以所标单位为准。

    - 项目设计负责人应保证各专业工程师认真阅读本任务书，相关各专业发生矛盾时，原则上以建筑专业为依据，进行各专业的相应调整。

    - 图纸绘制深度按国家标准、地方有关规定及我公司要求执行；

- 建筑专业

  - 设计说明

    - 建筑设计总说明各子项材料做法表、装修做法表汇总统一编写；子项说明可根据具体情况单独编写。

    - 建筑设计总说明中关于建筑面积的计算要精确，并随设计的加深不断核算，直至最终成果，建筑面积计算应严格按照国家颁发的建筑面积计算标准执行（由产品研发部和营销中心提供建筑面积和销售面积计算标准）。

    - 所有门窗需统一编制门窗表，进行编号并注明选料，以保证施工备料中不发生混淆。

    - 建筑设计所用图集与其他专业相匹配。

- 结构专业

  - 设计要求

    - 要求各子项制图标准统一。

    - 结构施工图设计说明完整清楚，基础平面布置图及详图、结构平面布置图、构件详图、节点构造详图、楼梯结构图、预埋件详图等表达清晰，内容齐全，便于施工。

    - 建筑主体内以及依附于主体的钢结构部分，必须完善设计。

    - 结构方案、构件布置以及截面确定等设计环节应充分考虑建筑设计的要求。

    - 结构外围梁高应按各栋及立面效果统一梁高。

    - 结施图中屋面若有反梁应考虑不影响排水口设置。

  - 荷载取值

    - 应满足现行《建筑结构荷载规范》的要求。规范不明确的特殊荷载应与甲方共同讨论确定且应充分考虑装修荷载取值。

    - 除特殊要求覆土（厚度按300考虑）外，恒荷载均按一般楼屋面考虑；

    - 活荷载标准值：3.0kn/m2

    - 若有地下室的顶板荷载：种植土自重按18kn/m3计算，覆土厚度按建筑要求考虑。室外地下室顶板使用活荷载标准值为4kN/m2。顶板施工活荷载不与使用活荷载同时考虑。

    - 消防车荷载应与消防车道的位置对应布置，不可顶板范围内全部布置。

  - 材料选用

    - 混凝土：柱、剪力墙混凝土强度等级不宜大于C50；梁、板混凝土强度等级  C30~C35。

    - 钢筋：以HRB400钢筋（ fy=360N/mm2）为主，其它钢筋根据项目所在地实际情况确定。

  - 地基基础

    - 对天然地基局部出现软弱土层，暗塘、暗滨等，可采用换土或其它方法处理，地基处理方法需经技术经济指标分析后择优选用。

    - 根据地勘报告，设计单位应从技术经济角度优先选用（如桩基等）经济性较好的基础形式，在设计过程中，设计方应提供两种备选的基础方案，对比参数完善、齐全，并进行技术经济比较后，必须通过四川港航产研中心技术部核实确认，确定实施方案。

    - 筏板基础在条件允许的情况下，尽量不做放大脚外挑；扶壁柱不得单独设置柱下独立基础。

  - 上部结构

    - 多层建筑考虑为框架结构；

    - 抗震等级：若裙房与主楼相连，其相关范围抗震等级与主楼一致，相关范围以外的区域按裙楼本身的结构类型及高度确定抗震等级。相关范围按主楼周边外延3跨且不小于20m确定。

    - 建筑装饰构件，优先考虑采用钢筋砼结构；结构图中反映建筑中需要土建做的线条，并清晰的表达出做法大样、标高；

    - 楼板设计要求：

      - 楼板降板满足建筑专业要求；

      - 普通楼板厚度取值如下：

        - 跨度3.6m以下，取值100mm；

        - 跨度3.6m-4.0m，取值110mm；

        - 跨度4.0m-4.5m，取值120mm；

        - 跨度4.5m-5.0m，取值130mm；

        - 跨度5.0m-5.5m，取值150mm；

      - 局部楼板厚度：大屋面采用120厚，管井及电梯厅板厚若遇周边均为开洞情况可适当加厚（不小于120 mm）。加强板等一般不小于120mm ，双层双向拉通配筋。

      - 板跨不宜太小，能不布梁尽量不布，要充分发挥楼板作用和钢筋强度。但在板配筋计算中要按等效荷载法考虑这部分荷载。

      - 楼板配筋采用分离式配筋，负筋的配筋长度为1/4楼板短边跨度。

      - 平面图中，板厚及非常规降板板面标高须在平面图中单独标出；

    - 梁设计要求：

      - 采用平法表示，标准层较多时应划分梁配筋段，划分时应仔细比对，合理选择。

      - 在通常情况下，梁纵筋用同一直径的钢筋做通长筋，不再采用钢筋搭接，当梁一端搭在剪力墙平面外时，为满足锚固长度满足要求，可采用小直径钢筋搭接。

      - 次梁边支座按铰接计算时，配筋不小于跨中筋1/4。

      - 梁顶通长筋：抗震等级为三、四级且梁跨大于4米，通长筋为2φ12。

      - 吊筋：集中荷载处横向钢筋，宜优先考虑附加箍筋，不足时再采用吊筋。

      - 架立筋：梁的跨度小于6米时架立筋直径为10；梁的跨度大于6米时架立筋直径为12。

      - 当梁宽和剪力墙厚相等时，200宽的梁，纵筋每排宜为2根，当用三根时，直径不大于16；250宽时可为2~3根，当用三根时，直径不大于20。

      - 箍筋按计算结果配置，加密区以外有计算配筋的，可根据实际情况，采用分段配置的方式；

      - 梁配筋根据计算结果配置，除悬挑梁、抬柱梁、转换梁放大1.2倍外，其余一般情况不再放大钢筋；

    - 柱设计要求：

      - 框架柱断面以轴压比控制为主。

      - 框架柱配筋归并时范围不应过大，应注意其对配筋结果（经济性）的影响。

      - 框架柱、框支柱纵筋可以采用大直径钢筋+小直径钢筋的配筋形式（级差不宜大于三级），以使实际配筋与计算或构造要求配筋更接近，且大直径钢筋放置在角部。

  - 楼梯设计

    - 楼梯梯板的厚度一般可取1/28左右板跨，当楼梯跨度大于4.5m时宜采用梁式楼梯。

    - 楼梯梯板分布钢筋，根据梯板厚度选用φ6.5@200或者φ8@200。

    - 楼梯必须绘制结构剖面图；应要求建筑反映出结构梯柱的位置。

    - 梯梁不得影响外立面。

    - 楼梯间与电梯间相邻时，需注意梁的宽度是否影响楼梯或电梯的净空尺寸。

  - 结构限额设计

    - 设计单位应严格按我方要求，进行限额设计把控，且按合同相应条款约定执行。

  - 提资要求

    - 在设计过程中结构计算工作完成后应向业主提交结构设计算书，其中应包括以下内容：（1）设计依据；（2）结构计算总信息表；（3）荷载取值；（4）楼地面（含地下室）、屋面荷载计算资料（5）地基基础计算资料；（6）地下室计算；（7）每层梁、墙、柱配筋简图；（8）每层板配筋简图；（9）柱底内力图（提供Nmax及Mmax 两种工况）；

    - 结构方案最终确定后应向业主提供梁、墙、柱、板布置简图并取得业主认可；结构施工图完成后、正式出图前应向业主提供所有结构施工图的白图一套，并由甲方认可后出图；

    - 结构施工图正式出图前和出图后向业主提交两次相应图纸电子文件；

    - 设计院在施工图审查意见报告出来及现场图纸会审后一周内，应提交根据意见及现场问题修改后的电子版施工图文件给业主。（按照设计单位排的计划来，已发业主）

  - 设计管理

    - 设计单位在设计前应提供甲方设计进度计划，并在进行以下工作前，提前三天与我司联系，以便双方相互沟通，安排技术交流。确保项目的结构设计安全、经济。

      - 桩基设计选型意见确定，施工图设计之前；

      - 基础持力层选择及地基处理方案确定，施工图设计之前；

      - 结构计算参数确定，结构模型计算完成时；

      - 结构布置方案完成，结构程序计算后，经调整基本满足规范要求的各项指标时；

      - 结构施工图正式设计之前；

      - 结构施工图设计时遇到特殊问题时；

- 给排水专业

  - 雨水管由建筑专业定位，在建筑平面图中表示,在水施图中出平面图。雨水管尽量避免设在建筑物山墙上，条件允许时，尽量布置在空调板内。

  - 若有地下室，其设计标高考虑给水、消防水、排水管、通风管道所占用标高位置。保证管道底标高不得低于H+2.3米。（设计标高考虑余量，实际上地下室净高不低于2.2，考虑安装误差，坡度等提出此要求）

  - 分体空调凝结水在水施中出系统图及平面图。空调凝结水管应就近设置在室外机附近，空调板应设置排水地漏，以便各层冷凝书排放。空调冷凝水立管不得与雨水立管合用。采用UPVC管材。

  - 空调穿墙套管、天然气入户套管（建筑上表示入厨房套管）、热水器、抽油烟机的烟道（建筑图上会表示）套管在水施图中标示平面位置及标高。注意：绘制1:50生活阳台设备布置大样图。

  - 空调套管DN75，除客厅柜机外，所有空调套管中距地面完成面2200mm。柜机空调套管中心距地完成面200mm。空调套管中距侧墙100mm；抽油烟机套管DN200，套管中距地2550mm；强排热水器套管DN75，套管中距地2200mm；天然气入户套管DN50，套管中距地2200mm（套管位置应与橱柜协调避免煤气管影响室内橱柜安装）。（此条属于建筑图上会表达，留洞可以按照一二期来）

  - 各层厨卫出户套管应与雨水管、污水管位置相互协调，以免冲突。

  - 采用分区供水方式，在条件允许的情况下，尽量利用市政管网压力直供，并考虑备用。采用低位水箱+变频泵增压供水设备。水表集中安装于水表井。户内支管走向：水平向上，户内支管暗埋并注明其平面尺寸及标高。给水管材室外总平优先选用PE管，室外给水立管采用钢塑复合管，室内给水管采用PP-R管。

  - 采用雨、污分流，废、污合流排水。污水立管设置于室内，并考虑降噪处理；雨水管应设置隐蔽处，并与建筑专业协调，不得影响窗户等的使用功能。总高100m以内的建筑，雨污水管采用承压给水PVC或者承压HRS排水管道。卫生间采用同层排水。首层污、废水管单独排放。

  - 厨卫用水点不得设置于窗户所在空间。商铺卫生间预留给排水点位。

  - 严禁污雨水管穿客厅或卧室。

  - 给排水管应避开空调挑板﹑厨房排油烟孔﹑热水器排烟孔。

  - 各花池排水应有组织排放；各大小阳（露）台均应有组织排水，若为侧排水则加相应管径的雨水篦子；底层私家花园设给排水（给水管为DN15的PPR）。屋顶花园设配水点（管径为DN15）。

  - 总平给排水系统设计时，应为园林绿化提供给排水接口。

  - 明确屋顶消防水箱的设置，并出1：50大样图。

  - 每区供水系统要考虑高、中、低区用水。泵房及水池设置在地下室。物管用房、商业网点、绿化等用水需单设水表。管道夹层内禁止设水表，地下室车库应设一处用水点，并设水表。应预留楼层清洁用给水龙头，并在总管上设置水表。垃圾房应设置给排水管路。

  - 给水系统小区内形成环状布置，环状管网上须设置合理的阀门，以保证维修时供水的安全，环状管网上按消防规范要求设置室外消火栓及消防水泵结合器。

  - 管道井内设置地漏排水。

  - 阳台排水透气管可不上屋顶。

  - 污水管道水平埋地部分管径不宜放大一号，立管底采用45度弯头。

  - 给排水检修井设于绿地内，避免设于道路上和私家花园内，单元门前避免设置各种管井。

  - 庭院内为避免雨水井过多，可沿宅前路做周圈雨水明沟，雨水或雨落管排入沟内，统一排入市政管。

  - 在施工说明中需强调：埋有暗管的墙体表面要弹线作出相应标记。（避免住户装修时对暗埋管破坏）。

  - 消火栓系统应满足消防规范要求，消火栓栓口朝外且不应安装在门轴侧。大厅、门厅、电梯前室内消火栓箱暗装，大厅、门厅、电梯前室内不设置消防立管。

  - 按消防规范设置喷淋系统，发电机房、高低压配电房采用气体灭火。按规范要求，设置干粉灭火器。

  - 消火栓和喷淋系统管材按工作压力优先采用镀锌钢管。

  - 提供给排水总平图、室内综合管线图、室外综合管线图、给排水消防平面图、系统图、机房图、大样图和设计计算书等。并应在提供穿地库外壁、梁、外墙等预留预埋套管大小、位置、做法、材质等。明确各类系统的工作压力、管材、连接方式、附配件要求等。

  - 注：其他要求及作法详国家及地方有关规范、规定、要求。

  - 若有地下室，应提供地下室综合管网图。

- 暖通专业

  - 空调系统形式由设计单位与我司共同协商确定。

  - 空调设计时应在隐蔽位置考虑空调机位，避免影响建筑立面。并应预冷媒管接至室外的穿墙（梁）套管。设置空调冷凝水立管，集中排放冷凝水。冷凝水采用UPVC管材。

  - 若有地下车库应尽量采用自然通风的通风方式，不具备自然进风的条件时，应设置机械通风系统;地下车库优先采用自然排烟，不具备自然排烟条件时，根据防火分区和防烟分区设置机械排烟系统，与机械排风系统合用。无自然补风的防火分区内，应设机械补风。有条件的情况下，尽量采用自然补风。地下车库机械通风系统在满足室内空气质的前提下，采用定时启、停（台数或转速）送/排风机。地下车库风管应尽量避免设置在主行车道上。

  - 地下室通风系统与室外相通的口部设防鼠网。

  - 机电专业应仔细协调，和土建专业密切合作，确保地下室净高满足规范要求。

  - 风管穿越机房和防火分区处设70℃防火阀，烟气温度70℃时阀门熔断关闭。

  - 预留厨房排油烟井道，厨房排风经油烟净化装置处理达到环保要求后排至室外。无外窗卫生间，应预留卫生间排风井道，排风经竖井排至屋顶室外。

  - 绘制防排烟及加压送风、通风平面布置详图，系统图及接管详图。

  - 明确防排烟及通风系统的风管材质、连接密封方式及技术要求。绘制不同编号送排风机房的平面布置图及剖面图。

  - 明确各种设备的相关技术参数（包含不仅限于输入功率、输出功率、扬程、流量、余压、电压、外形尺寸、设备重量等）。

  - 明确风管、凝结水管等穿伸缩缝、沉降缝、变形缝的处理方式。

  - 电梯机房、高低压配电、发电机房、垃圾房、泵房等均需考虑通风措施，通风量按下表计算。

| 房间名称 | 进风(次/h) | 排风（次/h） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 变/配电室 | 10 | 12 | 须进行热平衡校核计算 |
| 柴油发电机房 | - | 8 | 平时通风（设备冷却/燃烧通风量根据设备需求） |
| 日用油箱间 | — | 12 |  |
| 消防水泵房 | — | 5 |  |
| 生活水泵房/水箱间 | 5 | 4 | 进风须为引自室外新风 |
| 电梯机房 | — | 15 |  |
| 公共厨房 | 40 | 50 | 按中餐考虑 |
| 公共卫生间 | — | 15 | 卫生间通风扇+排风机 |
| 物管用房（地下） | 6 | 5 |  |
| 垃圾房 | — | 15 | 设置空气净化装置 |
| 库房（地下室） | — | 5 |  |

  - 设备选型：

    - 地下车库机械通风/排烟系统风机采用双速低噪音柜式离心风机，落地式安装；

    - 安装在地下室的加压送风系统风机采混轴流风机，落地式或悬吊式安装；

    - 安装在地上部分的加压送风系统风机采用混流风机，落地式或悬吊式安装；

    - 设备/配套用房通风系统风机采用低噪音离心式或混流风机（其中柴油发电机房/日用油箱间通风系统风机采用防爆型电机，垃圾房排风系统风机电机采用防潮型），悬吊式安装；

    - 消防控制室、物业管理用房等采用分体式空调机；

    - 配电间（地下室）排风采用墙壁式换气扇（塑料外壳，带自垂式百叶）；

  - 材料选型：

    - 地下车库机械通风/排烟系统风管材质采用热浸镀锌钢板，法兰连接；

    - 风口采用铝合金单层百叶风口（带对开多叶调节阀）；消声器采用阻抗复合式消声器，消声弯头和消声静压箱参照管式消声器的做法；

    - 加压送风系统风管材质采用连续热浸镀锌钢板，钢制法兰连接；前室或合用前室加压送风口采用常闭多叶电动风口；楼梯间加压送风口采用自垂式百叶风口（铝合金）；

    - 通风设备与风管连接采用防火柔性风管连接；

    - 防火阀、排烟防火阀、防火风口、调节风阀、止回阀、消声器、消声弯头、消声静压箱等材质采用薄钢板，刷两道防锈底漆，两道面漆；

    - 设备/配套用房通风系统风管材质采用连续热浸镀锌钢板，共板法兰连接；风口采用铝合金单层百叶风口；

    - 分体式空调机冷凝水管采用硬质实壁UPVC排水管，粘接连接；

    - 空调冷媒管道穿梁/剪力墙套管采用焊接钢管，穿墙套管采用硬质实壁UPVC排水管，套管与管道间隙采用防火/防水材料封堵严密；风管穿墙预埋镀锌钢板套管，套管与风管间隙采用防火材料封堵严密；

  - 设计单位应提供计算书。

  - 未尽事宜请按国家有关规范及规定执行。

- 电气专业

  - 设计要求

    - 设计指标

      - 用电负荷：应根据项目所在地电力部门要求和该地区居民用电习惯按不同的户型面积大小合理分类考虑；商业照明及空调要求按面积考虑设备容量并有所预留。

      - 负荷分配：住宅部分用电负荷取系数下限，适当提高公共商业部分、室外用电（水景动力、庭院照明等）、屋顶泛光等的负荷容量。

    - 设计深度：应参照执行建设部颁发的现行《建设工程设计文件编制深度的规定》。

    - 系统部分

      - 供电电源：从工程外部10KV开关站引一路10KV电源供至高压配电房供本期用电，进线电源位置待定。

      - 高、低压配电房尽量设于地下室（如有），位置应接近负荷中心，并方便进出线以及设备运输。配电房布置应紧凑，避免出现过多空间浪费。无地下室则考虑设置箱变，位置不应处于地势低洼区域。

      - 应急电源：

## 根据项目需求进行柴油发电机组(兼手动)的设置，应提供柴油发电机负荷计算书。

## 柴油发电机房做消音、隔声及排烟处理。

      - 计量：

## 变电所高压侧设商业、居民生活总计量，低压侧根据当地供电部门不同电价要求分设计量。商业每户分户计量。

## 别墅区一户一表工程。

      - 电力配电系统

      - 采用放射式或树干式向各用电分区供电。

      - 路灯采用专用回路供电。

      - 消防用电设备双电源自动切换装置（末端型）采用自投自复型。

      - 考虑预留光彩工程、项目内景观等用量并单独计量。

      - 自动控制

      - 消防泵、喷淋泵根据功率大小选用合理启动方式。根据规范要求设置手动及自动联动控制。非消防电源的切除通过空气断路器的分励脱扣器来实现。

      - 照明系统

      - 根据规范最低值确定主要场所照度标准。

      - 导线选择及敷设方式

      - 10KV线路采用YJV-8.7/15KV型电缆，室外穿（镀锌钢管）埋地敷设，在地下室沿托盘敷设；均采用托盘式加固定支架。

      - 住宅低压配电干线采用电缆。低压配电干线及支线截面选择根据规范要求及相应计算、校验条件取最经济规格，敷设方式根据建筑条件合理选择。

    - 弱电系统

      - 弱电系统根据《住宅项目弱电工程建设标准菜单选项表》配置进行设计，详附件。

      - 户内弱电箱：在入户门后或其他隐蔽且方便维护处设多媒体弱电箱，需在多媒体箱

      - 设计时请不要遗漏水泵、风机等设备控制原理图及消防应急电源起动时切断非消防电源的配电柜二次线路图。

      - 设备设计选型不得有品牌倾向性。

      - 要求详细绘制配电柜联络母线及其电缆出线平面图，详细标注线槽尺寸和穿线根数和规格、回路。

    - 室外部分

      - 室外总平设计考虑整个项目负荷，提供整个小区用电总平规划，弱电总平规划，考虑应一次到位，分步实施。

      - 室外电力电缆与弱电电缆、给排水水管以及燃气管等应保持规范要求的安全距离。凡出单体建筑强弱电线管均采用钢管。

      - 室外配电箱、电视等室外箱要求安装在隐蔽处，并要求箱体与环境协调。室外电缆井、弱电井不能设在住户花园、门厅门口、道路等显眼处，最好设在绿化带内,或用绿化围挡。

      - 弱电总平图中应明确电信和光纤电视接入点。

      - 弱电总平图中弱电管线路径应优化，优化和减少弱电检查井数量，弱电检查井的位置与景观协调一致。（总平监控尽量利用弱电井）

  - 设计成果要求

    - 施工设计应与相关专业密切配合，认真执行绘图规定，表示方法应符合国家制图标准，图纸主要内容包括：主要设备材料表、图例及图纸目录、设计说明、供电方案示意图、高低压系统图、配电箱系统图、二次控制原理图、电气设备用房布置图（高、低压变配电室，柴油发电机房、电井、弱电机房等需绘制1：50放大平面图，应详细绘制设备基础剖面图）、各层动力、照明平面图（户内电气平面图中开关、插座应有水平定位）、防雷接地平面图、弱电系统图（根据所选系统分别绘制）、火灾报警及消防联动系统图、各层火灾报警及消防联动平面图、各层弱电平面图、室外强、弱电走向平面图。

    - 电气平面图布局及尺寸应与土建平面图布局完全一致，土建平面修改时须通知相关专业，电气专业在出图时应保证所使用建筑平面图与建筑专业实际出图吻合。

    - 设计单位对设计时参考的产品要有充分的把握，产品技术标准和档次符合项目定位和质量要求，主要材料设备的选型应在出施工图前与我司沟通，设计选用的新设备材料要知会我司。

    - 发电机组如在地下室做设备房，一律要求建筑师要事先考虑预留设备入室通道，并做出说明（如“待设备进入后再砌墙”）等；如结构楼面载荷不足以支撑重设备通过的，须预先说明，且待设备进场前无条件提交必须的支撑设计方案给业主。如有风柜等比设备间门框尺寸还大的设备存在，须由设备工程师预先与建筑工程师沟通，事前在图纸上明确解决办法。以避免“先砌墙，再打墙”，给业主造成不必要的损失。

    - 中间成果：建筑竖向配电干线系统图、典型配电箱系统图、标准层电气平面布置图(强弱电)应报发展商审核，同意后方可进行下道工序的工作；对于多栋楼房的电气设计，在出图前应报一套完整的施工图报发展商审核，作为其余栋号的出图标准；

    - 6.2.6 配电箱﹑电表箱及其它留洞位置﹑尺寸大小应在建筑、结构图中有清楚的表示。结构留洞图应有电气专业的会签。

## 四、园林景观设计规范及要求

设计要求如下：本项目定位为旅游观光型湿地公园，即融合水质净化、休闲观光、地产配套的生态自然公园。须满足以下（包括但不限于）功能。

1、使用功能，适合营销或展示、适合市民及游人的休闲娱乐。

2、空间及平面关系处理，平面布局合理，与周边建（构）筑物协调，空间感觉舒适。

3、交通流向分析充分，安排合理。

4、景观主线明确，苗木、小品、水体、灯具设置合理 。

5、配套功能，给（排）水设施、电气照明等考虑充分，设置合理。

6、方案的可行性，提出设计方案先进、合理，解决方案具有针对性，贴切业主实际情况，切实可行。对关键部位节点有深入的表述，对重点、难点的分析。

7、经济性，方案所涉及的施工工艺科学经济，所选用的材料经济合理，且已经过详细的分析及论证，并达到性价比最高的要求。

设计内容：

1、硬景设计，包括但不限于：

(1)用地范围内景观布局及场地竖向设计，包括大门设计，边界围墙处理，地面处理，铺装材料和细部处理；

(2)园景结构包括小型园林构筑物、园景墙、花池、步行小径、梯阶、栏杆、边缘硬质处理；水景、驳岸和表面铺装设计；

(3)场地给排水（含人工灌溉、自动喷灌布点、雨水井等设计）；拟订灌溉之要求及准则；

(4)道路饰面坡度及表面排水设计；

(5)水景或驳岸的形式，预留水景给水接入口；

(6)景观照明设计及预留水景动力电源

(7)园林照明灯具的选择和灯具分布位置，包括街道、行人道和绿化照明；

(8)结构施工图。

（9）室外景观工程背景音乐的布点方案平面图及音箱的选型。

2、软景设计，包括但不限于：

(1)绿化设计，包括所有的乔木、灌木及草坪等地被植物，选择适合当地生长条件的植物品种；

(2)提供种植土壤的设计构思及要求。

3、其它：设计和选择园内的陈设品如长凳、垃圾桶、标识牌等。并提供与整个景观设计相协调的标识系统、雕塑品摆设、艺术品摆设的建议；

- 投标文件格式

注：（1）“（盖单位章）”的，下划线上填写单位全称（法定名称），在单位全称上加盖单位章，单位全称应与单位章一致。“盖章”按第二章“投标人须知”3.7.3“签字、盖章要求”办理。

下划线后括号内的填写说明，盖单位章、项目名称、法定名称、招标人名称、姓名，投标人在编制投标文件时，可以删除。

（项目名称）

投	标	文	件

投标人：	（法定名称）

年	月	日

（项目名称）	招标

投	标	文	件

投标人：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

年	月	日

目  录

第一部分 商务标 ………………………………………………………（）

一、投标函及投标函附录………………………………………………（）

二、法定代表人身份证明………………………………………………（）

二、授权委托书…………………………………………………………（）

二、授权委托书或联合体授权委托书…………………………………（）

三、联合体协议书………………………………………………………（）

四、投标保证金…………………………………………………………（）

五、投标报价表  ………………………………………………………（）

六、项目管理机构………………………………………………………（）

七、资格审查资料………………………………………………………（）

八、其他材料……………………………………………………………（）

第二部分  技术标………………………………………………………（）

第一部分 商务标

### 一、投标函及投标函附录

(一)投标函

__________________（招标人名称）：

- 我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） （¥元）的投标总报价，总工期日历天，其中：勘察日历天、住宅产品策划日历天、商业产品策划日历天、城市设计日历天、建筑工程设计日历天、景观绿化工程设计 日历天，按合同约定完成所有工作内容，质量满足国家、行业、地方相关规范及设计标准、本合同有关条款及技术标准和要求。若标准有修订，按新修订的标准执行。

- 我方承诺在投标有效期内不修改、撤回投标文件。

- 我方保持本投标文件从投标截止之日起90日历天内有效。

4．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）	（¥  	元）。

5．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，与你方按照招标文件和我方的投标文件签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同内容。

6． 	（其他补充说明）。

投  标  人：	              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

地	  址：

网	  址：

电	  话：

传	  真：

邮政编码：

年	月	    日

（二）投标文件真实性和不存在限制投标情形的声明

（招标人名称）：

我方在此声明，所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。

经我方认真核查，本投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形。

我方承诺，如存在以上两种虚假投标行为，我方自愿按第二章“投标人须知”10.4和其他有关规定承担责任。

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年   月   日

(三)投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总负责人 | 姓名： |  |
| 2 | 勘察总负责人 | 姓名： |  |
| 3 | 设计周期节点 | 总工期日历天，其中： 勘察日历天 住宅产品策划日历天 商业产品策划日历天 城市设计日历天 建筑工程设计日历天 景观绿化工程设计日历天 |  |
| 4 | 质量约定 | 满足国家、行业、地方相关规范及设计标准、本合同有关条款及技术标准和要求。若标准有修订，按新修订的标准执行。 |  |

投 标 人：(盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：_________________________________________

电话：_________________________________________

传真：_________________________________________

邮政编码：_____________________________________

_________年________月_______日

### 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月	日

经营期限：

姓名：	系	（投标人名称）

的法定代表人（职务：	电话：	）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：	（盖单位章）

年	月	日

注：（1）法定代表人亲自投标而不委托代理人投标适用。

（2）法定代表人在递交投标文件时，应携带投标人企业法人营业执照副本原件、法定

代表人身份证原件备查。

### 二、授权委托书

本人   （姓名）系	（投标人名称）的法定代表人，现委托本单位人员	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改          （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权）其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至第二章“投标人须知”前附表3.3.1 规定的“投标有效期”结束为止。

代理人无转委托权。

附：（1）法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件

（2）委托代理人身份证复印件及社保证明

投	标	人：	（盖单位章）

法定代表人：	（签字）

委托代理人：	（签字）

联系电话：	（固定电话）	（移动电话）

年	月	日

注：（1）法定代表人不亲自投标而委托代理人投标适用。

（2）委托代理人在递交投标文件时，应携带委托代理人身份证原件备查。

三、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员一名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员二名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

注：由委托代理人投标的，每个联合体成员都应按“二、授权委托书”的格式和要求由法定代表人签署授权委托书并附有关证明。

### 四、投标保证金（现金）

（招标人名称)

本投标人自愿参加		（项目名称）投标，并按招标文件要求交纳投标保证金，金额为人民币（大写）（¥：	元）。

本投标人承诺所交纳投标保证金是从本公司基本账户以转账方式交纳的，若有虚假，由此

引起的一切责任均由我公司承担。

附:（1）收据（招标人开具给投标人）复印件

（2）银行给投标人的转账回单复印件

（3）中国人民银行颁发的基本存款账户开户许可证复印件

投标人：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

年	月	日

## 四、投标保证金（银行保函）

(招标人名称)：

本投标人自愿参加              (项目名称)        的投标，并按招标文件要求交纳投标保证金，金额为大写 (人民币)元 (¥)。

附：（1）投标保证金收条原件

（2）银行保函复印件

（3）中国人民银行颁发的基本存款账户开户许可证复印件

注：保函格式自拟，保函在投标有效期内保持有效。投标人应保证：一旦收到招标人提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向招标人支付总额¥  1 万元：

1．投标人在规定的投标有效期内撤回或者修改其投标文件。

2．投标人在收到中标通知书后无正当理由而未在规定期限内与项目业主签署合同。

3．投标人在收到中标通知书后未能在招标文件规定期限内向项目项目业主提交招标文件所要求的履约担保。

投标人： (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：(签字)

年 月  日

### 五、投标报价表

项目投标报价表

| 序号 | 项目 |  | 预估体量 | 单价 | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勘察 | 初步勘察 | 240亩 | / |  |
| 2 | 策划 | 住宅产品策划 | 30万m2 | / |  |
|  |  | 商业产品策划 | 30万m2 | / |  |
| 3 | 城市设计设计 | 详细城市设计 | 4000亩 | 万元/h㎡ |  |
|  |  | 交通评估分析 | 240亩 | / |  |
|  | 建筑设计 | 住宅方案 | 30万m2 | 元/ m2 |  |
|  |  | 商业方案 | 30万m2 | 元/ m2 |  |
|  |  | 地下室方案 | 20万m2 | 元/ m2 |  |
| 4 | 景观设计 | 住宅区方案 | 3万m2 | 元/ m2 |  |
|  |  | 商业区方案 | 7万m2 | 元/ m2 |  |
|  |  | 公园及道路概念方案 | 60万m2 | / |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

说明：1.投标人要如实填写分项价格表。

2.上表中报价计算值应与开标一览表的总投标价相符。

3.以上报价已包括且不限于：

勘     察：240亩范围岩土初步勘察

策    划：

住宅策划，包含但不限于住宅市场专项研究、项目定位、设计建议、设计配合等工作。

商业策划，包括但不限于商业市场专项研究、项目定位、设计建议、设计配合等工作。

城市设计工作：包括但不限于：详细城市设计、交通评估分析及后续相关服务内容。

建筑设计工作，包括但不限于：概念设计、方案设计及后续相关服务（含设计技术交底、设计变更等）工作；

景观绿化工程设计，包括但不限于：概念设计、方案设计含估算及后续相关服务（含设计技术交底、设计变更等）工作。

4.分项报价不能超限价

5.单价及总价包含与履行本合同有关的设备人员进出场费、人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、试验费、交通差旅费、成本、利润、风险费、文本费、报告、图纸、税费、薪酬、住宿、通讯、办公、医疗、会务费等全部内容。

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年  月  日

### 六、项目管理机构

表6.1

（一）项目管理机构组成表

| 序号 | 姓 名 | 年龄 | 职 称 | 专业 | 从事工作年限 | 在本项目中拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表6.2

（二）主要人员简历表

| 姓 名 |  | 拟任职位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 从业资格证号（或注册证号）（如有）： |  | 现任职务 |  |
| 学历(院校、专业) |  | 职称（如有） |  |
|  |  | 从事工作年限 |  |
| 时间(年、月) | 参加过的项目名称、类别及规模 | 担任何职 | 备注 |

注：（1）“主要人员简历表”中的项目总负责人及勘察总负责人应附身份证、学历证、职称证（若有）、资格证书、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件（管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明）；专业负责人应附身份证、学历证、职称证（若有）、资格证书（若有）、养老保险复印件；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书，若有）、养老保险复印件。如不实，属于弄虚作假，取消中标资格。

- 主要人员的养老保险是指，主要人员在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或由社保部门出具的主要人员在该投标人单位参保的证明（提供最近6个月连续缴费证明）。

七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 设计工程师 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人基本情况应附材料见第二章“投标人须知”3.5.1。
（二）财务状况表

对财务状况表的要求：近1年（2015年）无亏损。

注：(1)投标人应提供近1年（2015年）的财务状况表。

(2)财务状况表应附材料见第二章“投标人须知”3.5.2。

（三）2013年至今已完成类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 承担工作开工日期 |  |
| 承担工作竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：(1)招标人填写的具体年限应与第二章“投标人须知”1.4.1一致。

(2)已完成的类似项目应附材料见第二章“投标人须知”3.5.3。类似项目是依法必须招标的项目，应同时附中标通知书、合同协议书复印件；非依法必须招标的项目，可只附合同协议书复印件。

（四）近3年发生的诉讼及仲裁情况（2013年、2014年、2015年)

序号	案由	双方当事人名称        处理结果或进展情况

注：（1）本表为调查表。不得因投标人发生过诉讼及仲裁事项作为废标处理或作为量化因素或评分因素，除非其中的内容涉及其他规定的评标标准，或导致中标后合同不能履行。

（2）诉讼及仲裁情况是指发生于工程建设项目招投标和中标合同履行过程中发生的诉讼及仲裁事项，以及投标人认为对其生产经营活动产生重大影响的其他诉讼及仲裁事项。

（3）诉讼包括民事诉讼和行政诉讼；仲裁是指争议双方的当事人自愿将他们之间的纠纷提交仲裁机构，由仲裁机构以第三者的身份进行裁决。

（4）“案由”是事情的原由、名称、由来，当事人争议法律关系的类别，或诉讼仲裁情况的内容提要。如“工程款结算纠纷”。

（5）“双方当事人名称”是指投标人在诉讼、仲裁中原告（申请人）、被告（被申请人）或第

三人的单位名称。

（6）诉讼、仲裁的起算时间为：提起诉讼、仲裁被受理的时间，或收到法院、仲裁机构诉讼、

仲裁文书的时间。

（7）诉讼、仲裁已有处理结果的，应附材料见第二章“投标人须知”3.5.5；还没有处理结果，应说明进展情况，如某某人民法院于某年某月某日已经受理。

（8）如近3年没有发生的诉讼及仲裁情况，投标人在编制投标文件时，删除表格，另声明：“经本投标人认真核查，本投标人近3 年没有发生诉讼及仲裁纠纷，如不实，构成虚假，自愿承担由此引起的法律责任。特此声明。”

（五）近3年向招投标行政监督部门提起的投诉情况

| 序号 | 投诉事由 | 受理机关及受理时间 | 处理结果或进展情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：(1)本表为调查表。不得因投标人提起过招投标投诉而作为废标处理或作为量化因素或评分因素，除非其中的内容涉及其他规定的评标标准，或导致中标后合同不能履行。

(2)按照《招标投标法》的规定，投标人和其他利害关系人认为招标投标活动不符合本法有关规定的，有权向招标人提出异议或者依法向有关行政监督部门投诉。按照有关规定，任何单位和个人都可对包括招投标在内的违法违规问题反映情况，有关部门依职权进行查处。本项情况调查表只针对投标人和其他利害关系人依据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发展改革委等7部委今2004年第11号)提起的投诉．

(3)招投标投诉的起算时间为：招投标投诉被行政机关受理的时间。

(4)投诉已有处理结果的，应附投诉处理结果的文书复印件：还没有处理结果，应说明进展情况，如某某机关于某年某月某日已经受理。

(5)如近3年没有发生投标人向招投标行政监督部门投诉，投标人在编制投标文件时，删除表格，另声明：“经本投标人认真核查，本投标人近3年在招投标活动中，没有发生过向招投标行政监督部门投诉的情况，如不实，构成虚假，自愿承担由此引起的注律责任。特此声明。”

### 八、其他材料

（一）未处于投标禁入期承诺

（二）……

……

第二部分 技术标

格式不限，根据技术标评分标准自行组织，内容包括但不限于以下部分：

建筑部分：

(1) 概念建筑设计方案图册

(2) 设计实施方案

(3) 后续服务措施。

勘察部分：

（1）勘察工作技术大纲

（2）勘察工作实施方案

（3）后续服务措施。