江苏省海洋灾害预警报综合业务楼

建设工程项目代建服务采购

招标文件

招标编号：066017430309

招标人：江苏省海涂研究中心

招标代理：江苏省设备成套有限公司

二〇一七年三月

# 总  目  录

# 招标公告………………………………………3

# 投标人须知前附表及投标人须知 …………8

# 评标办法………………………………………25

# 合同格式………………………………………28

# 投标文件格式    ……………………………46

第一章 招标公告

招标公告

江苏省设备成套有限公司（以下简称“招标代理机构”）受江苏省海涂研究中心（以下简称“招标人”）的委托，代理组织江苏省海洋灾害预警报综合业务楼建设工程代建服务项目（项目编号：066017430309）的招标工作，该项资金为财政资金已落实。

一、项目简介

招标人以公开招标的方式选择江苏省海洋灾害预警报综合业务楼建设工程代建服务项目单位，采用资格后审。项目位于：南京市浦口区行知路以南、浦云路以西地块，工程规模约18000平方米，工程投资约7000万元。

二、招标代建范围

2.1本项目招标代建范围为：全过程代建，代建工作范围及内容包括但不限于：

1)	对本工程提供全面代建管理咨询服务。

2)	受招标人委托，协助建设和完善项目管理体系、制度流程，对项目现场实施管理服务。

3)	协调工程建设各种内外关系。

4)	受招标人委托，评估、完善及办理本工程各类建设手续。

5)	对工程进度、投资、质量、安全等全过程进行控制，对造价咨询单位的投资控制进行监督和评价。对监理单位的相关工作进行监督。

6)	指导招标代理单位按照招标投标法及建筑工程相关法律法规开展招投标工作，重点对招标清单编制和清单控制价进行技术、造价把关。进行整个项目的合同体系策划，指导制定招标采购计划。

7)	协助招标人签订合同并监督合同实施。

8)	对工程涉及的各类变更及预决算进行审核评估。

9)	提出工程用款计划并监督实施，帮助处理工程索赔。

10)	为招标人提供相关设计控制及咨询服务，协助确定设计方案。协助招标人做好设计协调和设计合同管理，对施工图设计和变更设计文件进行复核评估。

11)	全面负责本工程的信息管理。

12)	协助招标人完成各类检查、检测、验收、评比等工作。

13)	协助招标人做好工程建设档案管理工作。

14)执行代建单位产生前招标人已经做的各项决策（合同管理、合同履行等）。

15)	完成招标人委托的与本工程相关的其他工作。

2.2代建工作目标

1)投资控制目标:严格控制设计变更及相关工程合同变更而可能增加的费用，确保项目总投资得到有效控制。

2)质量目标：取得合格工程，力争扬子杯

3)文明施工目标：市级文明工地

4)安全管理目标：无人身伤亡事故，无重大责任事故。

5)廉洁守法目标：严格遵守法律法规和政策性文件要求，无违法违纪行为。

6)进度目标：2017年6月底开始动工建设、2019年6月底完成全面建设、2019年9月底完成竣工验收

2.3代建周期：自合同签订之日起至完成项目所有代建管理服务内容，并移交代建工作成果至招标人为止。预计30个月。竣工验收备案后 3月内向财政部门申请办理工程结算及竣工财务决算审批事宜，并按合同约定向招标人办理实体移交手续。

三、合格投标人

- 投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，经营范围涵盖工程咨询或工程项目管理，具有以下一个或多个资质：施工总承包一级及以上、工程设计专业甲级或综合甲级、工程监理甲级或综合甲级、工程咨询专业甲级或综合甲级以上，遵守中国有关法律、法规，具有良好的商业信誉。

- 投标人注册资金须不少于1000万元人民币或等值外币，若注册资金为外币的，须提供在法律上有效的文件证明在注册当日，注册资金核算成的人民币金额。

- 项目负责人须具有注册造价工程师、注册咨询工程师、注册监理工程师、一级注册建造师、一级注册结构师、一级注册建筑师资格、高级经济师、高级工程师中的一种或多种资格。拟任代建项目负责人为投标人合法职工（须提供劳动合同或其他合法用工证明文件），其执业资格注册单位须与投标人一致。拟任代建项目负责人原则上不得同时从事其他项目代建工作。项目负责人应保证足额的工作时间在本项目现场，在重点时段和重点工作节点必须到场。

- 项目负责人2011年1月1日（以合同或竣工验收报告日期为准）以来具有投资额在1亿元以上且建设规模在2万平方米及以上的同类项目业绩（提供项目合同或竣工验收报告），并在项目中担任项目负责人。

- 项目管理咨询服务团队的人员专业完整，应能满足本次招标范围内全部代建管理咨询服务的专业技术要求，在投资控制、质量控制、进度控制、信息管理、合同管理等方面提供管理及咨询服务，组成人员应具备相应专业注册资格或专业职称，且专业相关技术门类，并在整个工程建设阶段派驻相应人员在工程建设现场进行协调和管理服务。投标人须提供投入本项目团队主要成员的学历证书、职称证书以及业绩证明（业绩证明包括：合同复印件、咨询服务成果或其它证明材料，下同）的复印件。

- 本项目的项目负责人应是本项目的专职人员。现场项目代建人员应保证每天的现场工作时间，保证现场施工时间内人员在场。投标人应制定各岗位专职人员的考核细则，定期把考核情况通报招标人。同时，招标人将定期对各岗位项目代建人员进行考核，并保留对不称职的管理人员要求调换的权利。投标人需承诺保持项目代建人员的相对稳定性。非经与招标人协商，不得擅自调整本项目项目负责人和其他主要管理人员。其他的管理人员，遇特殊情况，必须更换的，不得超过项目代建派出总人数的15%。

- 投标人须在法律和财务上独立、合法运作，并独立于招标人和代理机构，不得直接或间接地与招标人为本项目所委托的代理公司或其附属机构有任何关联。

- 投标人须保证，招标人在其使用投标人提供的服务成果时，不存在任何不合法的情形，也不存在任何与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标人使用投标人提供的服务成果而提起的侵权指控，投标人依法承担全部责任。

- 禁止借用、挂靠资质。

- 本项目不接受联合体投标。

四、招标文件的发售

4.1凡有意参加投标者，请于__2017__年_3_月_30_日_9_时至__2017_年_4_月_6_日_17_时(北京时间，下同)，登陆中招联合招标采购平台下载电子招标文件。下载者请务必至少在文件发售截止时间半个工作日前登录平台完成购买操作，否则将无法保证获取电子招标文件。

4.2招标文件每套售价_500_元，平台下载费_50_元，邮购费_50_元，售后不退。

4.3下载者登陆平台前，须前往中招联合招标采购平台:http://www.365trade.com.cn/免费注册（平台仅对供应商注册信息与其提供的附件信息进行一致性检查）；注册为一次性工作，以后若有需要只需变更及完善相关信息；注册成功后，可以及时参与平台上所有发布的招标项目。

4.4下载者须通过平台填写“购标申请”，并上传公告要求提供的资料，否则购买操作无法完成。需上传资料：营业执照副本、授权委托书（详见公告附件）。

4.5下载者选择“需要邮购纸质标书”的，需支付邮购费，招标代理机构将在文件下载后的1个工作日内寄送。

4.6下载者需要发票的，须通过平台填写“开票申请”；招标文件费用及邮购费发票由招标代理机构出具，在开标时领取；平台下载费发票由平台公司出具，联系平台公司领取。

4.7平台公司咨询电话为：4000928199；平台将确保下载者的购买信息在开标前对平台公司有关工作人员保密；如下载者主动与平台公司工作人员联系咨询事宜，则视为下载者主动放弃信息保密的权利，平台公司将不承担任何责任。

4.8联合体投标（如公告允许）的，联合体各方应当指定牵头人，并授权其以自身名义在平台办理注册、购买文件、缴纳保证金等手续，其在平台的办理行为，对联合体各方均具有约束力。

五、联系方式

招 标 人:江苏省海涂研究中心

地    址：南京市汉中门大街302号

联 系 人：万磊

联系电话：025-86903008

招标代理机构：江苏省设备成套有限公司

地     址：南京市山西路120号江苏国贸大厦2004室

邮    编：210009

联 系 人：李工

联系电话：83300811

传    真：83300016

电子邮箱：lixy@jcec.cn

第二章 投标人须知前附表

及投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 江苏省海涂研究中心 |
| 2 | 招标代理机构 | 江苏省设备成套有限公司 |
| 3 | 项目资金来源 | 财政拨款 |
| 4 | 投资控制目标 | 约7000万元 |
| 5 | 代建周期 | 见招标文件第一章《招标公告》 |
| 6 | 代建工作范围及内容 | 本项目实施全过程代建。详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 7 | 合格的投标人 | 见招标文件第一章《招标公告》 |
| 8 | 拟任代建项目负责人资格要求 | - 见招标文件第一章《招标公告》 |
| 9 | 其他代建管理人员的设置及要求 | 本项目需设置现场管理、设计管理、造价管理、招投标与合同管理、报建及档案管理等其他代建管理岗位，代建管理常驻现场人员不得少于2人。 |
| 10 | 合同文本 的提供 | 除了对招标文件的逐项应答（包括第四章《合同格式》）外，投标人还应提供一份完整的合同文本，作为投标文件的一部分，该合同文本对于招标文件第四章《合同格式》的任何负偏离均将导致废标。 |
| 11 | 投标文件的式样和签署 | 投标文件一式5份（1份正本、4份副本），电子版本一份。投标文件用中文编写，A4纸软面胶装，逐页编制页码，并提供目录。 特别的，投标人须对于第三章《评标办法》中的评分要求逐项说明在投标文件中的装订页码。 开标一览表（格式见 附件2）须装订在投标文件中，另外还需要装订一式两份,单独密封并在信封上标明“开标一览表”字样提交。 |
| 12 | 报价的内容 | 投标人应按照国家有关规定的取费标准，结合本项目实际情况，充分考虑市场情况，自行承担本项目的全部代建管理服务费用。 |
| 13 | 投标保证金 | 人民币壹万元的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。 |
| 14 | 投标保证金 形式 | （1）投标保证金的形式：电汇 投标保证金收款账户名称、收款开户行、收款账号：投标人下载招标文件后，进入中招联合招标采购平台“缴纳保证金”模块，填写相关信息后自动生成“投标保证金”账户信息，按此账户信息电汇投标保证金（该账号为虚拟账号，只针对本投标人本项目有效，对于其他投标人、其他项目均无效）。 （2）投标人递交投标文件时，应同时提交递交投标保证金的证明文件； （3）投标保证金到账截至时间：投标文件提交截至时间前48小时。 （4）投标保证金的有效期应与投标有效期一致； （5）投标保证金的退还：合同签订后5日内向中标人和未中标人退还投标保证金。 |
| 15 | 投标文件 有效期 | 投标人递交的投标文件应在规定的递交投标文件截止日后的90天内保持有效。 |
| 16 | 递交投标文件截止时间 | 投标文件递交截止时间2017年4月18日下午14:00 递交地点：江苏省设备成套有限公司2205开标室 |
| 17 | 开标时间 和地点 | 开标时间2017年4月18日下午14:00 开标地点：江苏省设备成套有限公司2205开标室 |
| 18 | 如发现下列情况之一的，其投标文件将被拒绝 | 1）不满足招标文件对合格投标人的基本资质要求的； 2）投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标文件要求的； 3）投标人代建管理服务费报价高于最高限价的，最高限价：85万元人民币； 4）投标人在投标文件中对于第四章《合同格式》的任何负偏离； 5）资格证明文件不全、失效或不符合招标文件要求的； 6）投标文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权的； 7）投标文件或投标有效期不足的； 8）投标文件中提供虚假或失实资料的； 9）未按照招标文件规定的方式领取招标文件的； 10）评标委员会认为不能实质上满足招标文件其它要求的。 |
| 19 | 合同 的签订 | 招标人对中标候选人进行资格后审，确保中标候选人服务能力与其招标环节所提供的资料相符。 在项目有效期内，如果中标人因其自身原因被取消中标资格，招标人有权对评标排序的下一个候选人能否履行合同作类似的审查，如果审查通过，招标人将有权与该候选人签订合同。 |
| 20 | 招标代理 服务费 | 招标代理服务费：由招标人支付。 |

投标人须知

一、说明

1、招标人、招标代理机构及合格的投标人

1.1 招标人是指提出国内采购服务的国家机关、企业、事业单位或其它组织。本项目招标人（详见《投标人须知前附表》）。

1.2 招标代理机构是指招标人认定的从事国内、国际招标业务的法人或社会中介组织。本项目招标代理机构（详见《投标人须知前附表》）。

1.3合格的投标人：（详见《投标人须知前附表》）。

2、费用

2.1  投标人应承担所有与准备和参加竞争有关的费用。不论结果如何，招标代理机构和招标人均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

3、招标文件构成

3.1 招标文件共六章，内容如下：

第一章招标公告

第二章投标人须知前附表及投标人须知

第三章 评标办法

第四章 合同主要条款及格式

第五章 附件

3.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标文件被拒绝。

4、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应按第13条规定的递交投标文件截止期十五（15）天前以书面形式通知招标代理机构。逾期的澄清要求将不被接受。

5、招标文件的修改

5.1为使投标人准备投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人及招标代理机构可自行决定是否延长递交投标文件截止时间。

5.2 在递交投标文件截止时间（包含延长了的递交投标文件截止时间）十五（15）天以前的任何时候，无论出于何种原因，招标人及招标代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

5.3 招标文件的修改将以书面形式在递交投标文件截止时间（包含延长了的递交投标文件截止时间）十五（15）天前通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标代理机构回函确认已收到上述通知，但是投标人的回函不作为其收到上述通知的唯一证据。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构和招标人就有关投标文件的所有来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文的翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

7、投标文件构成

7.1 投标人应按下列投标文件格式要求组成投标文件（对以下所要求的投标文件如有任何一项未实质性响应，将可能导致其投标文件被拒绝）：投标文件基本文件；投标人资格证明文件，证明投标人是合格的和有能力履行合同的文件；证明投标人提供的服务的合格性和符合招标文件规定的文件；招标文件要求的其它文件；投标人认为其它需提供的文件。

1）投标文件基本文件

投标函（格式见 附件1）

开标一览表（格式见 附件2）

分项报价表（格式见 附件3）

按照本须知第10条规定提交的投标保证金：单独密封，递交投标文件时单独递交

2）投标人提交的证明其合格且中标后有能力履行合同的资格证明文件。资格证明文件应包括下列部分：

企业法人营业执照副本（须提供复印件并加盖公章）

法定代表人授权书（格式见 附件4）

偏离表（格式见 附件5）（如投标文件的条款响应与招标文件有偏离，需在表中注明）

其它资格证明文件（格式见附件6）

人员配置

合理化建议、优惠条件及服务承诺

工作方案

投标人认为需提供的其它文件和证书

投标人2014年和2015年经审计的年度财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表复印件加盖公章）

3）证明投标人所提供的服务的合格性和符合招标文件规定的文件。

4）招标文件要求的其它内容和文件。

5）投标人认为其它需提供的文件或证书。

6）投标人依据招标文件第四章《合同格式》提供一份完整的合同文本，作为投标文件的一部分。

7.2 投标人提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其投标文件被拒绝。

8、投标文件的式样和签署（详见《投标人须知前附表》）

8.1投标文件一式5份（1 份正本、4份副本），电子版本一份。投标文件用中文编写，A4纸软面胶装。其中正本必须注明“正本”字样，正、副本及电子版本内容必须保持一致，副本可以用复印件。若正本和副本或电子版本不符，以正本为准。开标一览表需另外单独封装一式二份。

8.2 投标文件需由投标人法定代表人或经法定代表人正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。投标文件如是授权代表签字，须将“法定代表人授权书”附在投标文件中。投标文件无法定代表人签字，或签字无法定代表人有效授权，投标文件将被拒绝。

8.3 如投标人对招标文件个别内容不能接受，应在投标文件中另做声明，否则将视为投标人接受招标文件全部内容。

8.4 任何对投标文件行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人签字或盖章后才有效。

8.5 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

9、报价

9.1 投标限价:按照目前工程造价，本项目最高限价85万元。

9.2报价：投标人应按照招标文件要求，在投标文件中报出本项目报价（格式见 附件2、3）。

9.3 投标人的报价包括投标人为完成招标人的项目建设提供代建管理服务所发生的一切费用。投标人估算错误或漏项的风险一律由投标人承担。

9.4中标价为合同正常执行过程中的包干价，未经招标人许可不得以任何理由予以变更。以可调整或可选择的价格提交的投标文件将作为非响应性文件而予以拒绝。

9.5投标人根据本须知9.2条规定将报价分成几部分并按附件3格式填写分项报价表，是为了方便招标代理机构和招标人对投标文件进行比较，并不限制招标人以上述任何条件订立合同的权利。

10、投标保证金

10.1 投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。（详见《投标人须知前附表》）

10.2 投标保证金是为了保护招标代理机构和招标人免遭因投标人的行为而蒙受损失。招标代理机构和招标人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知第10.7条的规定没收投标人的投标保证金。

10.3 投标保证金应用报价货币（即人民币），并采用下列任何一种形式：（详见《投标人须知前附表》）

10.4 凡没有根据本须知第10.1条的规定随附投标保证金的投标文件，应按本须知第19条的规定视为非响应性文件予以拒绝。

10.5 未中标的投标人的投标保证金，将尽速并不晚于本招标文件规定的投标文件有效期满后30天原额退还投标人。

10.6中标人的投标保证金，在按本须知第25条规定签订了合同后十个工作日内，将按照原额无息退还中标人。

10.7 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标文件；

2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

3）中标人在规定期限内未能根据本须知第25条规定签订合同。

11、投标文件有效期（详见《投标人须知前附表》）

11.1投标人递交的投标文件应在规定的递交投标文件截止日后的90天内保持有效。有效期不满足要求的投标文件将被视为非响应性文件而予以拒绝。

11.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标人及招标代理机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第10条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

四、投标文件的递交

12、投标文件的密封和标记

12.1 投标人应单独密封提交投标保证金一份和开标一览表一式两份，并在信封上标明“投标保证金”、“开标一览表”字样。投标人应将投标文件正本、所有的副本、电子文档均密封，且在信封上标明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

12.2信封应：

1）标明递交至“招标邀请”中指明的地点。

2）注明“招标邀请”中指明的项目名称、编号和“在”之前不得启封的字样，并填入“招标邀请”中规定的日期和时间。

12.3信封应写明投标人名称和地址，以便若其投标文件被宣布为“迟到”投标文件时，能原封退回。

12.4 如果信封未按本须知第12.2条要求加写标记和密封，招标代理机构对误投或过早启封概不负责。

12.5 投标人须由其合法的授权人在递交投标文件截止时间之前将投标文件送达招标代理机构并签字确认。投标人须承担因未送达并签字所造成的一切责任。13、递交投标文件截止时间（详见《投标人须知前附表》）

13.1 招标代理机构收到投标文件的时间不迟于北京时间       年 月 日  ： 整。

13.2 招标代理机构可以按本须知第5条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长递交投标文件截止时间。在此情况下，招标代理机构、招标人和投标人受递交投标文件截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

14、迟交的投标文件

14.1 招标代理机构将拒绝并原封退回在规定的递交投标文件截止时间后收到的任何投标文件。

15、投标文件的修改与撤回

15.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但招标代理机构必须在规定的递交投标文件截止时间之前，收到投标人发出的修改或撤回的书面通知。

15.2 投标人的修改或撤回通知应按本须知第12条规定编制、密封、标记和发送。

15.3 在递交投标文件截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

15.4 从递交投标文件截止时间至投标人在投标函格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将按照本须知第10.7条的规定被没收。

五、开标与评标

16、开标

16.1 招标代理机构将在“投标人须知前附表”中规定的时间和地点组织公开开标。投标人可自愿参加开标仪式，参加开标的代表须签名以证明其出席。

16.2 按照第15条规定，同意撤回的投标将不予开封。

16.3开标时，将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，若投标文件未密封，或未提交投标保证金（包括投标保证金不符合第10条规定），招标人将宣布该投标文件无效。

16.4 开标时，招标代理机构将当众宣读每份投标文件中“开标一览表”的各项内容，以及招标代理机构认为合适的其他详细内容。

16.5 招标代理机构将做开标记录，开标记录包括按第16.3条规定在开标时宣读的全部内容。

16.6 开标后，招标人对投标人的所有投标资料将不予退还。

17、评标委员会

17.1 招标代理机构和招标人根据要求组建评标委员会，评标委员会由专家、招标人代表组成。评标委员会负责整个项目的评标工作。

18、投标文件的澄清

18.1 在评标期间，招标代理机构可要求投标人对其投标文件的任何内容进行澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变招标文件的实质性内容。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

18.2并非对每个投标人都做澄清要求。

18.3接到评标委员会澄清要求的投标人应派人按评标委员会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分。

18.4 接到评标委员会澄清要求的投标人如未按第18条的规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

19、投标文件的初审

19.1 评标委员会将初步审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。只有通过初步评审的投标才能进入投标文件的详细评审。

19.2 算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标文件将被拒绝。

19.3 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受。

19.4 在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标文件。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税及关税等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

19.5 实质上没有响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的投标文件。如发现下列情况之一的，其投标文件将可能被拒绝：（详见《投标人须知前附表》）

19.6招标人和招标代理机构保留对通过初审的投标人进行进一步审查的权利。招标人和招标代理机构在认为必要的情况下，有权要求已通过初审的投标人提交有关资质证明文件的原件，如发现投标人提供的投标文件与资质原件有不符、伪造或涂改等情况，将取消该投标人的资格。

19.7评标委员会对各投标人的投标价进行评审，对低于成本价的报价予以淘汰。评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作为无效投标处理。

19.8投标文件中如果申报了非招标文件所要求的服务，评标时不予以折价降低评标价。

20、评标（详见《评标办法》）

六、保密

21、与招标代理机构和招标人的接触

21.1 除本须知第18条规定外，公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人及与评标无关的其他人员透露。

21.2 投标人试图对评标委员会的评审、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

七、合同的签订

22、合同的签订（详见《投标人须知前附表》）

22.1评标委员会将根据综合评估结果，按综合得分从高到低排序向招标代理机构和招标人推荐本项目的中标候选人。

22.2招标代理机构和招标人将按综合得分排序审查中标候选人是否有能力令人满意地履行合同，审查内容包括投标人的财务、技术、实施和售后服务支持能力，其基础是审查投标人提交的资格证明文件和其它招标代理机构和招标人认为必要的、合适的资料。

22.3如果审查通过，招标人将把合同授予该投标人；如果审查没有通过，招标代理机构和招标人将拒绝其投标，并对按综合得分排序确定的下一个候选人能否令人满意地履行合同作类似的审查。

23、接受和拒绝任何或所有投标文件的权利

招标代理机构和招标人保留在签订合同之前任何时候接受或拒绝任何投标文件，以及宣布本次采购无效或拒绝所有投标文件的权利，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

24、中标通知书

24.1 中标人确定后，招标代理机构和招标人将共同向中标人发出中标通知书。

24.2中标通知书是合同的一个组成部分。

24.3 招标人应向招标代理机构交纳招标代理服务费。（详见《投标人须知前附表》）

25、签订合同

中标人应按中标通知书规定的时间、地点与招标人签订合同（合同格式参见第四章 《合同格式》），否则将被取消中标资格，其投标保证金将被没收。在此情况下，招标代理机构和招标人可按综合得分排序与下一个候选人签订合同，或重新采购。

采购服务范围及要求

一、代建工作范围

1、本项目招标代建范围为：全过程代建，代建工作范围及内容包括但不限于：

1)	对本工程提供全面代建管理咨询服务。

2)	受招标人委托，协助建设和完善项目管理体系、制度流程，对项目现场实施管理服务。

3)	协调工程建设各种内外关系。

4)	受招标人委托，评估、完善及办理本工程各类建设手续。

5)	对工程进度、投资、质量、安全等全过程进行控制，对造价咨询单位的投资控制进行监督和评价。对监理单位的相关工作进行监督。

6)	指导招标代理单位按照招标投标法及建筑工程相关法律法规开展招投标工作，重点对招标清单编制和清单控制价进行技术、造价把关。进行整个项目的合同体系策划，指导制定招标采购计划。

7)	协助招标人签订合同并监督合同实施。

8)	对工程涉及的各类变更及预决算进行审核评估。

9)	提出工程用款计划并监督实施，帮助处理工程索赔。

10)	为招标人提供相关设计控制及咨询服务，协助确定设计方案。协助招标人做好设计协调和设计合同管理，对施工图设计和变更设计文件进行复核评估。

11)	全面负责本工程的信息管理。

12)	协助招标人完成各类检查、检测、验收、评比等工作。

13)	协助招标人做好工程建设档案管理工作。

14)执行代建单位产生前招标人已经做的各项决策（合同管理、合同履行等）。

15)	完成招标人委托的与本工程相关的其他工作。

二、代建工作目标及周期

1、代建工作目标

1)投资控制目标: 严格控制设计变更及相关工程合同变更而可能增加的费用，确保项目总投资得到有效控制。

2)质量目标：取得合格工程，力争扬子杯

3)文明施工目标：市级文明工地

4)安全管理目标：无人身伤亡事故，无重大责任事故。

5)廉洁守法目标：严格遵守法律法规和政策性文件要求，无违法违纪行为。

6)进度目标：2017年6月底开始动工建设、2019年6月底完成全面建设、2019年9月底完成竣工验收

2、代建周期：自合同签订之日起至完成项目所有代建管理服务内容，并移交代建工作成果至招标人为止。预计30个月。竣工验收备案后3月内向财政部门申请办理工程结算及竣工财务决算审批事宜，并按合同约定向招标人办理实体移交手续。

三、工作要求

投标人应当根据上述目标及任务，制定《项目代建方案》，该方案将作为重要评标内容。

《项目代建方案》包括但不限于以下工作要求：

1工程前期管理

1.1投标人一旦中标，应迅速成立项目管理部，项目经理、主要专业技术人员配置齐全，保证驻场人数，管理人员应有实践经验，经招标人认可后迅速到位开展工作。

1.2对项目组织经济分析、专项评估与投资论证，提供给招标人。

1.3制定本工程管理规划大纲、实施细则及各项规章制度，经招标人审核批准后负责组织实施。
    1.4负责组织实施招标人决定的有关本工程项目代建的各项方针政策、规章制度、工程标准及其工程管理控制目标，协助招标人提供有关设计文件和参数。
    1.5进行整个项目的合同体系策划，制定招标采购计划。

1.6根据招标人确定的原则要求，并经招标人最终确认。

1.7在授权范围内负责对工程（含勘察）设计、造价清单实施审核和管理，负责做好相关协调工作。对设计图纸进行审核，确保工程设计的安全性、合理性和经济性，对技术经济方案进行比选并进行投资控制。

1.8审核施工单位编制的施工组织设计，提出建议，报经招标人认定后负责指导落实，落实建设场地“三通一平”，工程正式开工前检查施工单位的各项施工准备工作。

1.9 提出审批路线图，负责办结项目建设的所有手续。

1.10 根据进度总目标，提交本工程从前期至工程竣工验收、审计，涵盖所有工程内容的全过程的项目总进度计划，包括里程碑节点计划。

1.11 根据质量和安全总目标要求，编制并落实具体的质量和安全目标及实施措施。

1.12 根据“质量、安全、进度、投资”全面控制的要求，在开工前，完成项目建设的施工组织总设计的编制。

2 工程过程控制

2.1 工程现场管理

负责组织协调项目场地的清理，保证项目的正常运行。负责督促和监督进场各方做好项目场地、材料、设备、工具和其他财产的保护工作。负责监督和协调进场各方采取必要措施，保证项目周边公共土地、公路、排水道、管道和其他第三方的设施等的安全，使其免受损害。依法保护招标人的权益，避免因上述原因而产生的第三方索赔。

非经招标人同意，不得使用项目场地用作实施本工程以外的任何其他用途。

组织每周一次的管理（或现场）例会，并做好会议记录，对会议上提出的问题，提出处理意见报招标人批准后，用文字下发贯彻落实并整理归档。

2.2 工程组织协调

通过有效的、有约束力的方式和途径，对参与项目建设的各方进行管理、督促和协调，及时协调处理项目建设中的相关问题，监督各方认真履行合同义务，妥善处理合同执行中的相关争议，重大事项需及时报招标人。

2.3 工程进度管理

按照项目进度目标要求，制定本工程从前期至工程竣工验收涵盖所有工程内容的全过程的项目总进度计划，该计划经招标人审定后执行。

负责项目总进度计划的实施，及时以年、季、月、周工程进度计划和总结报告的形式报招标人；发现问题，除及时报招标人外，应迅速查明原因，采取积极补救措施，确保项目进度目标的实现。

对因工程相关方引起的工程进度的延迟，提出相关索赔意见，经招标人认可后负责处理索赔。

2.4工程质量管理

受招标人委托，办理工程质量监督报批、验收等手续，协调组织工程的分项、分部和竣工验收，会同监理一起监督各施工单位完成相应工作达到验收标准，以通过质监站验收。

制定科学规范的质量监管流程，监督和促进各相关单位严把质量关，保证质量目标的实现。实施对质量问题的全方位监控。对合同履行中的分包、转包；第三方采购、施工方式、程序、技术工艺；工程现场的连接和接口部分；工程材料、设备、图纸等各方面实行全面细致的监督检查，并做好详细书面记录，发现问题及时提出建议并报招标人。

会同相关方面加强对施工现场的检查，根据招标人的授权，及时处理工程质量问题。

建立工程质量报告制度。

负责合格工程报批手续。

2.5安全生产、文明施工管理

受招标人委托，办理工程安全监督报批等手续，会同监理一起监督各施工单位完成相应安全文明工作，以通过安监站验收。

承担本工程安全生产、文明施工的管理责任，重点是检查和督促施工、监理等各方认真制定并严格实施安全生产、文明施工各项制度，加强现场监管，组织必要的安全文明教育，确保本工程安全目标的实现。

强化施工现场的安全管理。建立安全生产、文明施工监督网络，制定定期和不定期相结合的安全生产、文明施工报告制度，如有事故发生应提交事故处理情况报告，并根据招标人授权，妥善处理善后事宜。

2.6施工中投资管理

受招标人委托，对工程设计变更及现场工程签证的内容(如由于现场条件的变化而应增加的技术措施、调整设计方案等)，及时检查、评估，提出书面审核意见或合理化建议，供招标人决策参考。

对施工单位每月上报的并经各相关方审核的工程验工报表，进行复核，提出书面意见和合理化建议，经招标人确认后作为付款依据。

对施工单位每月上报的并经各相关方审核的施工用款计划，进行复核，提出书面意见和合理化建议，经招标人确认后作为工程用款计划的依据。

建立工程各阶段付款情况报告制度。

2.7项目信息管理

2.7.1建设项目实施时，负责经办的各类文件资料的收集保存，在办结相关手续时应交予甲方确认。项目竣工时将工程来往批件、技术资料和施工图纸等有关资料整理完好归档移交招标人，并协助招标人报送城建档案馆资料通过。

有关资料包括：各种证件文本、施工技术资料、合同文本、设备材料的资料、运行技术准备、竣工文件、评优文件及涉外文件等。

3 工程变更管理

为保证工程进度和有效控制投资，代建人应高度关注工程变更，涉及工程变更，须经招标人确认后，由代建人负责组织实施。

对经过招标人认定的工程变更，代建人应无条件地接受并协调各方面组织实施。

对代建人在授权范围内决策的变更事项，招标人有权予以否决。

4、关于工程索赔

代建人应实施严密的工程管理，加强科学管理，主动管理，事先管理，尽可能减少和避免索赔事件的发生，在授权范围内处理索赔事件，最大程度地维护招标人的利益。

要关注并及时预测可能发生的对招标人的索赔动向，及时通报情况，采取措施，避免索赔事件的发生。

如果因第三方原因对工程造成影响，代建人应履行管理职能，根据授权向第三方索赔。

如果因为代建人的管理工作疏忽、失误或不到位，导致索赔事件的发生，招标人有权追究代建人的相关责任。

5 工程试车、验收及竣工交付管理

负责项目试车大纲的编制工作，并组织实施项目各系统的单机试车、联动试车与总试车工作，负责实施全面检测工作。

受招标人的委托，代建人负责组织协调或协助招标人进行分部分项工程、单位工程和竣工验收等各项验收工作。

负责办理工程竣工前的有关手续，向招标人移交竣工档案资料，并负责报送城建档案馆资料通过。

协助招标人做好项目建设的竣工结算工作，按招标人要求，提供编制竣工决算报告所需的资料、数据和文件。

代建人在本合同工程竣工之日起一年内，应视项目现场的需要，派出相关工程技术人员，负责就有关质量保证事宜进行联络和处理。代建人应在其管理服务的质量保证期内承担本合同所规定的质量保证责任和义务，协助招标人确定工程质量缺陷的原因及相应的责任方。如工程质量问题非招标人的原因引起，代建人将督促有关供应商或承包商根据相关合同中质量保证期的条款履行保修义务，并在对方违反质量保证义务的情况下，及时收集相应证据提起索赔。

6关于建设资金

提出工程用款计划并监督实施。

7 其他

7.1 投标人应当向招标人提供优良、全面、准确的技术咨询服务，重要事项须提供书面意见。

7.2 根据招标人授权，进行合同谈判，进行合同管理，督促检查本工程第三方执行合同条款及履行义务的情况，分析预计可能出现的问题，并根据实际情况提出相关合同文本补充、修改、完善的建议或意见。

7.3 投标人按本项目工作要求对所承担的监管事项均应签字确认。

7.4 未尽事宜，以双方的项目代建合同约定为准。

四、招标人提供的工作条件

招标人为投标人提供必要的工作条件，并指派1名专门联络员。

招标人帮助投标人解决施工现场办公及值班用房，配备办公桌椅以及资料柜。

投标人上下班及办公用交通工具自行解决。

投标人自备本工程所需的全部检测设备、工具（包含电脑）。

其他相关条件双方协商解决。

第三章  评标办法

一、资格后审合格条件

1、企业：营业执照在有效期内、投标人为具有招标公告中列出的相关资质、业绩等条件的独立法人机构；

2、资格后审申请书：按招标文件规定盖章；

3、项目负责人具有招标文件中列出的相关资质、业绩等条件；

4、项目管理咨询服务团队符合招标文件的要求。

不能全部满足以上文件的，资格后审不予通过，其投标文件按废标处理。

资格后审材料只需在资格后审申请书中提供证书复印件核查。

二、评标办法

(满分100分)

| 评标项目 |  | 评分要求 |  |  | 投标文件中的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 30分 | - 评标价的计算： - 不接受选择性报价或者具有附加条件的报价； 2、投标文件中如果申报了非招标文件所要求的服务，评标时不予以折价降低评标价；3、投标价经勘误和缺漏项修正后作为该投标人的评标价。 B、价格分的计算（保留小数点后2位） 报价为最高限价的95%为基准价，得基本分25分，较基准价每下浮1%加1分，最高得30分；较基准价每上浮1%扣1分，最低得20分。 |  |  |  |
| 2 | 投标人业绩 8分 | 由评委专家根据投标人同类项目业绩情况进行打分，每个同类项目业绩得4分，最高得8分，没有不得分。业绩以合同中能够体现的内容为准，提供合同原件，投标文件中附复印件，且原件与复印件必须一致，否则无效。 |  |  |  |
| 3 | 项目负责人业绩 24分 | 管理业绩 12分 |  | 由评委专家根据2011年1月1日以来项目负责人同类项目业绩情况进行打分，每个同类项目业绩得4分，最高得12分，没有不得分。业绩以合同或验收报告中能够体现的内容为准，提供，投标文件中附复印件，且原件与复印件必须一致，否则无效。（项目负责人业绩和企业业绩不可兼得）。 |  |
|  |  | 获奖情况 4分 |  | 由评委专家根据项目负责人以往负责的项目管理获奖情况打分，市级奖项每个得1分，省级奖项每个得2分，国家级奖项每个得4分，同一项目以最高奖项为准。此项目最高得4分。 |  |
|  |  | 项目负责人答辩 8分 |  | 评标委员会针对本项目代建管理咨询服务拟定2道题目，由项目负责人在指定区域、指定时间内独立答辩。答案评定分3个评分等级，每道题答案优者得3-4分；良者得2-3分；差者得0-2分。最高得8分，最低不得分。 |  |
| 4 | 人员配备 8分 | 由评委专家根据投标人配备的人员资质、业绩，结构组成、责任分工，是否能够切实保证本项目的服务要求情况进行打分。优良6-8分；较好4-5分；一般0-3分。 |  |  |  |
| 5 | 工作方案 30分 | 总体架构及流程 3分 | 由评委专家根据投标人的工作方案打分。 优良3分；较好1.5分；一般0-1分；没有不得分。 |  |  |
|  |  | 服务协调的原则、权限、内容、方法、程序 3分 | 由评委专家根据投标人的工作方案打分。 优良3分；较好1.5分；一般0-1分；没有不得分 |  |  |
|  |  | 投资控制管理方案 3分 | 由评委专家根据投标人的工作方案打分。 优良3分；较好1.5分；一般0-1分；没有不得分 |  |  |
|  |  | 质量控制管理 方案 3分 | 由评委专家根据投标人的工作方案打分。 优良3分；较好1.5分；一般0-1分；没有不得分 |  |  |
|  |  | 进度控制管理方案3分 | 由评委专家根据投标人的工作方案打分。 优良3分；较好1.5分；一般0-1分；没有不得分 |  |  |
|  |  | 设计协调管理 方案 3分 | 由评委专家根据投标人的工作方案打分。 优良3分；较好1.5分；一般0-1分；没有不得分 |  |  |
|  |  | 合同管理服务 方案 3分 | 由评委专家根据投标人的工作方案打分。 优良3分；较好1.5分；一般0-1分；没有不得分 |  |  |
|  |  | 信息管理服务 方案 3分 | 由评委专家根据投标人的工作方案打分。 优良3分；较好1.5分；一般0-1分；没有不得分 |  |  |
|  |  | 采购管理服务 方案 3分 | 由评委专家根据投标人的工作方案打分。 优良3分；较好1.5分；一般0-1分；没有不得分 |  |  |
|  |  | 合理化建议 3分 | 由评委专家根据投标人的工作方案打分。 优良3分；较好1.5分；一般0-1分；没有不得分 |  |  |

第四章 合同主要条款及格式

江苏省海洋灾害预警报综合业务楼建设工程

# 项目代建管理服务合同

委托人：江苏省海涂研究中心（以下简称甲方）

受托人：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》和国家项目建设管理的相关规定，签订本合同。

一、项目概况

项目名称：江苏省海洋灾害预警报综合业务楼建设项目代建服务

项目工程总造价：约7000万元

建设资金来源：财政拨款

建设地点：南京市浦口区行知路以南、浦云路以西地块

二、代建项目管理方式、范围及内容

委托人有权根据项目实际情况调整代建工作范围、内容

1、代建项目管理方式：在代建项目的施工准备阶段、施工阶段、保修期的全过程中，代建人按照委托人赋予的授权范围，负责全面组织工程的实施，并完成本合同规定的管理目标(包括质量、进度、投资、安全、廉政目标等)，负责工程实施过程中的日常管理和具体控制，并依法对工程质量和施工安全负责。

2、代建项目管理范围：项目所属全部建设内容。

3、代建项目管理内容包括但不限于：

1)	对本工程提供全面代建管理咨询服务。

2)	受招标人委托，协助建设和完善项目管理体系、制度流程，对项目现场实施管理服务。

3)	协调工程建设各种内外关系。

4)	受招标人委托，评估、完善及办理本工程各类建设手续。

5)	对工程进度、投资、质量、安全等全过程进行控制，对造价咨询单位的投资控制进行监督和评价。对监理单位的相关工作进行监督。

6)	指导招标代理单位按照招标投标法及建筑工程相关法律法规开展招投标工作，重点对招标清单编制和清单控制价进行技术、造价把关。进行整个项目的合同体系策划，指导制定招标采购计划。

7)	协助招标人签订合同并监督合同实施。

8)	对工程涉及的各类变更及预决算进行审核评估。

9)	提出工程用款计划并监督实施，帮助处理工程索赔。

10)	为招标人提供相关设计控制及咨询服务，协助确定设计方案。协助招标人做好设计协调和设计合同管理，对施工图设计和变更设计文件进行复核评估。

11)	全面负责本工程的信息管理。

12)	协助招标人完成各类检查、检测、验收、评比等工作。

13)	协助招标人做好工程建设档案管理工作。

14)	执行代建单位产生前招标人已经做的各项决策（合同管理、合同履行等）。

15) 完成招标人委托的与本工程相关的其他工作。

4、代建周期：自合同签订之日起至完成项目所有代建管理服务内容，并移交代建工作成果至招标人为止。预计30个月。竣工验收备案后 3月内向财政部门申请办理工程结算及竣工财务决算审批事宜，并按合同约定向招标人办理实体移交手续。

三、代建项目管理目标

1、投资控制目标: 严格控制设计变更及相关工程合同变更而可能增加的费用，确保项目总投资得到有效控制。

2、工程质量标准：合格工程，力争扬子杯。

3、工程工期目标：2017年6月底开始动工建设、2019年6月底完成全面建设、2019年9月底完成竣工验收

4、工程安全目标：无人身伤亡事故，无重大责任事故。

5、环保目标：通过项目环评验收。

6、廉政目标：严格遵守法律法规和政策性文件要求，无违法违纪行为。

7、文明施工目标：市级文明工地。

四、代建管理费

合同总金额为人民币     万元。如因非代建人原因引起的项目工程投资增加，代建费用予以适当增加。

五、本合同由以下文件组成：

1、代建人、委托人双方认可的有关本工程的变更、洽商等书面文件或补充协议文件

2、委托代建合同书（含合同谈判的纪要或备忘录）

3、合同专用条款

4、合同通用条款

5、中标通知书

6、招标文件及其附件（或描述代建项目的技术性文件）

7、投标书及其附件

构成本合同的文件若存在歧义或不一致时，则按上述排列次序进行解释。

六、本合同中的有关词语含义与本合同[第二部分 通用合同条款]中赋予它们的定义相同。

七、委托人承诺，遵守本合同中的各项约定，为代建人提供项目建设的必要条件，协助代建人完成代建工作。

八、代建人承诺，遵守本合同中的各项约定，按照代建工作范围和内容，承担代建任务，依法对工程建设质量终身负责。

九、本合同自双方签字盖章之日起生效（同时应满足专用条款的约定）。

十、本合同一式八份，双方各执四份，具有同等法律效力。

委托人：                              代建人：

（盖章）                              （盖章）

法定代表人 ：（签字）                  法定代表人：（签字）

授权代理人：（签字）                   授权代理人 ：（签字）

地址：                                地址：

邮编：                                邮编：

电话：                                电话：

本合同签订于    年    月    日

第一部分  通用合同条款

第一章 词语定义、适用的法律法规、语言

第一条  词语定义

下列词语除专用合同条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

（1）“项目”或“代建项目”是指委托人委托实施代建的项目。

（2）“委托人”是指承担投资责任并委托代建任务的一方。

（3）“代建人”是指按照代建合同约定承担代建项目组织管理工作的一方。

（4）“正常工作”是指在合同中约定，委托人委托的代建工作。

（5）“附加工作”是指：①委托人委托代建范围以外，通过书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人原因，使代建工作受到阻碍或延长，造成因增加工作量或持续时间而增加的工作。

（6）“额外工作”是指正常工作和附加工作以外或由于委托人原因而暂停或终止代建业务，其善后工作及恢复代建业务的工作。

（7）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

（8）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期前一天的时间段。

（9）“专业工作单位”是指由代建人通过公开招标等方式选择承担本项目施工、监理、材料和设备供应及安装等工作，具备相应资质的单位。

（10）“合理延期”是指由于委托人、设计、政府及不可抗力原因引起的工程施工工期的合理顺延。

(11)“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

（12）建安费：建筑安装工程费及工程交工验收所必需的由代建人采购的相关设备费。

第二条  本合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用合同条款中约定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第三条  本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

第二章 各方的（合同）权利

委托人权利

第四条  委托人对代建项目的建设行使监管职能，对代建项目进行指导、监督，有权对代建项目进行稽查，以口头或书面形式对违法、违规及违反本协议的行为予以纠正，并有权要求代建人更换不称职的工作人员，代建人调换项目负责人需经委托人同意。委托人有绝对的否决权，有权更改代建单位所做的一切决定。

第五条  委托人有权对代建项目“投资、质量、进度”三大目标进行宏观控制，负责与代建人共同确认招标方案，对工程监理、施工、设备采购等专业工作单位招标工作进行全程监督和审核；负责资金支付的管理和重大决策(包括但不限于重大工程变更、材差调整)的审批，并对涉嫌违规的一般变更具有事后否决权（委托人在收到变更备案30日内不行使否决权的视为同意）。

第六条  委托人有权要求代建人赔偿因擅自变更建设内容、扩大建设规模、提高建设标准，致使工期延长、投资增加或工程质量不合格所造成的损失及其变更与扩大规模所形成的支出。

第七条 委托人有权对代建项目建设过程中的重大质量事故进行调查和处理。

代建人权利

第八条 代建人根据委托人的授权以及有关法律、法规的规定，享有以下项目建设的组织、管理及协调权：

（1）在委托人授权范围内，对相关合同进行全过程管理。

（2）按照本项目资金管理办法及工程进度向委托人提出工程实施用款计划，督促委托人及时拨付建设资金；

（3）管理各类承包合同，对项目建设资金的使用进行管理，完成工程款的计量与支付的审查；

（4）与有关单位商定处理保修、返修内容和费用。

（5）进行项目各参与方的协调工作。

第九条 委托人提出的本合同约定之外的附加工作要求应与代建人协商解决。

第十条 代建人有权取得代建报酬，并有权按专用合同条款的约定从项目投资节余中提取奖酬金。

第三章 各方的（合同）义务

委托人义务

第十一条  委托人应负责协调代建人与代建项目有关的各政府行政主管部门的关系。

第十二条  委托人应监督和指导代建项目的建设实施，并按照国家有关验收规定及其他有关法律法规和行业规定协调代建项目的竣工验收和移交。

第十三条  委托人负责本项目建设资金的筹集、使用和管理。开展跟踪审计。

第十四条  委托人负责在项目实施期间建立与代建人沟通协调的常态化机制，对存在问题及时督促代建人整改，监督代建人质量、进度保证体系建立运行和质量、进度保证措施的落实。

第十五条  委托人应在代建工作完成后，组织对代建人进行客观、全面、公正的绩效评价。

代建人义务

第十六条  代建人在履行本合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规，维护委托人的合法权益。

第十七条  代建人应组建能够满足本项目代建管理服务需要的代建项目部，按照代建工作范围和内容完成代建工作，并按本合同约定定期向委托人书面汇报代建工作进展。

第十八条  代建人应按批准的建设规模、建设内容和建设标准实施组织管理，严格控制项目投资，确保工程质量，按期交付使用。

第十九条  代建人不得在实施过程中利用洽商或者补签其他协议随意变更建设规模、建设标准、建设内容和投资额。

第二十条  本项目的代建人与监理、施工等专业工作单位不得同体，不得有资产关联，亦不得有《江苏省招标投标条例》禁止的利害关系。

第二十一条  代建人应根据项目进度需要，按季度向委托人提出工程实施用款计划申请。

第二十二条  代建人应严格执行国家有关基本建设和代建制财务管理制度，接受委托人的监督管理。

代建人负责提出工程实施用款计划，严格控制工程造价。协助委托人完成各类工程审计及竣工决算。

第二十三条  代建人应全面履行代建项目建设管理中的安全生产管理职责，避免发生安全生产事故，在遇有重大质量隐患和紧急事故时，代建人应当场采取抑制事态进一步发展的措施。

第二十四条  代建人自行办理和处理代建项目管理过程中的人身保险和自备财产保险，并督促监理、施工单位办理有关保险。

第二十五条  代建人应在项目建成后，及时完成竣工、结算、审核等相关工作，在委托人的协助下办理竣工验收，配合做好竣工决算审查和项目审计工作，并将验收合格的项目在规定时间内向委托人办理移交手续。

第二十六条  代建人应在办理完工程竣工决算的同时，将投资节余奖励的申请报告提交委托人核准。

第二十七条  代建人应在项目移交前，协助委托人与施工单位签订保修服务协议，并监督落实项目移交后的工程保修责任。

第二十八条  代建人应建立完整的项目建设档案，在代建项目完成后将档案及相关资料整理汇编，向委托人和有关部门移交。未征得有关方面同意，不得泄露与本工程有关的保密资料。

第四章  责任

委托人责任

第二十九条  委托人应全面履行本合同约定的各项合同义务，任何未按合同的约定履行或未适当履行的行为，应视为违约，并承担相应的违约责任。

第三十条  委托人有权就因其他方原因造成的损失提出索赔，如果该索赔要求未能成立，则委托人应补偿由该索赔给其他方造成的各项费用支出和损失。

第三十一条  因不可抗力导致合同不能全部或部分履行，委托人同其他各方协商解决。

代建人责任

第三十二条  代建人应全面履行本合同约定的各项合同义务，任何未按合同的约定履行或未适当履行的行为，应视为违约，并承担相应的违约责任。

因代建人责任造成项目建设内容、投资规模、建设标准发生变化，致使工期延长、投资增加或其它经济损失的，代建人应按专用合同条款约定承担相应赔偿责任。

第三十三条  代建人有权就因其他方原因造成的损失提出索赔，如果该索赔要求未能成立，则代建人应补偿由该索赔给其他方造成的各项费用支出和损失。

第三十四条  因不可抗力导致合同不能全部或部分履行，代建人同其他各方协商解决。第五章  合同生效、变更与终止

第三十五条  除非专用合同条款另有约定，本合同自双方签章之日起生效。

第三十六条  由于委托人的原因致使代建工作发生延误、暂停或终止，代建人应将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人，委托人应采取相应的措施，根据实际情况或对工期目标予以调整或协商补偿代建人的损失。

第三十七条  委托人原则上有权要求对合同约定的代建范围、内容进行变更，但应充分征求代建人的意见。因上述变更导致增加附加工作量的，其有关的代建基本管理费及工期目标应作相应调整。

第三十八条  当代建人未履行全部或部分代建义务，而又无正当理由，委托人可发出警告直至解除合同，代建人承担违约责任。

第三十九条  当事人一方要求变更或解除合同时，应当在30日前以书面形式通知其他各方。在取得其他各方同意后，经各方协议变更或解除合同。因解除合同使其他各方遭受损失的，除依法可以免除责任的情况外，应由责任方负责赔偿。

第四十条  代建人与委托人办理完成项目移交手续，代建人履行完项目保修期责任后，本合同终止。

第六章  争议的解决

第四十一条  在合同执行过程中引起的争议，应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，协调后争议仍未解决时，应按专用合同条款约定提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。

第七章  附加条款

第四十二条  各方关于代建项目另有其他约定的，可以在专用合同条款中的附加条款中补充或在双方协调一致的基础上签订补充协议。

第二部分 专用合同条款

第一条词语定义

（1）代建人组建实施具体代建工作的机构本合同中称“项目管理部”。

（2）由代建人任命全面履行本合同的负责人本合同中称“项目负责人”。

第二条  合同适用的法律及代建依据：所有有效适用的法律、行政法规、地方性法规、部门规章和地方政府规章。

第二条  代建管理费

1、合同总金额为人民币     万元。如因非代建人原因引起的项目工程投资增加，代建费用予以适当增加。

2、代建管理费的支付：

（1）合同签订十日内，甲方支付乙方中标价30%的服务费。

（2）工程施工完成正负零后，甲方支付乙方中标价10%的服务费。

（3）工程主体全部结构封顶，甲方支付乙方中标价30%的服务费。

（4）园林、室外管线施工完成，甲方支付乙方中标价25%的服务费。

（5）竣工验收完成审计，乙方提交全部成果，通过验收一年后，甲方支付乙方合同价5%的服务费。

第三条  委托人、代建人双方同意按照国家有关验收规定及其他有关法律法规和行业规定进行代建项目的竣工验收和移交。

第四条  委托人指定    同志为委托人的现场代表，在代建项目实施期间负责与代建人进行沟通协调、工程巡查、现场监管。

第五条  代建人的项目负责人：             。

第六条  代建人向委托人汇报代建工作进展的方式和时间：代建人于每个月的1号前向委托人书面汇报代建工作进展情况，如遇法定休息日则时间顺延。建设过程中发生突发性重大事件，代建人应当及时向委托人汇报。

第七条  委托人授权联系人：              。

第八条  代建人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任并赔偿损失：

(1)因为代建人责任造成工程质量有问题的，代建人除应负责组织修复合格外，应按评估损失赔偿。

(2)因为代建人责任造成的未按约定工期完成施工并导致代建工作延期，对超出日期按1万元/天进行赔偿，直至该项罚款累计数值达到代建管理费的10%。尽管有上述的延期罚款，代建人仍有义务继续督促施工单位尽快完工(罚款不免责)。

(3)安全责任：在委托人授权代建范围内的安全责任由代建人按国家有关规定承担。

(4)赔偿款从项目代建基本管理费扣除。项目代建基本管理费不足的，委托人可继续向代建人提出索赔要求。

(5)违反保修期内义务的违约责任在保修服务协议中另行约定。

第九条 本合同经各方签字盖章后生效。

第十条  争议的解决方式：各方应协商解决，协商不成，直接向委托人所在地人民法院提起诉讼。

第十一条  附加协议条款：

1、代建人根据国家相关法规和委托人确定的招标方案、确认的招标文件组织施工和材料设备的招标，并协助委托人与中标承包人签订协议，对合同进行全过程的管理。

2、代建人协助委托人对设计服务工作进行管理。

3、委托人负责筹集建设资金并及时审签代建人报送的工程支付报表和资金计划，及时拨付工程款、代建管理费等本工程各项建设费用。

4、合同各方应以书面文件形式传递指令或意见，如特殊情况以其它形式沟通的，应在48小时内补办书面文件

5、项目代建考核细则

5.1  组织协调工作方面

5.1.1项目部人员未按照约定到位，或管理到位人员业务能力差，不整改或整改无效，因此造成的不良后果，视情节向委托人支付项目代建费总额的1-2%的违约金。

5.1.2代建人在管理过程中必须保持独立性和公正性，项目部的工作人员应认真履行职责，秉公办事，对施工单位在施工过程中的违规行为按章处罚。项目部的工作人员不得与承包商发生相互不正当利益关系和舞弊行为，否则每次向委托人支付项目代建费总额的1%的违约金，同时追究其法律和行政责任，直至解除合同。

5.1.3项目部的工作人员不得私自参加承包方、分包方、制造方、供货方的宴请及其他高消费活动，经查证除每人每次向委托人支付5000元违约金外，同时保留更换人员的权利。

5.1.4在开工前一个月，代建人未完成编制项目建设的施工组织管理细则的，向委托人支付5000元违约金。

5.1.5代建人管理不力使各个供应商及承包商未及时清理项目场地或因其他方式使因供应商或承包商履行服务而产生的废物、垃圾和其他瓦砾在项目场地上堆积的，视情节向委托人支付3000-10000元违约金。代建人未促使承包商在相关质量保证期满之日或之前撤离，并影响项目的正常运行的，视情节向委托人支付3000-10000元违约金；代建人如发现项目场地上有任何有害物质存在，未尽快促使承包商处理，同时未将此情况及时以书面方式报告委托人的，视情节向委托人支付3000-10000元违约金。

5.1.6代建人未督促施工单位对施工现场进行合理规划布置造成场地混乱影响文明施工等，视情节每处向委托人支付1000-2000元违约金，其他地方每处向委托人支付500元违约金；代建人协调各个工程建设参与方现场工作的连接和接口部分不当，从而对工程建设造成不利影响的，视情节每次向委托人支付3000-10000元违约金。

5.1.7代建人在工程建设期间未促使承包商采取必要的措施而导致周边公共土地、道路、给排水、管道和其他第三方的设施遭受损害的，除承担赔偿责任外，视情节向委托人支付5000-50000元违约金。

5.1.8代建人对所有勘测设计方、监理方、供应商或承包商监督不力，出现勘测设计方、监理方、供应商或承包商将其承包的工程服务进行转包或违法分包，视情节向委托人支付10000-50000元违约金，情节严重的，解除项目代建合同。

5.1.9 代建人没有在规定期限前向委托人提供月度工作报告的，视情节向委托人支付3000-10000元违约金。代建人没有在规定期限前向委托人提供年度工作报告的，视情节向委托人支付5000-20000元违约金。

5.1.10 代建人组织督促不力，影响竣工验收的，向委托人支付20000元违约金。

5.1.11未能严格审查各项工程变更，未积极联系和协调工程各方处理变更事宜，或未按规定程序执行变更，视情节每项向委托人支付10000－50000元违约金；重大变更中出现上述现象，向委托人支付20000元以上违约金。

5.1.12 由于信息管理的混乱、不及时、不准确、不科学，每项向委托人支付1000元违约金，由此造成不良后果的，视情节每项向委托人支付5000－20000元违约金。

5.1.13由于代建人失职造成损失的，按实际损失进行赔偿。

5.2  进度

未完成工程进度总目标的，扣除项目代建费总额的5%，其中由于非代建人原因造成的工期延误，项目代建费不予扣减，同时给予一定的超期服务劳务费，不可抗力因素除外。项目代建周期内，如果提前完成建设，则委托人给予一定金额的奖励。

项目部未按照约定要求，未定时或未及时组织召开管理（或现场）例会，管理（或现场）例会走形式，解决实际问题不力，管理效率不高的，每次向委托人支付5000元违约金。

未按期完成协调会规定的参会各方承诺的临时目标工期的，每项向委托人支付5000元违约金。

5.3 投资

项目工程总投资未得到有效控制，超过5%但不到10%的向委托人支付10000元违约金；超过10%的，向委托人支付30000元违约金。因委托人提高标准或不可抗力原因造成的投资超支，项目代建费用不予扣减。

5.4 质量

发生重大质量事故不能通过竣工验收的，视情节扣除项目代建费总额的5-10%，并保留追偿实际损失的权利；在竣工验收投入使用后一年内，发生重大质量事故的，5%的合同尾款不予支付，并保留追偿实际损失的权利。

5.5 安全

5.5.1发生人身伤亡或重大责任事故，每次扣除管理费总额的3%，并保留追究相关法律责任的权利；施工期间由于施工单位违反安全操作规范，而代建人又没有及时发现或指出整改，被政府有关部门处罚，如通报批评、警告和罚款等，每次视情节向委托人支付2000-5000元的违约金。

5.5.2对事故隐匿不报的，除向委托人支付2000-5000元/次违约金外，还要依相关规定给予事故本身处罚；重大责任事故或人身伤亡事故隐匿不报的，扣除管理费总额的4%，并保留追究相关法律责任的权利。

5.6 其他

5.6.1项目代建人员应对施工图纸、施工方案等进行认真会审，如果因为审核工作不到位而引起的返工或变更，代建人应承担部分责任并进行赔偿。赔偿金额＝对委托人造成的损失×（10％～30%）。

5.6.2 未经委托人同意，代建人使用项目场地用作实施本工程以外的任何其他用途的，一经发现，视情节向委托人支付5000-10000元/次违约金，并应立即予以整改。

5.6.3 签订项目代建合同之前，担任本工程的项目负责人的资格证书和岗位证书原件，交委托人查验。

5.6.4 合同履行期间，如代建人因故终止合同，须提前获得委托人的书面同意，在未取得书面同意之前，仍应履行合同，否则违约方承担如下责任：（1）代建人已获支付的合同款项退还委托人，未获支付的合同款项不再支付；（2）代建人承担委托人工期延误造成的损失。

5.6.5根据委托人审核确认后的项目总进度计划进行考核，分五个节点：（1）主要设计整合阶段完成；（2）施工总承包单位进场；（3）施工至正负零位置；（4）主体结构验收；（5）竣工备案决算审计完成。

6、代建人相关工作成果要求

| 一、项目前期管理 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 代建内容概述 | 审核的管理成果要求 | 备注 |
| 1 | 项目建设策划 | 按照基本建设程序列出项目建设流程；制定项目建设的轮廓计划；计算关键线路和关键节点的工作时间；对关键节点工作进行描述和控制措施提出建议 | 项目建设总进度计划、项目建设阶段工程进度计划、项目建设控制措施方案 | 并根据委托人决定执行 |
| 2 | 制度流程 | 江苏省海涂中心基建办内部机制的建设、工程管理等制度流程 | 提出设计变更、签证、现场安全文明管理等制度、规范、流程的建议 |  |
| 3 | 审批手续 | 负责办结各类审批手续 | 各类审批批复、文件资料 |  |
| 二、规划设计管理 |  |  |  |  |
| 1 | 建筑施工图设计 | 审查施工图 | 施工图审查意见 | 并根据委托人决定执行 |
| 2 | 基坑支护设计 | 基坑支护设计 | 根据地质勘察报告及现场施工条件，审核设计任务书及成本控制可行性；审图意见书 |  |
| 3 | 专业工程设计 | 设计包括但并不限于幕墙设计、室内装饰设计、智能化设计、泛光照明设计、景观设计（含门卫）、光热、光伏设计、综合管网设计、厨房工程设计等 | 审核招标策略，使设计成果符合项目的功能要求和满足委托人使用要求；审图意见书 |  |
| 三、招标采购管理 |  |  |  |  |
| 1 | 专业监测 | 建筑物沉降观测、基坑监测招标 | 审核招标策略及造价审核意见 |  |
| 2 | 专业工程施工及重要设备招标 | 包括但不限于土建工程施工招标、机电安装工程招标、外装及幕墙工程招标、智能化工程招标、火灾报警工程招标、室内装饰工程招标、景观工程招标、楼宇设备招标等专业工程施工或重要设备招标的招标文件及合同文本（资格预审、工程量清单、招标文件、合同条款、质量目标、工期要求、投标控制价、投标资质、项目经理资质、评标方法等） | 审核招标策略及造价审核意见 |  |
| 3 | 材料、设备采购 | 土建材料（甲供、甲控）；安装工程（甲供、甲控）；幕墙工程（甲供、甲控）；内装工程（甲供、甲控）。 | 审核材料、设备采购计划、招标策略及造价审核意见 |  |
| 四、合同管理 |  |  |  |  |
| 1 | 合同审核 | 协助甲方起草、审核、修订工程服务类、工程施工类、招标采购类合同 | 审核及提出修订意见 | 并根据委托人决定执行 |
| 2 | 合同谈判 | 协助甲方参与合同谈判，确认合同的最终条款 | 提出合同修改意见 |  |
| 3 | 合同争议仲裁 | 协助甲方进行合同争议的仲裁或诉讼 | 提出应对策略 |  |
| 4 | 合同执行 | 协助甲方进行合同执行过程管理 | 对合同执行过程提出管理意见 |  |
| 5 | 合同修改、补充 | 审查合同执行过程中的修改、补充 | 审核及提出审查意见（合理性、经济条款） |  |
| 6 | 合同的索赔和反索赔 | 合同执行过程中出现的索赔及反索赔，审核有关单位提出的索赔报告 | 审核索赔报告及提出处理建议 |  |
| 7 | 合同纠纷 | 合同执行过程中出现的纠纷 | 审核经济纠纷及提出处理意见 |  |
| 五、施工现场管理 |  |  |  |  |
| 1 | 设计变更 | 重大设计变更审查，变更费用、建设标准 | 审核及提出审查意见 | 并根据委托人决定执行 |
| 2 | 监理实施方案 | 审查监理实施方案 | 审核及提出审查意见 |  |
| 3 | 建筑施工管理 | 外立面材料样板选型、施工样板段审核、施工节点、技术难点指导，参加幕墙过程、竣工验收。 | 审查方案、施工过程巡查报告、技术指导书 |  |
| 4 | 结构施工咨询 | 深基坑、土建总包、幕墙、高支模、钢结构等专项施工方案审核，施工难点指导、地下施工技术指导 | 审查方案、施工过程巡查报告、技术指导书 |  |
| 5 | 安装施工咨询 | 安装施工方案审查，施工技术难点指导，调试运行方案审核 | 审查方案、施工过程巡查报告、技术指导书 |  |
| 6 | 安全管理 | 安全施工方案审查，参与施工过程中质量、安全事故调查，明确事故原因和责任 | 审核事故处理报告 |  |
| 7 | 联动检测 | 主要系统联动调试 | 跟踪处理系统调试中的问题，提出解决方案并跟踪管理 |  |
| 六、竣工验收管理 |  |  |  |  |
| 1 | 竣工备案 | 协助甲方审查各参建单位竣工资料 | 提出审查整改意见 | 并根据委托人决定执行 |
| 2 | 联动检测 | 主要系统联动调试 | 跟踪处理系统调试中的问题，提出解决方案并跟踪管理 |  |
| 3 | 竣工报验 | 协助甲方并参与报验程序及流程（规划、通信、环保、城管、防疫、劳动保护、人防、消防、水、电、气、档案、房产、气象、静电监测等） | 提出相关审查整改意见，并跟踪落实 |  |
| 4 | 奖项申报 | 协助甲方进行竣工后奖项的申领（包括扬子杯、市奖等） | 提出相关审查整改意见，并跟踪落实 |  |

合同附件:

廉政管理协议书

委托人（甲方）：

受托人（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目甲乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条　甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目采购投标、工程建设、施工安装等相关法律、法规、政策，严格遵守廉政建设的各项规定。

（二）严格执行甲乙双方签订的合同文件及其他相关文件，自觉履行合同的约定。

（三）各项业务活动必须坚持公平、公正、公开、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益而损害国家、集体和对方利益；不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在工程建设业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时纠正对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任

甲方的领导和从事该工程建设项目的管理部门及工作人员，在工程建设业务活动的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加乙方和工程相关单位组织的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方推介配偶、子女、亲友和其他任何人员参与乙方的任何经济活动。

第三条　乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策、标准和规范，遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、施工等相关管理对象单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用或在第三方报销任何应个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织或参加有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向甲方和其他各方推荐配偶、子女、亲友和其他任何人员从事与本工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

第四条　违约责任

（一）甲方及其工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定，给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方及其工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定，给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五条　本责任书作为工程项目代建管理服务合同的附件，与工程项目代建管理服务合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条　本责任书一式四份，由甲乙双方各执两份。

甲方单位：（盖章）                      乙方单位：（盖章）

法定代表人（签字）：                    法定代表人（签字）：

授权代理人（签字）：                    授权代理人（签字）：

地址：                                 地址：

电话：                                 电话：

年    月    日                         年    月    日

第五章投标文件格式

附件1：投标函

投标函

江苏省设备成套有限公司/江苏省海涂研究中心：

（投标人全称）授权（全权代表姓名、职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（招标编号、项目名称）的有关活动，为此：

提供投标人须知规定的全部投标文件（正本[ 1 ]份，副本[ 4 ]份、电子版[ 1 ]份）。

提供按招标文件要求的服务的报价为：人民币万元。

投标人将按招标文件的规定履行全部责任和义务。

投标人已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对招标文件提出质疑及/或争议的权利。

本投标人递交的投标文件的有效期为自递交投标文件截止日起 90 个日历日。

如果在规定的递交投标文件截止时间后，投标人在投标有效期内撤回投标文件，投标保证金将被贵方没收。

愿意向贵方提供任何与该项投标文件有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标文件或收到的任何投标文件。

我方授权贵方查询或调查我们递交的与本投标文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料，以及通过我们的开户银行和客户澄清投标文件中有关财务和技术方面的问题。

我方在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人、招标人代理机构，与招标人为本项目所委托的代理公司或其附属机构没有直接或间接地任何关联。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：

附件2：             开标一览表(格式)

投标人名称： 招标编号：

| 项目名称 | 江苏省海洋灾害预警报综合业务楼 建设工程项目代建管理服务 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 人民币万元 |
| 项目经理负责人 | 姓名： 技术职称： |
| 保证金情况 （请打√） | □支票 □汇票 □电汇 |

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

附件3：                   分项报价表(格式)

投标人名称：

招标编号：

| 序号 | 费用组成 | 费用金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人工费用 |  |
| 2 | 管理费 |  |
| 3 | 规费（如有） |  |
| 4 | 利润 |  |
| 5 | 其他 |  |
| 6 | 税金 |  |
|  | 合计 |  |

备注：各投标人须提供上述费用的明细报价表，格式自拟。

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

附件4：    法定代表人授权书

本授权书声明：注册于[国家或地区的名称]的[公司名称]的在下面签字的[法定代表人姓名、职务]代表本公司授权[单位名称]的在下面签字的[被授权人的姓名、职务]身份证号：[]（复印件附后）为本公司的合法代理人，就[项目名称、招标编号]参与投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于[]年[]月[]日签字生效，特此声明。

投标人名称（盖章）

法定代表人签字

被授权人签字

附件5：                           偏离表

投标人名称：招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的条款 | 投标文件的条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

注：1. 如投标人无任何偏离，也需在响应表中注明并在投标文件中递交此表。

2. 偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应高于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。
附件6：                      资格证明文件

填写须知

投标人应填写和提交下述规定的全部格式以及其它有关资料。

所附格式中要求填写的全部问题和/或信息都必须填写。

本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

招标人将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

投标人提交的材料将被保密，但不退还。

全部文件应按规定的语言和份数提交。

6-1 资格声明

致：江苏省设备成套有限公司/江苏省海涂研究中心：

资格声明

尊敬的：

为响应你方[]年[]月[]日的[招标编号]招标邀请，下述签字人自愿参与投标，提供招标文件中规定的[服务名称]，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。下述签字人将就下述文件中存在的虚假或不真实内容对招标代理机构和招标人承担法律责任。

我方的资格声明，各有[]份正本，[]份副本。

2、下述签字人证明本资格文件中的内容是真实的和正确的，同时附上我方基本账户银行[银行名称]出具的资信证明/2014年和2015年经审计的财务报表。

3、下述签字人知道，招标人可能要求其提供进一步的资格材料并同意按招标人的要求提交。

投标人 授权签署本资格文件

名称（盖章）      签字人姓名、职务（印刷字体）

地址

传真      签字

邮编      电话

6-2 投标人的资格声明

1.名称及概况：

投标人名称：

2）总部地址：

电传/传真/电话号码：

成立和/或注册日期：

实收资本：

5）近期资产负债表（到年月日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

流动负债：

净值：

6）主要负责人名称：（可选填）

7）投标人简介（包括但不限于业务范围、注册资金、所有权状况、组织机构及职能、人员构成、公司的场地环境和软硬件设施等，相关证明资料附后）：

8）投标人在南京的分公司、办事处信息

| 序号 | 地区 | 分公司/办事处地址/联系电话 | 负责人 | 技术人员数量 | 商务人员数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. 诉讼及违法记录情况（在近3年内合同执行过程中或目前正在进行的合同中所介入过的诉讼和仲裁的资料及违法记录等）

| 年份 | 胜诉、败诉或正在执行中的诉讼（如果有） | 用户名称、诉讼原因和争议的问题 | 纠纷金额（人民币） |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 违法记录 （如果有） | 用户名称、违法原因和处理的结果 | 涉及金额（人民币） |

3.有关开户银行的名称和地址：

4.投标人所属的集团公司，如有的话：

5.其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称（盖章）

签字人姓名和职务

签字人签字

签字日期

传    真

电    话

电子函件

6-3类似项目业绩及证明文件

| 序号 | 合同(报告)名称 | 项目规模 | 项目负责人 | 合同起始时间 |  | 合同完成时间 | 使用单位、联系人、电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 业绩的说明： |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它说明： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

填表说明：

a、投标人应提供自身投标人2011年1月1日以来同类项目业绩。

b、投标人须同时如实提供可以证明以上业绩的合同复印件（或业绩证明文件）。合同复印件必须至少包含清晰的双方签字和印章、项目名称、规模、签订时间、合同正文第一、二页等合同信息，缺少任何一项视同合同无效。同时，投标人应准备好以上合同的原件，评标委员会将根据评审需要随时审核合同原件。

c、投标人需按照表格的顺序装订合同复印件及业绩证明文件，合同装订顺序须与表中所列项目顺序一致。

6-4 投标人技术力量的说明

一、人员配备总表

| 拟在本项目任职 | 姓名 | 职称 | 证书情况 |  |  |  | 已承担类似项目情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 项目数量 | 项目名称 |

二、项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 项目负责人 |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从业年限 |  |  |  |  |
| 职称证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参与过的项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 建设单位 |  | 建筑面积 |  | 工程造价 | 管理情况 |  | 任职 |

三、各技术人员简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从业年限 |  |  |  |
| 职称证书编号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 参与过的项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 建设单位 |  | 建筑面积 | 工程造价 |  | 任职 |

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

附件7   资格后审申请表

| 企 业 |  |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 营业执照 | 证号： |
| 资质证书 | 等 级： 证 号： 有效期： |
| 项目负责人证书 | 证书编号： |
| 项目负责人业绩 | 名称： |

备注：以上相关证明文件复印件附后，原件备查。

投标人：                           （盖章）

法定代表人：                         （盖章）

二0一七年    月    日

附件8

工作方案

附件9：              投标人确认的合同文本