金湖县污水处理厂三期扩建及提标改造项目(EPC模式)

招标公告

一.招标条件

金湖县污水处理厂三期扩建及提标改造工程项目已由金湖县发展和改革委员会以 “金发改投资核[2016]13号” 文件批准建设 ，建设资金来自企业自筹。招标人为淮安同方水务有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行国内公开招标。

二.项目概况与招标范围

2.1 项目名称：金湖县污水处理厂三期扩建及提标改造项目(EPC模式)。

2.2项目主要建设内容及规模:

扩建污水处理厂规模为2万吨/日，提标改造厂规模为4万吨/日，扩建后总规模为6万吨/日，出水标准从一级B提升至一级A，新建干化设施一座，规模为50万吨/日，污泥含水率降至60% 。处理工艺采用倒置A2/0+滤布滤池+次氯酸钠消毒工艺。规划占地12146平方米，新建脱水机房（含配电间）1580.36平方米，加氯加药间140平方米，建筑面积共1720.36平方米。

2.3建设地点：金湖县利农河西侧、新建河北侧、建原混凝土有限公司东侧。

2.4招标范围：本次招标拟选定项目的总承包商，其将承担本项目的勘察、设计、工程施工、设备采购、调试、试运行、修补缺陷等工作。

2.5工期要求：计划工期：240日历天,计划开始工作日期 ：2017年9月1日。

2.6质量标准：合格。污水处理厂出水水质应执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准中的A类标准。

2.7项目总投资：项目总投资为6040万元。

2.8项目评标办法：综合评估法，评分细节详见招标文件。

2.9项目编号：0660-17841989。

三.投标人资格要求

3.1 投标人应为中国境内依法注册的独立法人。（联合体双方均须提供营业执照副本，复印件加盖公章装入投标文件中）

3.2 投标人设计单位具有下列设计资质之一:（1）环境工程（水污染防治工程）设计专项甲级资质及以上、（2）市政行业（排水工程）设计专业甲级资质及以上、（3）工程设计综合甲级资质；

施工单位须具有市政公用工程施工总承包一级及以上资质并具备有效的安全生产许可证。（提供相关证明材料,复印件加盖公章装入投标文件中）

3.3投标人具有至少一项污水处理厂（污水处理厂工程类型指新建污水处理厂工程、扩建污水处理厂工程、提标改造污水处理厂工程）施工业绩（竣工验收备案之日在2012年7月25日以后，合同金额在4200万元及以上）。（提供有效的业绩证明材料，,复印件加盖公章装入投标文件中）

3.4 投标人须为本项目派出一位设计负责人及一名项目经理，设计负责人必须具备高级工程师职称，施工项目经理需具备市政工程专业壹级注册建造师资格及有效的安全生产考核证书并无在建工程。（设计单位提供设计负责人高级工程师职称，施工单位提供市政工程专业壹级及以上注册建造师证及有效安全生产B证及无在建项目承诺书，复印件加盖公章装入投标文件中）

3.5投标人近三年财务状况良好，无破产、资产被冻结、接管等情况发生。(提供2014年、2015年及2016年年度财务审计报告，联合体牵头人提供即可)

3.6法定代表人授权的委托代理人、设计负责人及拟选派建造师必须是本单位签订劳动合同的正式员工。资格审查时，委托代理人须持有有效的授权委托书原件及本人身份证原件到现场，提供委托代理人、设计负责人和拟选派建造师的劳动合同及2017年1月1日以来连续6个月在本单位缴纳养老保险证明或养老保险手册；（提供相关证书材料，授权委托人为联合体牵头人企业员工或法定代表人，复印件加盖公章装入投标文件中）

3.7本工程接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标。 联合体成员须提供联合体协议，并明确联合体牵头人及分工，联合体必须满足申请人资格条件的全部规定 ,联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成或参加其他联合体在同一项目中投标。（按要求提供联合体协议，复印件加盖公章装入投标文件中）

四. 招标文件获取

4.1凡有意参加投标者，请于2017年7月25日上午9时至2017年8月1日下午17时(北京时间，下同)，登陆中招联合招标采购平台下载电子招标文件。下载者请务必至少在文件发售截止时间半个工作日前登录平台完成购买操作，否则将无法保证获取电子招标文件。获取招标文件需要经过购标审核流程，投标人需持以下证件的原件至江苏省设备成套有限公司，进行购标审核，联系人：胡伟，联系电话：13515233938，缺少任一材料将无法通过购标审核：

(1)企业法人营业执照副本(联合体各方均提供);

(2)企业资质证书副本(联合体各方均提供);

(3)安全生产许可证副本（施工总承包单位提供）;

(4)项目经理(注册建造师 )证及有效的安全生产考核证书（施工总承包单位提供）、设计负责人职称证（设计单位提供）;

(5)企业业绩（为投标资格审查业绩，由招标人核实，若有弄虚作假，其投标文件视为无效投标文件，若中标取消其中标资格；内容符合资格审查要求）

4.2招标文件每套售价2500元，平台下载费50元，售后不退。

4.3下载者登陆平台前，须前往中招联合招标采购平台:http://www.365trade.com.cn/免费注册（平台仅对供应商注册信息与其提供的附件信息进行一致性检查）；注册为一次性工作，以后若有需要只需变更及完善相关信息；注册成功后，可以及时参与平台上所有发布的招标项目。

4.4下载者须通过平台填写“购标申请”，并上传公告要求提供的资料，否则购买操作无法完成。

4.5下载者选择“需要邮购纸质标书”的，需支付邮购费，招标代理机构将在文件下载后的1个工作日内寄送。

4.6下载者需要发票的，须通过平台填写“开票申请”；招标文件费用及邮购费发票由招标代理机构出具，在开标时领取；平台下载费发票由平台公司出具，联系平台公司领取。

4.7平台公司咨询电话为：4000928199；平台将确保下载者的购买信息在开标前对平台公司有关工作人员保密；如下载者主动与平台公司工作人员联系咨询事宜，则视为下载者主动放弃信息保密的权利，平台公司将不承担任何责任。

4.8联合体投标（如公告允许）的，联合体各方应当指定牵头人，并授权其以自身名义在平台办理注册、购买文件、缴纳保证金等手续，其在平台的办理行为，对联合体各方均具有约束力。

五.投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间 (投标截止时间，下同)为2017年8月17日14时00分，地点为江苏省设备成套有限公司开标室2201室。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3 投标申请人在提交投标文件时，提供人民币陆拾壹万元的投标保证金。

5.4 有效投标人不足三家时，招标人另行组织招标。

六．发布公告的媒介

中国采购与招标网www.chinabidding.com.cn；

中招联合招标采购平台www.365trade.com.cn/。

七.联系方式

招 标 人：淮安同方水务有限公司

地 址：江苏省淮安市金湖污水处理厂

联 系 人：王先生

联 系 电 话：18662961118

招标代理机构：江苏省设备成套有限公司

地 址：南京市鼓楼区山西路120号

联 系 人：胡先生

联 系 电 话：13515233938

招标人(盖章)：                               招标代理单位(盖章)：

法定代表人或经办人(签字或盖章)：           法定代表人或经办人(签字或盖章)：

2017年7月25日

文件备案表

| 项目名称 | 金湖县污水处理厂三期扩建及提标改造项目(EPC模式) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件类别 |  | 备案日期 | 2017年 月 日 |
| 招标代理机构（盖章）： 法定代表人或经办人（签字或盖章）： 日期： |  |  |  |
| 招标人（盖章）： 法定代表人或经办人（签字或盖章）： 日期： |  |  |  |