牛驼、辛集服务区污水处理站改造工程设计施工总承包

招标公告

1. 招标条件

本招标项目牛驼、辛集服务区污水处理站改造工程设计施工总承包已由河北国建高速投资管理有限公司，项目业主为河北国建高速公路投资管理有限公司，建设资金来自企业自筹，项目出资比例为 100% ，招标人为河北国建高速公路投资管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计施工总承包进行公开招标。评标办法采用综合评估法。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目实施地点：大广高速公路牛驼服务区东区、石黄高速公路辛集服务区南区。

2.2 项目规模：对河北国建高速公路投资管理有限公司所属牛驼、辛集服务区污水处理站进行设计；建设施工、改造；设备采购、安装；建设中水回用系统；试运行及培训等内容，设计、施工方案须满足河北省高速公路服务（停车）区污水处理站相关技术要求；出水水质达到《城镇污水处理厂水污染排放标准》（GB 18918-2002）中的一级A标准，同时符合《城市污水再生利用-城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）、河北省《农村生活污水排放标准》（DB13/2171-2015）及国家、当地及行业最新标准要求。

2.3 建设期限：90日历天；其中：设计期限不得超过15日历天。污水处理站试运行期不少于30日历天；

2.4 招标范围：污水处理站设计；建设施工、改造；设备采购、安装；建设中水回用系统；试运行及培训等内容。

2.5标段划分：本项目共分2个合同标段；即：NTWSZ-01;XJWSZ-02

| 序号 | 标段 | 范围 | 建设地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NTWSZ-01 | 大广高速公路牛驼服务区东区污水处理站设计；建设施工、改造；设备采购、安装；建设中水回用系统；试运行及培训等内容 | 大广高速公路牛驼服务区东区 | 90日历天；其中：设计期限不得超过15日历天。污水处理站试运行期不少于30日历天 |
| 2 | XJWSZ-02 | 石黄高速公路辛集服务区南区污水处理站设计；建设施工、改造；设备采购、安装；建设中水回用系统；试运行及培训等内容 | 石黄高速公路辛集服务区南区 |  |

3. 投标人资格要求

3.1本招标项目要求投标人须具备国内独立法人资格,满足附件2要求的资格审查条件，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力。

3.2 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）联合体成员各方均须为在中国注册的独立法人企业（营业执照）；

（3）投标报名截止后，联合体的组成与结构不得变动；

（4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目中投标，否则，相关投标文件均作废标处理；

（5）联合体成员应当具备承担招标项目所需的相应资格条件和能力。

（6）联合体牵头人须为施工单位。

（7）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。为此，联合体各成员的法定代表人或其授权的代理人都应在合同协议书上签署并加盖公章。

（8）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况。

3.3 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得同时参加投标。

3.4单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，报名时按照先后顺序只接受第1名投标人报名。

3.5在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单及国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单的投标人，不得参加投标。

3.6投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年（2016年7月至今）无行贿犯罪行为。

4. 招标文件的获取

4.1 符合要求的投标申请人请携带企业法人营业执照副本、授权委托书（如法定代表人直接到场的，需提供法定代表人身份证明、营业执照副本、身份证原件）、被授权人有效身份证、“国家企业信用信息公示系统和信用中国网站查询结果打印页（投标人须提供以上资料的原件和加盖公章的复印件1套）于2019年07月24日至2019年07月30日每日上午9:00-11:30；下午14:30-17:00（北京时间，法定节假日除外）到石家庄市桥西区中山西路 700 号悦享天地 B座19 楼 1912 室报名，并购买招标文件。

4.2招标文件每套售价1000元/包，售后不退。

5. 投标文件的递交

5.1招标人不统一组织现场踏勘，不召开投标预备会；

5.2 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2019年08月13日10时00分，投标人应在投标文件递交的截止时间前完成投标文件的递交。

5.2 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2019年08月13日10时00分，地点：石家庄市桥西区中山西路 700 号悦享天地B座 19 楼1947室。

5.3投标人递交投标文件时应在递交登记表上签字，并应携带以下资料：

（1）已按要求填写的“投标人关联企业情况表”原件；

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，按照递交投标文件的先后顺序只有排名第1的投标人能够参与本项目的投标，其余投标人的投标文件不予受理。

5.4逾期送达的、未送达指定地点的、未按招标文件要求密封、未按要求提交投标人关联企业情况表的、未按要求提交“投标人关联企业情况表”的，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在河北省招标投标公共服务平台（http://www.hebeieb.com/）、河北省国建高速公路投资管理有限公司（http://www.hbgs.com.cn/fwq/index.asp）上发布。

7. 联系方式

招 标 人：河北国建高速公路投资管理有限公司

地    址：石家庄市裕华区汾河道81号

联 系 人：韩子程

电    话：0311-89256091

招标代理机构：中招国际招标有限公司

地        址：石家庄市桥西区中山西路700号悦享天地1912室

联   系   人：李超

电        话：18031189718  0311-68025855

8.附件

附件1：投资参股的关联企业情况表格式

附件2：资格审查条件

附件3：联合体协议书

附件4：评标办法

2019年07月   日

附件1：投资参股的关联企业情况表

投资参股的关联企业情况表

申请购买招标文件的企业应提供其投资参股的关联企业情况，包括以下内容： (1)与本单位负责人为同一人的其他单位名单； (2)对本单位存在控股、管理关系的单位名单； (3)本单位对其存在控股、管理关系的单位名单。

注：1、申请人应如实填报此表，否则因其投标影响招标公正性的，其投标无效；

2、如不存在以上某种情况，请在其后填写“无”。

单位名称：              （盖章）

日期：   年  月  日

附件2：资格审查条件

附录1资格审查条件(资质最低条件)

资质要求

具有中华人民共和国境内注册的有效独立企业法人，持有工商行政管理部门核发的有效的营业执照。 设计资质：具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合类甲级资质或建筑行业（建筑工程）设计乙级及以上资质或市政设计乙级及以上资质或环境工程设计专项乙级及以上资质。 施工资质：具有住房和城乡建设部门颁发的环保工程专业承包三级及以上资质或市政公用工程施工总承包三级及以上资质；具有住房和城乡建设部门颁发的有效的安全生产许可证。

附录2  资格审查条件(财务最低要求)

财务要求

为本合同所提供的营运资金(以经会计事务所或审计机构审计的最新财务报表（2018年度)中：营运资金＝流动资产－流动负债，以年末数计算)以及为本合同而专门开具的银行信贷证明，总和不得少于200万元。

附录3 资格审查条件(业绩最低条件)

业绩要求

设计业绩：近5年内（2014年7月1日至今，以合同签订时间为准）已独立完成1项污水处理系统工程设计业绩。 施工业绩：近5年内（2014年7月1日至今，以交工时间为准）已独立完成1项污水处理系统工程施工业绩

附录4资格审查条件(信誉最低要求)

信誉要求

投标人过去1年（2018年7月1日至今）中不曾在污水处理相关工程合同中违约而被驱逐或因投标人自身的原因而使公路工程合同被解除。

附录5  资格审查条件(项目经理、设计负责人及施工负责人最低要求)

| 人员 | 数量 | 资格要求 | 在岗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 须具有中级及以上职称，具有“市政公用工程”或“建筑工程”专业的“二级或以上建造师注册证书”（注册单位名称与投标人名称一致）， 具有住房和城乡建设行政主管部门颁发的《安全生产考核合格证书》B类（登记单位须与投标人单位名称一致）。 | 无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离） |
| 设计负责人 | 1 | 须具有高级工程师职称，近5年（2014年7月1日至今，以合同签订时间为准）中担任过1项污水处理系统工程设计项目设计负责人。 | 无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离） |
| 施工负责人 | 1 | 须具有中级及以上职称，具有“市政公用工程”或“建筑工程”专业的“二级或以上建造师注册证书”（注册单位名称与投标人名称一致）， 具有住房和城乡建设行政主管部门颁发的《安全生产考核合格证书》B类（登记单位须与投标人单位名称一致）。 近5年（2014年7月1日至今）担任过1项污水处理系统工程施工项目的项目经理或项目副经理或项目总工。 | 无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离） |

附件3：联合体协议书

联合体协议书

(所有成员单位名称)自愿组成联合体，共同参加

(项目名称) 设计施工总承包      标段投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.  	(某成员单位名称)为牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合 体各成员负责本招标 项目投标文件编制和 合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责 合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体牵头人代表联合体签署投标文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

5.联合体各成员单位内部的职责分工如下： (牵头人名称)承担       专业工程：(成员一名称)承担        专业工程；(成员二名称)承担      专业工程；……。

6.投标 工作和 联合体 在中标 后工 程实施过程中 的有关 费用按 各自承 担的工 作量分摊。

7.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

8.本协议书一式	份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称： 	(盖单位章)

法定代表人： 	(签字)

成员一名称： 	(盖单位章)

法定代表人： 	(签字)

……

年	月	日

附件4：评标办法

评标办法前附表

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，评标委员会将对投标人满足资格审查条件（业绩最低要求）要求的施工业绩合同金额进行排序，以施工业绩合同金额高的投标人优先的原则确定中标候选人。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 | （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、补遗书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目标，未对投标函中填写的总额价进行修改； b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金： a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期； b.若投标保证金采用电汇或转账形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户。 c.若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求，且在递交投标文件截止时间之前向招标人提交了银行保函原件。 （4）投标人法定代表人的授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，并符合下列要求： a.授权人和被授权人均在授权书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替； b.授权委托书只能授权给一名委托代理人； （5）投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明,并符合下列要求： a.法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替； （6）投标人以联合体形式投标的，联合体协议书符合招标文件要求。 （7）投标人未对本项目进行分包。 （8）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件。 （9）投标人的投标报价为唯一报价且未超过招标文件规定的最高投标限价。 （10）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 （11）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 （12）权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留。 （13）投标文件正、副本份数符合第二章“投标人须知”第3.7.4项规定。 （14）递交投标文件符合招标文件规定： a.投标人法定代表人递交投标文件的，递交投标文件时的投标人法定代表人与其投标文件正本所附营业执照中的投标人法定代表人一致。如果发生变更，投标人应提供了相应的变更资料复印件； b.授权代理人递交投标文件的，递交投标文件时的授权代理人与其投标文件正本所附授权委托书中的授权代理人一致； |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | （1）投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证（三证合一的除外）、资质证书、安全生产许可证和基本账户开户许可证； （2）投标人的资质等级符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项“附录(1)资格审查条件(资质最低条件)”规定； （3）投标人的财务状况符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项“附录(2)资格审查条件(财务最低条件)”规定； （4）投标人的类似项目业绩应符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项“附录（3）资格审查条件（业绩最低条件）”规定； （5）投标人的信誉符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项“附录(4)资格审查条件(信誉最低条件)”规定； （6）投标人的项目经理、设计负责人和施工负责人资格符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项附录（5）资格审查条件（项目经理、设计负责人及施工负责人最低条件）规定； 如所附项目经理、施工负责人为一级注册建造师，其一级注册建造师信息的网页屏幕打印资料与“全国建造师信息查询”（http://jzsgl.coc.gov.cn/archisearch/cxejjzs/index.html）网站核查的结果一致。 （7）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形； （8）投标人的其他要求符合招标文件规定。 |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分100分) | 本款修改为： 1.业绩： 10 分 2.设计方案： 20 分 3.施工方案： 30 分 4.投标报价：40分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | ①有效投标单位家数N≤5家时：投标人有效报价的平均值为基准价； ②有效投标单位家数5＜N≤10时：去掉1个最低报价和1个最高报价，取剩余报价平均值为基准价； ③有效投标单位家数10＜N≤20时：去掉2个最低报价和2个最高报价，取剩余报价平均值为基准价； ④有效投标单位家数N＞20时：去掉3个最低报价和3个最高报价，取剩余报价平均值为基准价。 |
| 2.2.3 | 评标价的偏差率计算公式 | 偏差率＝100%×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价 偏差率保留 两 位小数点 |
| 3.2.1 | 详细详审 | 本款修改为： （1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对业绩部分计算出得分A； （2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对设计技术文案部分计算出得分B； （3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人实施组织计算出得分C； （4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分D； |
| 3.2.3 | 投标人总得分 | 投标人总得分＝A+B+C+D |

2.2.4(1)业绩（10分）

| 序号 | 评分标准 | 满分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 10 | 满足招标文件附录3业绩最低要求的，得6分； 每增加一项近5年内（2014年7月1日至今，以合同签订时间为准）已独立完成1项污水处理系统工程设计业绩的，得2分；最多得2分。 每增加一项近5年内（2014年7月1日至今，以交工时间为准）已独立完成1项污水处理系统工程施工业绩的得2分，最多得2分。 |

2.2.4（2）设计方案（20分）

| 序号 | 评分标准 | 满分 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计方案及设计理念 | 5分 | 设计理念和思路与本项目发包人要求及实施方案中的设计理念、思路高度吻合，在上述基础上进行了充分的阐述和优化并适合本项目 | 4.01－5分 |
|  |  |  | 设计理念和思路与本项目发包人要求及实施方案中设计理念、思路吻合，在上述基础上采取了部分优化措施 | 3.51-4.00分 |
|  |  |  | 设计理念和思路与本项目发包人要求及实施方案中设计理念、思路基本吻合 | 3.00-3.50分 |
| 2 | 总平面布局合理性 | 5分 | 投标人根据本项目的实际及要求，对总平面布置及规划满足或优于本项目实际要求，描述详细科学合理的 | 4.01-5分 |
|  |  |  | 投标人根据本项目的实际及要求，对总平面布置及规划基本满足本项目实际要求，描述较科学合理的 | 3.51-4.00分； |
|  |  |  | 投标人根据本项目的实际及要求，对总平面布置及规划符合本项目实际要求，描述一般的 | 3.00-3.50分 |
| 3 | 污水处理设备选型方案 | 5 | 投标人污水处理设备选型先进，配置高，技术参数满足程度高，且配备科学合理的； | 4.01-5分 |
|  |  |  | 投标人污水处理设备选型方面基本满足本项目要求，配置较好，技术参数满足招标需求的； | 3.51-4.00分； |
|  |  |  | 投标人拟使用的污水处理设备选型一般，配置、技术参数一般，基本满足招标要求的； | 3.00-3.50分 |
| 4 | 后续服务的安排及保证措施 | 5 | 投标人对于后续服务的承诺及保证措施安排完善合理 | 4.01-5分 |
|  |  |  | 投标人对于后续服务的承诺及保证措施安排较完善 | 3.51-4.00分 |
|  |  |  | 投标人对于后续服务的承诺及保证措施安排一般 | 3.00-3.50分 |

2.2.4(3) 施工方案（30分）

| 序号 | 评分标准 | 满分 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 4 | 投标人根据本项目实际，对主要工程项目的施工方案、方法与技术措施描述科学合理的； | 3.21-4 |
|  |  |  | 投标人根据本项目实际，对主要工程项目的施工方案、方法与技术措施描述较科学合理的； | 2.81-3.20 |
|  |  |  | 投标人根据本项目实际，对主要工程项目的施工方案、方法与技术措施描述一般的 | 2.40-2.80 |
| 2 | 项目风险预测与防范，事故应急预案 | 3 | 投标人根据本项目的实际要求，项目风险预测与防范，事故应急预案描述科学合理的； | 2.41-3 |
|  |  |  | 投标人根据本项目的实际要求，项目风险预测与防范，事故应急预案描述较科学合理的； | 2.11-2.40 |
|  |  |  | 投标人根据本项目的实际要求，项目风险预测与防范，事故应急预案描述一般的； | 1.80-2.10 |
| 3 | 工程质量管理体系及保证措施 | 5 | 投标人对工程质量管理体系及保障措施描述科学合理的； | 4.01-5 |
|  |  |  | 投标人对工程质量管理体系及保障措施描述较科学合理的； | 3.51-4.00 |
|  |  |  | 投标人对工程质量管理体系及保障措施描述一般的； | 3.00-3.50 |
| 4 | 安全生产管理、文明施工体系、保证措施及扬尘治理措施 | 5 | 投标人对本项目安全生产管理、文明施工体系及保障措施和在设计阶段及建设施工阶段的扬尘治理措施描述科学合理的 | 4.01-5分 |
|  |  |  | 投标人对本项目安全生产管理、文明施工体系及保障措施描述较科学合理 | 3.51-4.00分 |
|  |  |  | 投标人对本项目安全生产管理、文明施工体系及保障措施描述一般 | 3.00-3.50分 |
| 5 | 工期保证体系及保证措施 | 3 | 投标人对本项目工期保证体系及保证措施描述科学合理的； | 2.41-3 |
|  |  |  | 投标人对本项目工期保证体系及保证措施描述较科学合理的； | 2.11-2.40 |
|  |  |  | 投标人对本项目工期保证体系及保证措施描述一般的； | 1.80-2.10 |
| 6 | 设施设备运维方案及费用估算 | 5 | 投标人应对拟投入本项目的设施设备运行维护方案、备品备件的投资估算描述全面、科学合理、可行性强的 | 4.01-5 |
|  |  |  | 投标人应对拟投入本项目的设施设备运行维护方案、备品备件的投资估算描述全面、较合理、可行性一般的 | 3.51-4.00 |
|  |  |  | 投标人应对拟投入本项目的设施设备运行维护方案、备品备件的投资估算描述一般的 | 3.00-3.50 |
| 7 | 人员培训服务方案及措施 | 5 | 投标人需制定项目培训计划方案及措施。满足招标文件要求，方案针对性、完善性、可行性等方面科学合理的， | 4.01-5 |
|  |  |  | 满足招标文件要求，方案及措施针对性、完善性、可行性等方面科学合理性一般的， | 3.51-4.00 |
|  |  |  | 满足招标文件要求，方案及措施针对性、完善性、可行性等方面科学合理性差的。 | 3.00-3.50 |

2.2.4（4）报价得分（40分）

| 2.2.2（4） | 设计费20分 | 投标人的设计费投标报价等于设计费评标基准价时，得 20 分，其余报价：其他报价与之相比，每高于评标基准价 1%扣0.2分，每低于评标基准价1%扣0.1分。 |
| --- | --- | --- |
|  | 施工费20分 | 投标人的施工费评标价等于施工费评分基准价时，得 20 分，其余报价：其余报价与施工费评标基准价相比，每高于评标基准价 1%扣0.2分，每低于评标基准价1%扣0.1分。 |