招标编号：ZYRT20250527002

中储粮日喀则直属库有限公司

粮食仓储项目MEC除尘系统等设备采购项目（二次)

招标文件

代理机构：中远融通工程咨询有限公司（盖单位公章）

2025年6月

目  录

第一章招标公告	1

第二章 投标人须知	5

投标人须知前附表	5

1.总则	10

2.招标文件	12

3.投标文件	14

4.投标	16

5.开标	17

6.评标	17

7.合同授予	18

8.重新招标和不再招标	19

9.纪律和监督	20

10.付款方式	22

11.中标价格	22

12.需要补充的其他内容	22

13.招标代理服务费的支付	22

第三章 评标办法	23

评标办法前附表	23

1.评标方法	26

2.评审标准	26

3.评标程序	27

第四章 合同的主要条款	30

第五章 项目需求及技术要求	39

第六章 投标文件格式	40

- 第一章 招标公告

1.招标条件

本招标项目中储粮日喀则直属库有限公司粮食仓储项目MEC除尘系统等设备采购项目(二次），招标人为河南工大设计研究院有限公司。该项目已具备招标条件，现对该项目进行国内公开招标，欢迎符合要求的投标人前来参加投标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目名称：中储粮日喀则直属库有限公司粮食仓储项目MEC除尘系统等设备采购项目(二次）

2.2招标编号：ZYRT20250527002

2.3项目概况：中储粮日喀则直属库有限公司粮食仓储项目MEC除尘系统等设备采购。

2.4标段划分：本项目共分为 1 个标段。

2.5招标范围：

清单范围内全部设备的细化设计、制造、运输、调试、备品备件、质量保修、培训及售后服务等（详见招标文件技术规格书）。

2.6交货期：签订合同之日起45日历天。

2.7交货地点：西藏日喀则经济技术开发区，中储粮日喀则直属库有限公司库区。

2.8质量标准：合格，符合国家、省、市及行业相关规定及招标人要求。

2.9质保期：设备验收合格后三年。

3.投标人资格要求

3.1资格要求：

3.1.1投标人在中华人民共和国境内合法注册的法人，提供有效的营业执照或其他合法的主体资格相关证照。

3.2财务要求：

3.2.1具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况良好，财务没有被接管、冻结、破产状态，在投标文件中提供近三年（2021年至2023年或2022年至2024年）经具备资格要求的会计师事务所出具的审计报告（如公司成立不足三年的，以成立之年起；若公司成立不足一年的，须提供开户银行出具的资信证明）。

3.2.2有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在投标文件中提供企业近半年以来任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料（依法免（缓）税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相关证明文件）。

3.3信誉要求：

3.3.1对列入失信被执行人记录名单的投标人，拒绝参与本项目投标活动。查询渠道：通过“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）“信用服务”-“失信被执行人”-跳转至“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）”查询企业、法定代表人，提供查询网页。

3.4其他要求：

3.4.1投标人需提供2022年1月1日以来无行贿犯罪承诺书，内容应包含企业、法定代表人（投标人承诺，格式自拟）。

3.4.2投标人未处于被责令停业、投标资格被取消的状态；没有因骗取中标或者严重违约等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的情况（投标人承诺，格式自拟）。

3.4.3法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目同一标段的投标，提供“国家企业信用信息公示系统”单位基础信息及股东组成网页查询结果，并加盖公章；没有股东信息的，提供从“天眼查”系统打印的股东股权信息查询结果，并加盖公章。

3.5本项目不接受联合体投标。

4.招标文件的获取

4.1招标文件获取时间： 2025  年 6  月 17 日至 2025  年 6  月  21日，每日00：00：00时至23：59：59时（北京时间）。潜在投标人信息核对截至时间为 2025  年  6 月   21日17：00（北京时间），请潜在投标人务必结合自身情况，提前上传资料提交信息核对并将纸质版盖章资料送至代理公司；如因潜在投标人上传资料延误、错误、纸质版盖章资料送达延误、错误等原因导致无法正常购买招标文件的，潜在投标人自身承担相应责任。潜在投标人可在中招联合招标采购平台查看招标公告附件，了解项目详情。

4.2招标文件获取方式：

4.2.1凡有意参与的潜在投标人，请登录“中招联合招标采购平台（http://www.365trade.com.cn）（以下不再后缀网址）” 获取招标文件（已在该平台注册过的投标人请直接登录平台获取招标文件进行项目报名，未在该平台注册的投标人请先注册，平台注册为一次性免费注册,注册成功后，可以及时参与平台上所有发布的招标项目）。

4.2.2 本项目有购标信息核对，潜在投标人须通过平台填写“购标申请”并按照要求将以下文件整理成一个PDF上传：①法人授权委托书扫描件、法定代表人及委托代理人身份证扫描件；②有效的营业执照或其他合法的主体资格相关证照扫描件加盖公章。③经具备资格要求的会计师事务所出具的审计报告扫描件加盖公章。④企业近半年以来任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料扫描件加盖公章。⑤信用中国”网站查询截图加盖公章。⑥投标人承诺书原件⑦“国家企业信用信息公示系统”单位基础信息及股东组成网页查询结果，并加盖公章；没有股东信息的，提供从“天眼查”系统打印的股东股权信息查询结果，并加盖公章。⑧投标保证金采用现金（转账）形式的，提供银行基本户开户许可证或开户证明扫描件加盖公章。

4.2.3 潜在投标人通过平台上传资料后须将以上加盖公章纸质版资料在规定时间内递交至招标代理机构，招标代理机构将电子版及纸质版资料信息核对通过后，潜在投标人方可在线购买招标文件并下载。请务必在标书下载截止时间前登录“中招联合招标采购平台”，登录平台主页点击“我的工作台”→点击“寻找招标项目”或点击下方“更多”按钮使用项目名称信息检索要投标的项目，点击“立即投标”按钮。在弹出的页面中核对要参与的项目信息。

4.2.4 找到要参与的标包，点击“立即购标”，进入招标文件费用支付页面；本项目需要先提交资料审核，资料审核通过后才能购买招标文件。点“下载”按钮下载购标审核附件（若有）并按招标公告要求将所有材料准备好后，通过“上传材料”按钮上传（一次上传一个附件或打包上传），上传成功后，点击“提交”。审核资料提交后需等待代理机构进行资料核对，资料审核成功后才能进行后续招标文件费用支付、下载招标文件等操作。如果资料审核未通过，可点击“重新”按钮查看未通过原因，重新提交审核材料。审核资料通过后，即可在“我参与的项目”页面，点击“立即购标”，开始支付招标文件费用和平台使用费。

4.3招标文件售价2000元/项目，平台服务费400元/项目，售后不退。项目划分多标段的，仅收取1次费用。

招标文件费用支付至代理机构，发票由代理机构出具。平台服务费支付至平台运营公司，发票由平台运营公司出具（通过“发票管理”下载平台服务费电子发票）。

4.4投标人针对投标人注册、获取招标文件、CA数字证书办理、网上应答操作等相关业务的咨询，请直接拨打中招联合招标采购平台咨询电话为：010-86397110、18539937971；平台运营公司及其工作人员在开标前对下载者的购买信息进行保密；如下载者主动与平台运营公司工作人员联系咨询事宜，则视为下载者主动放弃信息保密的权利，平台运营公司将不承担任何责任。

4.5投标人必须在制作电子投标文件之前完成CA数字证书的办理，并使用CA数字证书进行加密后才能投标；否则将无法正常投标。CA数字证书具体办理流程参见中招联合招标采购平台账户中“北京CA申请”→“CA申请帮助”→“CA办理指南”查看，也可按4.4款提供的平台统一服务热线进行咨询。

4.6领取招标文件成功并不视为通过资格审查，投标人资格条件以评委会审核结果为准。请各潜在投标人仔细阅读招标公告附件“承诺书”中的内容并按要求做出承诺。

5.投标文件的递交

5.1投标人通过“环境检测”下载并安装检测工具；

5.2安装完成后启动检测工具，逐一安装检测工具中的插件；

5.3打开从中招联合招标采购平台上下载的后缀名为.zzlh的电子招标文件，按提示进行电子投标文件的制作；

5.4使用CA数字证书对制作好的电子投标文件进行加密后，点击“递交投标文件”完成投标。

6.投标文件的上传

6.1投标文件的上传截止时间： 2025  年 7  月 7  日 09:30  时（北京时间）。

6.2加密电子投标文件为“中招联合招标采购平台”提供的投标文件制作工具生成的加密版投标文件。加密的电子投标文件（*.zfile格式）须在投标截止时间前通过平台上传递交；逾期上传的或者未上传的投标文件，招标人不予受理。

6.3本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为“中招联合招标采购平台”网上开标室，投标人无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标截止时间前，打开“中招联合招标采购平台”网站，登录投标人账户，插入CA数字证书，选择“我参与投标的项目”，点击“进入开标大厅”，在线准时参加开标活动并使用CA数字证书进行投标文件签章等工作。

6.4不见面服务的具体事宜请拨打4.4款提供的中招联合招标采购平台统一服务热线进行咨询。

7.发布公告的媒介

本次招标公告在中国招标投标公共服务平台、中招联合招标采购平台发布。

8.联系方式

招标人：河南工大设计研究院有限公司

地址：郑州市嵩山南路140号

联系人：陈先生

电话：18623717190

招标代理机构：中远融通工程咨询有限公司

地  址：郑州市郑东新区寿丰街50号凯利国际中心A座13层1312号

联系人：陈先生

电  话：17760785508

电子邮件：zyrtecc@163.com

- 2025  年  6  月  16   日

- 第二章 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：河南工大设计研究院有限公司 地 址：郑州市嵩山南路140号 联系人：陈先生 电 话：18623717190 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称：中远融通工程咨询有限公司 地 址：郑州市郑东新区寿丰街50号凯利国际中心A座13层1312号 联系人：陈先生 电 话：17760785508 电子邮件：zyrtecc@163.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 中储粮日喀则直属库有限公司粮食仓储项目MEC除尘系统等设备采购项目(二次） |
| 1.2.1 | 资金落实情况 | 已落实。 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 清单范围内全部设备的细化设计、制造、运输、调试、备品备件、质量保修、培训及售后服务等（详见招标文件技术规格书）。 |
| 1.3.2 | 交货地点 | 西藏日喀则经济技术开发区，中储粮日喀则直属库有限公司库区。 |
| 1.3.3 | 交货期 | 签订合同之日起45日历天。 |
| 1.3.4 | 质量标准 | 合格，符合国家、省、市及行业相关规定及招标人要求。 |
| 1.3.5 | 质保期 | 设备验收合格后三年。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、 能力和信誉 | 详见第一章招标公告第3条“投标人资格要求”。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体 投标 | 不接受。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许。 |
| 1.12 | 响应和偏差 | 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。不允许负偏差。投标人拟投相关设备品牌应不低于技术规格书中的推荐品牌同等质量，否则视为负偏差。 |
| 2.1（7） | 构成招标文件 的其他资料 | 除招标文件外，招标人在招标期间发出的澄清、修改、补充、补遗和其他有效正式函件等内容均是招标文件的组成部分。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清 招标文件 | 时间：投标截止时间前15日。 |
|  |  | 形式：通过“中招联合招标采购平台”系统进行提问，同时将问题的电子版以电子邮件形式发送至邮箱：zyrtecc@163.com（附加盖企业公章的扫描件和Word电子版）。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清形式 | 通过“中招联合招标采购平台”发布，一经发布即视为投标人已收到并确认，投标人在投标文件递交截止时间前须自行登录系统查看项目进展、变更通知、澄清，因投标人自身原因未及时查看而造成的后果由投标人自行承担。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到 招标文件澄清 | 形式：投标人自行在“中招联合招标采购平台”内查看。招标人和招标代理机构对投标人未及时查看造成的后果，不承担任何责任。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改形式 | 通过“中招联合招标采购平台”发布，一经发布即视为投标人已收到并确认，投标人在投标文件递交截止时间前须自行登录系统查看项目进展、变更通知、澄清，因投标人自身原因未及时查看而造成的后果由投标人自行承担。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到 招标文件修改 | 投标人自行在“中招联合招标采购平台”内查看。招标人和招标代理机构对投标人未及时查看造成的后果，不承担任何责任。 |
| 3.1.1 （12） | 构成投标文件 的其他资料 | 投标人认为需要提交的其他证明材料。 |
| 3.2.5 | 最高投标限价 | 最高投标限价：295.3万元（含税价） 所有投标人的投标报价均不得超过最高投标限价，否则按否决投标处理。 |
| 3.2.6 | 投标报价的其他要求 | 投标人应就第五章项目需求及技术要求作唯一完整报价。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标截止日起 90 日。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1．投标保证金为人民币：五万元整/投标人。 2．投标保证金交纳形式： ①电子保函形式 ②现金（转账）形式（须从投标人基本账户转入指定账户） 3．投标保证金的交纳： ◆电子保函形式： ①开具内容要求：电子保函有效期须与投标有效期一致；电子保函金额须与投标保证金金额一致。未按要求开具的电子保函无效，视为放弃投标资格。 ②所有潜在投标人在申请开具投标保证金电子保函时，请按照电子招标平台内规定申请（具体查看详见电子招标平台内投标担保保函产品须知），并将电子保函附在投标文件中，投标文件中须附投标保函（具体保函格式、内容、保函担保期限等以实际开具为准，担保期限不做强制性返还要求）。 ③招标人保留核实投标人保函真实性的权利，经核实投标人提供电子保函时弄虚作假的，招标人有权对其采取招标文件第一章承诺书列明的处理措施。保函形式产生的所有费用由投标人自行承担。 ④截止时间：同投标文件上传截止时间（电子保函开具需要一定时间，请提前准备）。 ◆现金（转账）形式： ①收款账号： 名称：中远融通工程咨询有限公司 账号：41050167860800000297 开户行：中国建设银行郑州金水支行营业部 银行行号：105491000209 ②从投标人基本账户转入指定账户，在转账单据备注中注明（中储粮日喀则直属库有限公司粮食仓储项目MEC除尘系统等设备采购项目(二次））。项目名称可简写。备注内容不作为否决投标条款。 ③截止时间：投标文件递交截止时间24小时前到账有效，为确保按时到账，请适当提前转款（投标保证金以实际到账时间及金额为准）。在途资金无效，视为未按时缴纳，放弃投标资格。 ④所有潜在投标人在缴纳投标保证金后，须将投标保证金缴纳凭证及开户许可证或开户证明扫描件同时发送至“zyrtecc@163.com”邮箱。 4.所有潜在投标人须将电子保函截图或现金（转账）凭证按要求附至投标文件内。 |
| 3.7.3 | 投标文件签字盖章 要求 | 投标文件中须加盖单位公章的地方均应使用投标人企业的CA数字证书进行签章；法定代表人签章的地方均应由投标人法定代表人签字或使用CA数字证书进行签章；委托代理人签字或签章的地方，可由委托代理人签字或使用CA数字证书进行签章。投标文件其他内容签章要求按招标文件规定的格式执行。投标文件签章处须有法定代表人和（或）其委托代理人签字并加盖单位公章，委托代理人签字的，其法定代表人授权委托书须由法定代表人签署。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数及 其他要求 | 1.加密的电子投标文件一份(在“中招联合招标采购平台”指定位置上传)。 2.确定中标人后，中标单位须在领取中标通知书后、在签订合同前提供3份（胶装）纸质投标文件，纸质版与电子投标文件保持一致。如有不一致，以电子投标文件为准。 3.投多个标段的投标人须分别编制投标文件。 |
| 3.7.5 | 电子投标文件要求 | 1.投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中招联合电子投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。 2.如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系平台技术人员（010-86397110、18539937971），以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2025 年 07 月 07 日 09 时 300 分整。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 加密的电子投标文件（*.zfile格式）须在投标截止时间前通过“中招联合招标采购平台”上传递交。 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 否。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：中招联合招标采购平台线上开标室。 |
| 5.2 | 开标程序 | 本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到现场参加开标会议。投标人应当在招标文件确定的投标截止时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并按要求进行答疑澄清等。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由招标人依法组建； 评标委员会构成： 5人，其中招标人代表 1 人，技术、经济等方面的专家 4 人。 评标专家确定方式：经济、技术专家应在开标前从相关专家库中随机抽取确定。 |
| 6.3.2 | 推荐中标候选人数量 | 1至3名。 |
| 7.1 | 中标候选人公示 媒介及期限 | 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在《中国招标投标公共服务平台》《中招联合招标采购网》予以公示，公示期不少于3日。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员 会确定中标人 | 否。 |
| 7.6 | 履约保证金 | □不要求递交 ☑要求递交 1.履约保证金：中标金额（含税）的 10 %（向下取整至元计算）。 2.履约保证金收取的方式：①现金转账形式（须从投标人基本账户转入指定账户）②保函形式，开具形式为无条件见索即付保函； 3.履约保证金的交纳： ◆现金（转账）形式： ①交纳时间：中标人应在中标通知书发出后合同签订前交纳。如果中标人没有按招标文件和合同要求交纳履约保证金，由此造成的一切后果由中标人承担。 ②中标人单位须从其基本账户转至指定账户，并在转账单据备注中注明“中储粮日喀则直属库有限公司粮食仓储项目MEC除尘系统等设备采购项目(二次）”内容（可简写）。 ③履约保证金缴纳指定账户： 账户名称：河南工大设计研究院有限公司 开户行：中国银行郑州郑淮支行 账号：253304150439 ◆保函形式： ①开具内容要求：保函有效时间须与合同期限保持一致；保函金额须与履约保证金金额一致。未按要求开具的保函无效，招标人不予认可。 ②开具时间要求：中标人应在中标通知书发出后合同签订前开具保函。否则保函无效，由此造成的一切后果由中标人承担。 ③中标人开具保函后，须将保函原件交至招标人处。 ④保函形式产生的所有费用由中标人自行承担。 4.履约保证金的退还：详见第四章“合同的主要条款”。 |
| 10 | 付款方式 | 详见第四章“合同的主要条款”。 |
| 11 | 中标价格 | 中标人以其投标报价为中标价格。 |
| 12 | 需要补充的其他内容 | 1.构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先级解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。 2.本项目的解释权归招标人。 3.其他未尽事宜，参照国家及部门相关法律规定执行。 |
| 13 | 招标代理服务费 的支付 | 招标代理服务费由中标人支付，依据（豫招协[2023]002号）文件，按照货物收费标准的68%计取。 |

- 1.总则

1.1招标项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行招标。

1.1.2招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4名称：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金落实情况

1.2.1资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、交货地点、供货/交货期、质量标准、质保期和技术性能指标（项目要求）

1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.3供货/交货期：见投标人须知前附表。

1.3.4质量标准：见投标人须知前附表。

1.3.5质保期：见投标人须知前附表。

1.3.6技术性能指标（项目要求）：详见第五章。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资格要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表；

（4）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2联合体投标：见投标人须知前附表。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目同一标段的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目同一标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的招标代理机构；

（6）与本招标项目的招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的招标代理机构存在控股或参股关系的；

（8）与本招标项目的招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被依法暂停或者取消投标资格的；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的；

（12）投标人（企业）、法定代表人被列为失信被执行人的（以“中国执行信息公开网”的查询结果为准）；

（13）在最近三年内投标人、法定代表人有行贿犯罪记录的；

（14）投标人处于被责令停业、投标资格被取消的状态；有因骗取中标或者严重违约等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的情况；

（15）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

（注：上述9-11项以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准。）

1.5货物和服务

1.5.1投标人提供的所有货物及其有关服务的原产地，均应当来自中国或者是与中国有正常贸易往来的国家或者地区。招标人的支付也仅限于这些货物和服务。

1.5.2本招标文件所属的“原产地”是指货物开采、生长、生产或者提供有关服务的来源地。所述的“货物”是指制造、加工或者实质上装配了主要部件而形成的货物。商业上公认的产品是指基本特征、性能或者功能上与部件有着实质性区别的产品。

1.5.3投标人提供的所有货物及其有关服务应当符合国家规定的相关要求。

1.6费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.8语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.9计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11分包

见投标人须知前附表。

1.12响应和偏差

1.12.1投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.12.2投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

- 2.招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同的主要条款；

（5）项目需求及技术要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。否则，由此引起的投标损失由投标人自行承担；投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 招标人以投标人须知前附表规定的形式澄清招标文件，澄清在“中招联合招标采购平台”一经发布，即视为投标人收到。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，修改的招标文件在“中招联合招标采购平台”一经发布，即视为投标人收到。

2.3.3招标文件、招标文件澄清(答疑)纪要、招标文件修改补充通知内容均以书面明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清(答疑)纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知(或纪要)或修改文件为准。

2.4招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前通过“中招联合招标采购平台”提出。招标人将在收到异议之日起3日内通过“中招联合招标采购平台”做出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

2.5招标文件的解释

招标文件最终解释权归招标人，所有解释均依据本招标文件及有关的法律、法规；在评标时，若出现招标文件无明确说明和处理的情况时，由评标委员会讨论确定处理方案；评标委员会成员之间对处理方案有争议时，采取少数服从多数的投票方式确定。

- 3.投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）或法定代表人（单位负责人）身份证明及授权委托书（适用于有委托代理人的情况）；

（3）投标保证金交纳证明；

（4）商务和技术偏差表；

（5）随机备品备件、专用工具、仪器仪表统计表；

（6）资格审查资料；

（7）商务标；

（8）技术标；

（9）质量保证书；

（10）投标人认为需要提交的其他证明材料。

在评标过程中投标人做出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）所指的投标保证金。

3.2投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2投标报价以人民币为计量币种报价，并以人民币币种签约、结算。

3.2.3投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.4投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.5招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则按否决投标处理。最高投标限价见投标人须知前附表。

3.2.6投标报价的其他要求：见投标人须知前附表。

3.3投标有效期

3.3.1投标有效期见投标人须知前附表。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标人的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4有下列情形之一的，招标人有权不予退还投标保证金：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人违背招标文件第一章承诺书要求承诺的内容。

（4）有关法律、法规规定的和招标文件中明确的，其他不予退还投标保证金的情形。

3.5资格审查资料

投标人应按规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资格、财务、业绩、信誉等要求。

3.6备选投标方案

不允许。

3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”使用中招联合招标采购平台系统投标文件制作专用工具软件编制投标文件，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关项目供货/交货期、投标有效期、质量要求、质保期、招标范围等实质性内容做出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3投标文件签字盖章要求：见投标人须知前附表。

3.7.4投标文件份数及其他要求：见投标人须知前附表。

3.7.5电子投标文件要求：见投标人须知前附表。

- 4.投标

4.1投标文件的密封和标记

投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，未按要求加密的投标文件，拒绝接收并提示。

4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期上传的投标文件，将予以拒收。

4.3投标文件的修改与撤回

在本章规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至通过“中招联合招标采购平台”的最后一份投标文件为准。

- 5.开标

5.1开标时间和地点

见投标人须知前附表。

5.2开标程序

5.2.1 见投标人须知前附表。

5.2.2 电子化项目开标解密异常的处理

因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，若全部未解密的，开标过程自然终止。部分投标人的投标文件已解密、部分投标人的投标文件未解密的，若投标文件已解密的投标人达到3家以上的，开标继续进行。如果投标文件解密的投标人少于3家的，开标不再继续进行。

5.3开标异议

开标时投标人可在开标大厅中点击开标一览表查看自己的投标报价。如对自己的唱标内容有异议的，应在开标结束后20分钟内通过电子招标投标交易平台提出，代理机构当场答复。在开标结束后20分钟内未进行签字确认或无正当理由拒绝签字确认的，视为同意开标结果。

- 6.评标

6.1评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者对该项目有监督职责的行政主管部门的工作人员；

（3）与投标人有其他利害关系，可能影响公正评标的；

（4）法律、法规和规章规定的其他情形。

6.1.3 评标开始前，评标委员会需点击查阅“中招联合招标采购平台”生成的数据分析报告。

6.1.4 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员做出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.3.3发现可能影响中标候选人结果情形的，评标委员会应当向招标人重新提交书面评标报告和中标候选人名单。

- 7.合同授予

7.1中标候选人公示

按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日。

7.2评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间通过“中招联合招标采购平台”提出。招标人将在收到异议之日起3日内通过“中招联合招标采购平台”做出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人依法确定中标人。

如排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为或招标人发现第一中标候选人的设备仪器实际技术参数性能低于其投标描述的虚假投标等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.5中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式和金额和向招标人提交履约保证金。

7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

若中标人在签订合同后不能按招标文件要求和投标文件中所承诺的内容执行，其履约保证金不再退回，归招标人所有。若给招标人造成的损失超过该数额的，还应对超过部分进行赔偿。

7.6.3 履约保证金的退还：见投标人须知前附表。

7.7签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。当确定中标的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同的，招标人可以按序确定排名第二的中标候选人为中标人，依此类推，或者重新招标。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 8.重新招标和不再招标

8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）评标委员会否决不合格投标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

（4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

（5）如排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为或招标人发现第一中标候选人的设备仪器实际技术参数性能低于其投标描述的虚假投标等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

8.2不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

- 9.纪律和监督

9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5监督、异议和投诉

9.5.1招标人在投标过程中有履行全程监督的权利。

9.5.2招标人在投标过程中，因获知或可能获知监督举报（或其他方式）招标投标程序或全部内容存在问题，招标人有权采取相应的监督措施，投标人应予配合。

9.5.3异议和投诉

（1）投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向招标人投诉受理部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

（2）投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第（1）项规定的期限内。投标人应保证提出的异议内容和相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。招标代理机构按有关规定予以答复。

（3）投标人或利害关系人投诉的，应当提交投诉书和必要的证明材料。投诉书应当包括下列内容：①投诉人和被投诉人的姓名或者名称、地址、电子邮箱、联系人及联系电话；②异议和异议答复情况说明及相关证明材料；③具体明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；④事实依据；⑤法律依据；⑥提起投诉的日期。

（4）投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。投诉人提起投诉应当符合下列条件：①提起投诉前已按招标文件要求提出异议；②投诉书内容符合第（3）项要求，不得缺项；③在投诉有效期限内提起投诉；④同一投诉事项不得重复投诉；⑤投诉的事项不得超出已提出异议事项的范围。

（5）投诉书不符合要求的不予受理，匿名投诉的不予受理，非投标人或者非其他利害关系人的投诉不予受理。

（6）投诉人有以下行为之一的，属于虚假、恶意投诉：①捏造事实；②提供虚假材料；③以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）；④法律法规规定的其他情形。

- 10.付款方式

见投标人须知前附表。

- 11.中标价格

见投标人须知前附表。

- 12.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 13.招标代理服务费的支付

见投标人须知前附表，付费标准详见附件。

- 第三章 评标办法（综合评估法）

- 评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 |  | 投标人名称 | 与营业执照（组织机构代码证和税务登记证或其他合法的主体资格相关证照）、资质证书一致。 |
|  |  |  | 签字盖章 | 1.所有盖单位公章的地方均应使用投标人企业的CA数字证书进行签章； 2.法定代表人签章的地方均应由投标人法定代表人签字或使用CA数字证书进行签章； 3.委托代理人签字或签章的地方，可由委托代理人签字或使用CA数字证书进行签章。 |
|  |  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定。 |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 |  | 营业执照 | 具备有效的营业执照。 |
|  |  |  | 资格要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 |  | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2款规定。 |
|  |  |  | 投标范围 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定。 |
|  |  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定。 |
|  |  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定。 |
|  |  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定。 |
|  |  |  | 质保期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.5项规定。 |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定。 |
|  |  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定。 |
|  |  |  | 其他实质性条件 | 符合招标文件规定的其他实质性要求和条件。 |
| 条款号 |  |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 (总分100分) | 投标报价：50 分 商务部分：28分 技术部分：22分 |
| 2.2.2 |  |  | 评标基准价 计算方法 | 1.评标基准价计算公式为： C＝A×0.5+B×0.5。 A—招标控制价（含税价）； B—有效投标报价（含税价）的算术平均值； C—评标基准价。 2.有效投标报价的算术平均值（B值）的计算方法： （1）当有效投标报价家数在5家（含5家）以下时，有效投标报价的算术平均值（B值）=各有效投标报价的算术平均值； （2）当有效投标报价家数在5家以上时，有效投标报价的算术平均值（B值）=各有效投标报价去掉一个最高报价及一个最低报价后的算术平均值。 |
| 2.2.3 |  |  | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×（有效投标报价－评标基准价）/评标基准价 |
| 条款号 |  |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4 (1) |  | 投标报价 50分 | 投标报价 （含税报价） 50分 | 投标报价与评标基准价相等的，得基础分45分； 投标报价低于评标基准价的，按每低1%在基本分的基础上加1分的比例加分，加满为止；若投标人投标报价低于评标基准价5 %以上（不含）时，按每再低1%在50分的基础上扣1分的比例扣分，扣完为止。 投标报价高于评标基准价的，按每高1%在基础分的基础上扣1分，扣完为止。 注：不足1%的按插入法计算；计算结果保留两位小数。 |
| 2.2.4（2） |  | 商务评分 28分 | 企业业绩 （10分） | 投标人提供自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）类似项目业绩合同，每提供1份得2分，最多得10分。 （投标文件中须附加盖公章合同扫描件，否则不得分，以合同签订时间为准。合同签订时间在招标公告发布日期之前） |
|  |  |  | 体系认证 （3分） | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，提供一项证书得1分，最多得3分。 (投标文件中附证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台官网查询结果并加盖公章，否则不得分) |
|  |  |  | 纳税信用等级 （2分） | 投标人提供2023年度或2024年度纳税信用等级A级得2分，纳税信用等级B级得1分，其他不得分。 注：投标文件中提供国家税务局官方网站查询结果截图，并加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  |  |  | 奖项、专利 （4分） | 获得与本项目相关的发明专利 1 项得2分，实用新型专利1项得1分最多得4分。 注：（需提供证书复印件并加盖投标单位公章，否则不得分） |
|  |  |  | 质保期 （1分） | 投标人承诺质保期在满足招标文件（三年）要求的基础上每延长6个月得0.5分，本项最多得1分。 注：延长时间不足6个月的不得分。 注：若投标人最终中标，相关承诺将列入采购合同进行约定。 |
|  |  |  | 交货期 （2分） | 投标人提出的交货期在满足招标文件（45日）要求的基础上每缩短5日加1分，最多加2分。 注：每缩短时间不足5日的不得分。 |
|  |  |  | 售后服务方案（6分） | 1.投标人提供售后服务方案，内容包括但不限于售后服务及质保期内外的服务承诺等，由评委根据投标文件中是否有详细的售后服务细则、售后服务承诺等方面进行打分。 （1）售后服务方案表述很全面完整，且质保期内外的服务承诺具体、完善，更能符合本项目服务实际效果的，优：2＜得分≤3。 （2）售后服务方案表述完整，且质保期内外的服务承诺比较具体、完善的，良：1＜得分≤2。 （3）售后服务方案表述基本完整，质保期内外的服务承诺不够详尽的，一般：0＜得分≤1。 没有不得分。 2.根据各投标人免费提供的备品备件和专用工具的情况进行综合评审，在0-3分范围的打分。 注：若投标人最终中标，相关承诺将列入采购合同进行约定。 |
| 2.2.4 (3) |  | 技术评 分 22分 | 技术响应 （10分） | 根据货物技术参数、技术指标、各项功能满足招标文件要求情况，说明全面、详尽、合理的，7＜得分≤10； 说明一般全面、详尽、合理的，3＜得分≤7； 说明不够全面、详尽、合理的，0＜得分≤3； 没有不得分。 |
|  |  |  | 供货方案 （5分） | 根据投标人的供货方案是否完善、科学、合理，横向比较，酌情打分。 方案完善、科学、合理的，4＜得分≤5； 方案比较完善、科学、合理的，2＜得分≤4； 方案一般的，0＜得分≤2； 没有不得分。 |
|  |  |  | 质量保证措施 （3分） | 根据投标人的质量控制及保证措施，包括但不限于质量目标、质量保证体系、组织保障、质量管理措施、质量控制流程、质量承诺等方面是否严密、合理有效进行评价。 （1）质量管控及保证措施内容科学、合理、有针对性，完善程度非常全面准确的，2＜得分≤3； （2）质量管控及保证措施内容科学、合理、有针对性，完善程度比较全面的，1＜得分≤2； （3）质量管控及保证措施措施基本完整、可行性不强，虽然能够基本满足招标人的需要，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑，0＜得分≤1。 没有不得分。 |
|  |  |  | 进度保证措施（2分） | 根据投标人的进度保证措施，包括但不限于根据要求的时间节点，及时到位的保证措施等进行评审。 （1）方案完整、详实、可行性强的，1＜得分≤2； （2）方案一般的，0＜得分≤1。 没有不得分。 |
|  |  |  | 培训方案（2分） | 投标人提供培训方案，培训课程设置科学、全面、针对性强，培训方案周密合理，对培训时间、培训内容、培训效果、培训人数和次数提供系统、完善的培训计划。 （1）方案内容详实，方案科学合理，考虑周全，针对性强，完全能够满足招标人的需要，1＜得分≤2； （2）方案内容完整，方案基本科学合理，基本考虑周全措施基本到位，针对性较强，可以满足招标人的需要，但有个别细节需要进一步完善或提高，0＜得分≤1； （3）方案内容不完整，方案在科学合理方面较差，基本考虑不周，措施不够到位，针对性不强的，得0分。 |
| 注：以上评审项目，缺项或不符合项目要求的得0分。 |  |  |  |  |

1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标委员会投票结果确定中标候选人顺序。

2.评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）商务部分：见评标办法前附表；

（3）技术部分：见评标办法前附表；

2.2.2评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3投标报价的偏差率计算投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4评分标准

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务评分标准：见评标办法前附表；

（3）技术评分标准：见评标办法前附表；

3.评标程序

3.1初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应的；

（3）有串通投标、弄虚作假、行贿违法等行为的；

（4）若招标文件要求提供的资料附有查询途径或链接的，但按此查询未见结果或查询的结果与投标文件提供资料不一致，且无法证明其资料真实有效的；

（5）投标文件中提供的资料无法证明真实有效的；

（6）有违反投标相关承诺行为的。

3.1.3评标开始前，评标委员会需点击查阅“中招联合招标采购平台”生成的数据分析报告。除法律法规规定的围标串标情形外，参与同一个标段（包）的投标人存在下列情形之一的，其投标文件无效：

（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）不同投标人的投标文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

（3）不同投标人的投标文件由同一人送达或者分发，或者不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（4）不同投标人的投标文件的内容存在两处以上细节错误一致；

（5）不同投标人投标文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手。

3.1.4投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中；

（5）投标文件中投标函（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标函（报价表）为准；

（6）开标一览表中报价内容与投标文件中投标函（报价表）内容不一致的，以投标函（报价表）为准。

3.1.5开标一览表内容与投标文件不一致的，评标委员会按照以投标文件为准的原则要求投标人对进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。

3.2详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分C；

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3投标人得分=A+B+C。

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3投标文件的澄清

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、提供的资料与评标现场查询结果不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 第四章 合同的主要条款

注：本合同的内容仅供参考，正式合同内容以双方最后签订的合同为准。

中储粮日喀则直属库有限公司粮食仓储项目MEC除尘系统等设备采购项目

采购合同

合同编号：ZCLRKZKSBCG-XXX

甲方：河南工大设计研究院有限公司

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。

## 第1条、工程名称

工程名称：中储粮日喀则直属库有限公司粮食仓储项目

工程地点：西藏日喀则经济技术开发区，中储粮日喀则直属库有限公司库区

## 第2条、供货范围、工作内容及产品标准

2.1供货范围：详见附件一《设备采购清单》（含备品备件）。

2.2工作内容：包括清单中全部设备的设计、制造、运输、调试、备品备件、质量保修、培训及售后服务等。

2.3产品标准：设备主要性能、规格、技术参数、配置、材料材质及其他要求详见附件一《设备采购清单》，乙方确保所提供的设备产品的性能、规格、技术参数、配置、用材材质等符合国家标准及相关行业标准，符合设计图纸、本合同及技术规格书规定的技术要求，满足符合业主使用要求及本合同附件的其他要求，以上要求如有不一致的，以较全面、较齐全及要求较高标准执行。

## 第3条、合同总价及设备产品单价

3.1本合同价格均以人民币计价，包括第2条所有内容：设计、制造、监造、包装、运输、保管、检验、报检报验（特种设备办理安装报检、使用登记证、计量设备的检定）、安装、质量保修、安装或安装指导、调试验收、设备运行需要的减速机润滑油、润滑脂、备品备件、技术资料、培训、售后服务、利润、风险、保险等所发生的全部含税费用。

3.2 合同总价:      万元（ 大写：               元）（%增值税专用发票），

其中价款 ¥         万元（大写：                                   ），

税款 ¥        万元（大写：                                     ）。

最终合同价以竣工结算审定的金额进行结算。

3.3设备产品单价：详见附件一《设备采购清单》。

3.4本合同为固定总价合同，不因任何原因调整合同价款（除设备数量、配置调整外）。在合同有效期内，甲方不承担因各种因素（包括供货期间材料、人工和国家政策性调整等）所导致的价格上涨风险。

## 第4条、质量标准、技术标准及技术服务

4.1  质量标准、技术标准按本合同第2条、第7条相关规定执行，乙方不得在没有甲方同意的情况下私自更改设备的规格型号、技术性能、技术参数，对乙方所供材料、设备产品必须同时提供相关证明文件，材料、设备证明文件随货同行，其内容要与实物相符合，并且提供所有材料、设备中文文本对照说明书，中文操作使用说明书，资料应用A4纸张复印三份并加盖乙方公红章；

4.2  设备应附出厂检测报告和产品合格证等资料随货同行，其内容要与实物相符合；

4.3  乙方货物还应符合中国国家有关环保法律法规的规定，不能对环境造成污染，不能对接触货物的有关人员及竣工后的使用人员的健康造成危害；

4.4  技术服务：按本合同第11条执行。

## 第5条、设备产品包装标准要求和包装费用

5.1  设备产品的包装按设备产品生产厂家的标准执行，乙方负责设备产品的包装费用并确保采用的包装应能满足运输、装车及卸车要求，以确保货物安全无损运抵本工程工地。由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由乙方负责。

5.2  每一包装箱内应附一份详细的装箱单、质量合格证书、检测报告等质量证明文件。

5.3  所有外包装上应用不易脱落、醒目的标识注清楚设备或材料名称。

5.4  乙方不收回包装材料。

## 第6条、货物的交货与交货条件、货物的查验签收与保管

6.1产品的收货单位、到货地点

产品收货单位：中储粮日喀则直属库有限公司粮食仓储项目项目部。

到货交货地点：西藏日喀则经济技术开发区，中储粮日喀则直属库有限公司库区。

6.2交货时间：合同签订生效且乙方收到甲方预付款到账之日起    日历天，乙方将全部材料、设备制作加工完毕并运送到到货地点（除甲方有书面通知乙方延缓交货期外）。乙方应在设备加工制作完毕交货前10天书面通知甲方，交货具体时间由甲方提前5天通知乙方。

6.3货物的查验签收：设备产品应附出厂检测报告和《产品合格证》、《出货清单》、所有外购件合格证、说明书等资料，随货同行，其内容要与实物相符合，货物运到交货地点后，双方应检查货物的型号、规格、数量及外观质量，双方应派遣查验人员参加现场查验工作，如甲方在查验过程中发现乙方的设备产品的型号、规格、数量、外观质量有问题的，应当场提出，如果甲方未当场提出书面异议的，视为所交设备产品的型号、规格、数量及外观符合合同规定，乙方在接到甲方书面异议后，应在十天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见，查验完毕后双方在型号、规格、数量、外观质量的移交清单上签字确认，在查验过程中发现货物的型号、规格、数量、外观不符合合同约定条款，经甲、乙双方协商不能在现场解决问题的，由乙负责调换货物并承担由此发生的所有费用，乙方调换货物导致的交货时间延误的按本合同第10条“乙方违约责任”条款执行。设备生产期间业主及甲方可不定期到乙方生产场地对产品质量及生产进度等进行检查，如因乙方产品质量问题或资料不全或者未按甲方要求送货，造成甲方损失应全部由乙方承担。甲方对货物的清点接货查验，并不免除乙方对产品质量应承担的责任。

6.4货物签收后由甲方负责保管工作，乙方提供相关技术服务。

6.5货到现场后，甲方负责卸货，并承担由此产生的相应的费用。

## 第7条、安装、调试与验收

7.1设备产品安装及调试：由乙方负责卸货、安装、调试、验收、竣工资料整理等，乙方需指派一名项目经理与甲方现场负责人进行对接，配合甲方进行现场管理。

设备产品到工地后的安装及调试工作由甲方负责,乙方指导安装及配合调试。乙方在设备产品制作加工前应对甲方提供的施工图纸及其他资料进行审核，在土建施工期间对预留洞孔及埋件进行安装指导及复核，并对存在或可能存在的问题提出解决方案，如乙方不提出存在问题，视同乙方已同意，由此而出现的使设备无法安装或安装质量问题均由乙方负责，如乙方提出设计图纸中涉及安装中出现的问题而又非乙方方面的原因，由甲方在乙方的协助下负责向建设方、设计方请求优化方案予以解决并由甲方承担相应的责任。

7.2设备产品调试：甲方安装完毕后，乙方配合进行调试，调试期间乙方提供必要的协助，调试完毕后由甲方向建设方、监理方、设计方提出验收申请，验收合格后双方共同签署书面验收合格文件，验收合格文件签署后乙方应向甲方移交全部书面文件及资料。

7.3安装、单机调试、重载调试期间，乙方需安排相应人员进行到现场进行服务。

7.4乙方分包供货项目验收标准按本合同第4条约定标准执行。

## 第8条、付款及结算方式

8.1付款方式

- （1）乙方知晓甲方不是采购产品的终端用户。本合同签订后，乙方发货前，在甲方收到建设单位支付的该部分款项后且收到乙方提供的等额发票（增值税专用发票）后10个工作日内，甲方支付合同额的10%，即人民币       万元（大写：            ）。

（2）设备进场后，在甲方收到建设单位支付的相应设备工程款项及乙方提供的等额发票（增值税专用发票）后30 个工作日内支付合同额的30%，即人民币       万元（大写：         ），至本合同额的40%。

（3）项目整体安装完成并验收合格，在甲方收到建设单位支付的相应设备工程款项及乙方提供的等额发票（增值税专用发票）后30 个工作日内，甲方支付合同额的30%，即人民币       万元（大写：            ），至本合同额的70%。

（5）本工程竣工结算后，在甲方收到建设单位支付的相应设备工程款项及乙方提供的等额发票（增值税专用发票）后30 个工作日内，甲方支付至结算金额的97%。

（6）在工程竣工验收合格满三年且收到建设单位支付的质保金后，甲方付清结算货款。货款的付清并不免除乙方对产品应承担的质量保证责任。

8.2 甲方按本条款规定划入乙方帐户，乙方收取货款时使用的发票专用章：            ；开户银行：                         ；帐户帐号：                     。

8.3 乙方必须配合甲方的财务制度办理相应的付款手续，在每次收款时需向甲方提供完税、有效、合规的增值税专用发票。如乙方不能按合同约定提交发票的，甲方有权拒付货款，因此引致的一切损失由乙方自行承担。乙方向甲方提供的发票开票时间距实际提交给甲方的时间不得超过15天。

8.4因本合同发生退货、开票有误、应税服务中止以及发票联抵扣、发票联均无法认证等情形但不符合作废条件，或者因销货部分退还发生销售折让，或发生质量保修金扣除等事项的，需要开具红字专用发票的，乙方应开具红字增值税专用发票；否则，甲方因此发生的直接损失和费用由乙方承担。

8.5乙方在向甲方收取最后一笔货款时，需同时向甲方提交货款结清的《具结书》。如乙方在质保期满后一年内，既未向甲方主张货款支付，也未提供《具结书》，则甲乙双方共同默认货款已结清，乙方不得再以任何形式和理由主张款项支付。

## 第9条、甲方违约责任

9.1 因甲方责任而要求同乙方中途终止本合同履行的，甲方无权要求乙方返还已支付的合同订金。

9.2 甲方超过本合同约定交货期15天仍不同意乙方发提货且未发出合理声明申请延期的，乙方在再次发出要求提发货通知后5天后，甲方仍未能与乙方达成延期收货的，乙方有权将货物自行保管或交予第三方保管，由此增加的保管费用由甲方负责，乙方在设备加工制作完毕交货前10天未书面通知甲方的除外。

## 第10条、乙方违约责任

10.1 乙方所提交货物品种、型号、规格、技术性能、技术参数、质量不符合合同规定的，由乙方负责包换，如果乙方不能调换的，视为不能交货，工期不顺延。

10.2 乙方如不能按时交货，或因乙方提供产品质量存在问题而对甲方造成的损失全部由乙方承担，不能按时交货的，交货期限每延迟1天，乙方向甲方赔偿合同总额5‰的违约金。延期交货超过15天的，甲方有权解除本合同。

10.3 合同签订且甲方已向乙方支付合同预付款后，乙方不能交货（指乙方超过本合同约定交货期15天仍未将货物运抵甲方工地又未发出合理声明申请延期或申请延期未被甲方接受的）或被甲方视为不能交货的，乙方承诺3日内向甲方退还预付款并支付预付款金额30%的违约金并承担由此给甲方造成的损失。

10.4 甲方要求乙方进行现场服务时，乙方必须在1个工作日给予答复并在48小时内到达现场。如乙方未能按时答复或未能按时到达现场时，乙方应向甲方支付违约金1000元/天。

10.5设备运至现场后，由于乙方原因导致设备不能按期投运，每逾期一周，乙方应向甲方支付设备总价款1%违约金。

10.6 乙方向甲方承诺如因乙方原因导致甲方被建设方或政府相关行政主管部门处罚，乙方赔偿甲方由此遭受的一切损失。

10.7 乙方负责对送货人员、设备调试人员及指导服务人员做好安全管理工作，自觉遵守国家法律和行业规程规范，遵守甲方工地规章制度，严格执行各项安全操作规程，并承担一切非甲方原因的安全责任，乙方人员在甲方工地场出现打架、斗殴及违反操作规范或工地的规章制度及施工场地以外的伤亡事故，所造成的损失及一切责任均由乙方承担。

10.8 乙方必须对其进入工地的人员自身的设备及财产的安全负责，并为乙方人员购买意外伤害险，赔付金额不低于100万元。。

10.9 乙方要加强本单位人员对成品的保护意识及职业教育，采取切实可行的措施保护好成品，杜绝偷盗行为；甲方如发现乙方单位人员发生偷盗行为的将坚决予以清退并对乙方处被偷盗财物市场价格的3倍进行罚款。

10.10 按规范及本合同要求承担保修期内的保修工作并承担其发生的费用。

10.11 乙方承诺出售给甲方的产品未侵犯任何第三人的知识产权。如因第三人指控引发知识产权纠纷，一切责任由乙方承担。

10.12 如乙方提供给甲方的增值税专用发票不能办理增值税进项税额认证抵扣，乙方应重新开具合规、有效的增值税专用发票，若乙方不能重新开具，甲方有权拒付材料货款，并由乙方承担由此产生的相关经济责任及法律责任。

10.13 如乙方提供给甲方的增值税专用发票存在瑕疵而被税务部门作为废票影响甲方进项抵扣或即使抵扣了，又被税局裁定做进项税额转出的，由乙方向甲方支付同等金额的增值税费并承担由此而发生的滞纳金、罚款及其它相关的一切责任。

## 第11条、质量技术保证与售后服务

11.1 质量技术保证：乙方保证所提供的设备已经过设计、改进和测试实践，并保证其在正常工作环境下符合设计工况要求以及中国对相应产品的国家法定强制标准、要求及本合同第4条质量标准、技术标准及技术服务规定。

11.2 售后服务：产品保修期自工程总体竣工验收合格之日起,质保期为    个月,以上期限如低于国家及地方或行业规范规定期限的，按国家及地方或行业规范规定期限执行。

保修期内，如设备出现故障，乙方在接到甲方的书面或电话通知后，应在8个工作小时内回复或在2天时间内到达现场排除故障。如果故障责任在甲方或第三方，则发生的维修费用由甲方承担；如果责任在乙方，则由乙方承担所有维修费用。乙方如在接到甲方通知后2天内没有到达现场排除故障，甲方或使用方有权请其他单位进行维修，由此造成的费用及责任由乙方承担。

11.3售后服务：乙方免费为甲方或使用方培训操作人员，直至甲方或使用方操作人员熟练操作为止，如乙方未履行此项义务，甲方或使用方有权聘请其他机构或单位进行培训，由此发生的费用由乙方承担。

## 第12条、知识产权与保密

12.1乙方保证在履行合同过程中不侵犯甲方及第三方的知识产权，因侵他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由乙方承担，并赔偿甲方因此导致的损失（包括但不限于甲方产生的及向对方支出的建造费用、赔偿费用、律师费用、诉讼费用、差旅费用及可得利益等）。

12.2甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方关于合同要求或其他类似性质文件的著作权属于甲方。乙方在履行本合同期间、为实现本合同目的而有权复制、使用上述文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给第三方。

12.3乙方在履行合同过程中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费用已包含在签约合同价中。

12.4除法律规定或合同另有约定外，未经甲方同意、乙方不得将甲方提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。保密期限为永久。

## 第13条、不可抗力

13.1对于在本合同履约过程中出现的不可抗力因素而延期交货、提货的，当事件发生时应在事件（不可抗力因素）发生后立即告知对方，并提供由不可抗力发生地权威组织出具的事件证明，否则不按不可抗力事件处理，不可抗力事件发生的按国家规定执行。

## 第14条、争议的解决

14.1本合同执行过程中出现的一切争议，甲、乙双方通过友好协商加以解决。不能达成协议，双方均可向甲方所在地人民法院起诉解决争议，败诉方应承担案件诉讼费用，和胜诉方的包括但不限定律师代理费、鉴定费、差旅费等一切实施债权的全部费用。

## 第15条、合同附件、合同生效、变更、终止及其它

15.1本合同包含二个附件，共同构成本合同：

附件一：《设备采购清单》

附件二：《技术规格书》

15.2本合同由甲、乙双方签字加盖公章后生效。

15.3对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商同意，并由双方授权代表签署书面文件，双方代表签字并加盖公章后，方可作为本合同的组成部分并具有同等法律效力。

15.4本合同及附件份数为一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，具有同等法律效力。

| 甲方：（签章） | 乙方：（签章） |
| --- | --- |
| 单位：河南工大设计研究院有限公司 | 单位： |
| 法定代表人或委托代理人： | 法定代表人或委托代理人： |
| 开户行：中国银行郑州郑淮支行 | 开户行： |
| 帐号：253304150439 | 账号： |
| 纳税人识别号：91410102170073261Y | 纳税人识别号： |
| 地址：郑州市嵩山南路140号 | 地址： |
| 电话：0371-67789202 | 电话： |
| 合同订立时间： 年 月 日 |  |
| 合同订立地点：河南省郑州市 |  |

附件一：《设备采购清单》

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件二：《技术规格书》

第五章 项目需求及技术要求

- 清单、技术规格书、图纸见招标文件附件。

第六章 投标文件格式

招标编号：

中储粮日喀则直属库有限公司粮食仓储项目MEC除尘系统等设备采购项目(二次）

投标文件

投标人：                               （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：       （签字或盖章）

# 年     月

- 评审项目投标资料表

| 评审分项 | 评审内容 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件第 页 |
|  |  | 见投标文件第 页 |
|  |  | 见投标文件第 页 |
|  |  | 见投标文件第 页 |
|  |  | 见投标文件第 页 |
|  |  | 见投标文件第 页 |
|  |  | 见投标文件第 页 |
|  |  | 见投标文件第 页 |
| …… | …… | 见投标文件第 页 |

## 目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）或法定代表人身份证明及授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、投标保证金交纳证明

四、商务和技术偏差表

五、随机备品备件、专用工具、仪器仪表统计表

六、资格审查资料

七、商务标

八、技术标

九、质量保证书

十、投标辅助材料

- 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人）：

1．我方已仔细研究了中储粮日喀则直属库有限公司粮食仓储项目MEC除尘系统等设备采购项目(二次）（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以《投标函附录》的投标报价提供本项目相关设备及服务，并按合同约定履行义务。

2.我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）或法定代表人（单位负责人）身份证明及授权委托书（适用于有委托代理人的情况）；

（3）投标保证金交纳证明；

（4）商务和技术偏差表；

（5）随机备品备件、专用工具、仪器仪表统计表；

（6）资格审查资料；

（7）商务标；

（8）技术标；

（9）质量保证书；

（10）投标辅助材料。

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期  90  日内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

- 在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

- 在签订合同时不向你方提出附加条件；

- 按照招标文件要求提交履约保证金；

- 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

7．其他： 	。

投 标 人：                             （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：      （签字或盖章）

年     月     日

- （二）投标函附录

| 项目名称 | 中储粮日喀则直属库有限公司粮食仓储项目MEC除尘系统等设备采购项目(二次） |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 投标总价（不含税） | 大写： 小写： |
| 税率 | % |
| 投标总价（含税） | 大写： 小写： |
| 交货期 | 签订合同之日 日历天。 |
| 交货地点 | 西藏日喀则经济技术开发区，中储粮日喀则直属库有限公司库区。 |
| 质保期 | 设备验收合格后 年。 |
| 质量标准 | 合格，符合国家、省、市及行业相关规定及招标人要求。 |
| 投标保证金 |  |
| 其他声明 | 我方声明除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。 |

投 标 人：                             （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：      （签字或盖章）

年     月     日

二、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）或法定代表人身份证明及授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务：

系 	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件

身份证扫描件（双面）

投标人：               （盖单位公章）

年    月    日

授权委托书(如需)

本人 	    （姓名）系	      （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改                      项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：同投标有效期。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证扫描件

身份证扫描件（双面）

投标人：                             （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：         （签字或盖章）

委托代理人：               （签字）

年     月     日

- 三、投标保证金交纳证明

1.投标保证金采用电子保函形式的，投标文件中此处须提供电子保函截图。

2.投标保证金采用现金（转账）形式的，投标文件中此处须提供投标保证金转账凭证和银行基本户开户许可证或基本存款账户信息扫描件。

四、商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏差说明（正偏差/负偏差/无偏差） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：除偏差表列出的偏差外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

五、随机备品备件、专用工具、仪器仪表统计表

| 名 称 | 规格型号 | 产地（国别） | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：在备注里明确随机备品备件的质保期内外是否收费，收费标准。

投标人：                             （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：      （签字或盖章）

年     月     日

六、资格审查资料

- （一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 投标人须知要求投标设备制造商需具有的资质证书 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

投标人：                             （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：      （签字或盖章）

年     月     日

- （二）资格审查材料

投标人应根据招标文件投标人资格、财务、信誉要求及第三章评标办法前附表第2.1.2项的要求提供相关资格证明材料。

- 七、商务标

投标单位应根据自身实际情况，结合招标文件评标办法第2.2.4（2）条要求，自行编制，格式自拟。

附表：类似项目业绩

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 项目内容 | 签约时间 | 委托单位名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

- 八、技术标

投标单位应根据自身实际情况，结合招标文件评标办法第2.2.4（3）条要求，自行编制，格式自拟。

- 九、质量保证书

致：（招标人）

我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

1.提供的设备材料是全新的、符合国家质量标准和具有生产厂家质量保证书（或合格证明）的货物；

2.提供的材料、主要部件符合投标文件承诺和所签合同规定的技术要求；

本保证书投标有效期内有效，如我方中标到合同履行完毕和质保期满为止有效。

投 标 人：                             （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：      （签字或盖章）

年     月     日

- 十、投标辅助材料

投标人认为的其他有利于本次投标的材料。

## 分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 工程量 | 单价 （含税） | 合价 （含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脉冲除尘器 |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 脉冲除尘器 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 脉冲除尘器 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 刹克龙 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 插入式除尘器 |  |  | 台 | 4 |  |  |
| 6 | 计量式抑尘料斗 |  |  | 台 | 24 |  |  |
| 7 | 风机 |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 8 | 风机 |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 轴流风机 |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 10 | 防爆型轴流风机 |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 11 | 手电动闸门 |  |  | 台 | 10 |  |  |
| 12 | 气动三通阀门 |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 13 | 气动三通阀门 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 手动闸门 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 电动闸门 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 气动闸门 |  |  | 台 | 17 |  |  |
| 17 | 手动气密闸门 |  |  | 台 | 12 |  |  |
| 18 | 手动气密闸门 |  |  | 台 | 60 |  |  |
| 19 | 气动闸门 |  |  | 台 | 24 |  |  |
| 20 | 圆筒初清筛 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 21 | 组合筛 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 22 | 刮板输送机(杂质) |  |  | 组 | 1 |  |  |
| 23 | 螺旋输送机(杂质) |  |  | 组 | 1 |  |  |
| 24 | 螺旋输送机(杂质) |  |  | 组 | 1 |  |  |
| 25 | 刮板输送机(杂质) |  |  | 组 | 1 |  |  |
| 26 | 提升机（杂质） |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 27 | 杂质打包称 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 28 | 出仓绞龙 |  |  | 组 | 1 |  |  |
| 29 | 风网 |  |  | 套 | 5 |  |  |
| 30 | 液压翻板 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 31 | 溜管除铁器 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 32 | 空压系统 6.3m³/min，0.8mPa |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |