- 附件二、用户需求书

- 用户需求书

说明：

- 入库申请人须对本项目为单位的工程进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

- 用户需求书中打“★”号条款为实质性条款，入库申请人如有任何一条负偏离则导致投标无效。

| 项目内容 | 工期 | 项目估算价 |
| --- | --- | --- |
| 换电站建设项目工程施工库 | 时代电服3代乘用车换电站： 1、新建高压工程工期82天 2、低压改造站工程工期42天 时代骐骥重卡换电站： 1、新建高压工程工期90天 2、低压改造站工程工期65天 | 以具体委托为准，发包人不承诺具体承包金额 |

- 项目概况

换电站建设项目工程施工，包括但不限于换电站施工图设计及竣工图绘制、高压电力报装（含设计、监理、检测、验收、送电及有关协调等全部有关事项）、政府侧工程施工手续办理、高/低压施工、基础土建和电力安装及相关配套工程施工、站体设备安装过程中的现场协调（不含换电站设备采购及支付、设备调试）、换电站验收交付及工程保修期内维保、项目工程建设的进度质量及安全管理等。

二、人员要求

1、★入库申请人拟投入人员满足下表要求：

| 序号 | 岗位人员 | 资格要求 | 证明资料 | 人数 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 具备机电工程专业二级或以上级别的注册建造师资格，同时具备有效的安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书。 | 执业资格证书、安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书 | 1名 |
| 2 | 二级注册建造师 | 具备二级注册建造师资格。 | 执业资格证书 | 1名 |
| 3 | 安全员 | 合格资质的安全员。 | 安全生产考核合格证书 | 2名 |
| 4 | 专职技术负责人 | 具备工程相关专业中级（或以上）职称。 | 职称证书 | 1名 |

注：提供近3个月由申请人为其缴纳社保的社保证明。

2、入库单位的项目实施人员必须与《拟投入团队人员一览表》上的人员一致，若需更换人员，须书面向建库单位提出申请，经建库单位同意后才能更换；如未经建库单位同意私自更换团队人员的，建库单位有权解除合同。