神木能源集团石窑店矿业有限公司

井田东北部边界附近采空区三维地震探测委托监理服务项目采购公告

一、招标条件

本招标项目神木能源集团石窑店矿业有限公司井田东北部边界附近采空区三维地震探测委托监理服务项目招标人为神木市神木能源集团石窑店矿业有限公司，招标项目资金来自自筹资金，出资比例为100% 。该项目已具备电子（DZ）采购招标条件，现对该服务进行电子平台招标。

二、招标范围

招标范围：详见本项目服务实施方案。

服务地点：石窑店煤矿；

工期：签订合同后与施工工期同步。

三、最高限价

本项目最高限价为：施工监理服务收费=施工监理服务收费基价×0.50。

- 确认

请有意向参与本项目的电子采购的投标人，登录“中招联合招标采购系统”（网址:www.365trade.com.cn）进行全流程电子化招标采购。

- 谈判时间

以招标人电子平台发布时间为准。

六、联系方式

招 标 人：神木能源集团石窑店矿业有限公司

地    址：陕西省神木市店塔镇倪家沟村

联 系 人：黄建锋

电    话：13992763229（微信同号）  13992230575

日期：2025年8月19日

神木能源集团石窑店矿业有限公司

井田东北部边界附近采空区三维地震探测委托监理

服务项目

一、实施原因：

神木能源集团石窑店矿业有限公司井田东北部边界附近采空区三维地震探测。为了保质保量，按时完工，规范管理，需委托专业监理公司现场监督施工。

二、监理资质要求：

资质要求中国煤炭建设协会颁发的项目管理能力评价甲级资质，并在资金、设备、人员等方面具备相应的施工监理能力，近两年内有类似工程业绩的优先。

- 监理人员配置：

配备物探专业总监理工程师一名，现场物探工程专业监理一名，并具备中级及以上职称。

四、监理职责要求：

1、审批施工单位在开工之前提交的总施工进度计划、现金流动计划和总说明以及在施工阶段提交的各种详细计划和变更计划。
    2、审批施工单位施工进度计划。
    3、在施工过程中检查和监督计划的实施。当工程未能按计划进行时，可以要求施工单位调整或修改计划，并通知施工单位采取必要的措施加快施工进度，以使实际施工进度符合施工合同的要求。
    4、定期向建设单位报告工程进度情况。当施工进度可能导致合同工期严重延误时，有责任提出终止执行施工合同的详细报告，供建设单位采取措施或做出决定。
    5、向施工单位书面提供原始基准点、基准线和基准标高等资料，进行现场交验并验收施工放样。
    6、 在开工前和施工过程中，检查用于工程的材料、设备，对于不符合合同要求的，有权拒绝使用。
    7、签发各项工程的开工通知书，必要时通知施工单位暂时停止整个工程或任何部份工程的施工。
    8、对施工单位的检验测试工作进行全面监督；有权利用施工单位或自备的测试设备，对工程质量进行检验，采取数字控制。

9、按施工程序跟班检查，对每道工序、每个部位进行质量检查和现场监督，对质量符合施工合同规定的部分和全部工程予以签认；对不符合质量要求的工程，有权要求施工单位返工或采取其他补救措施，以达到合同规定的技术要求。
    10、检查施工方法，审查试验路段施工方案和工艺，批准特殊技术处理措施和特殊操作工艺。
    11、审核竣工的全部工程的交工验收申请报告，向建设单位转报并提交相关报告；参加建设单位或其上级主管部门主持的交、竣工验收工作。
    12、按施工合同的规定，现场计量核实合同工程量清单所规定的任何已完工程的数量和价值。
    13、按合同规定和建设单位授权，审查、签发期中支付证书及合同终止后任何款项的支付证书。对不符合技术规范和合同文件要求的工程项目和施工活动，有权暂拒支付，直至上述项目和活动达到要求。
    14、认真审查施工单位任何分包人的资格和分包工程的类型、数量，提出建议报建设单位核准。
    15、监督施工单位主要技术、管理人员的构成、数量与合同所列名单是否相符。
    16、对施工单位进场的主要机械设备的数量、规格、性能按合同要求进行监督、检查。由于机械设备的原因影响工程的工期、质量的，监理工程师有权提出更换。
    17、督促建设单位及时妥善完成合同规定的责任事项和法定承诺。

18、接受建设单位的管理，负责现场工程量增减的核实确认工作，已联系单书面向建设单位报告，三方签字确认。

19、注重自身安全问题和施工作业现场中施工人员的安全问题，杜绝三违操作。

20、完成上述工作以外的其它事项。

五、监理考核：

1、不按时配合甲方图纸会审，技术交底，现场签证变更、图纸方案修改的，根据工程项目大小，一次处罚1000元-10000元。

2、若监理公司原因导致差错，造成我公司资金损失，则扣除该项目的全部监理服务费，并承担相应的赔偿责任。

3、若监理公司弄虚作假、徇私舞弊，与施工单位串通，私自变更工程量，一经发现，解除合同并处罚金3-5万，若造成我公司资金损失，则承担相应的赔偿和法律责任。

4、监理公司驻场监理必须与项目施工人员同步工作，有事外出，需要向甲方工程项目管理人员请假，未实行一次500元。

5、监理公司监理过程中如有不确定的工程量数据应及时与我公司管理人员沟通，如因此原因导致工程项目增减、漏项或者时间推迟，则按照上述原因执行相应处罚。

6、如出现重大质量事故，扣除全部服务费，并赔偿相应损失。

六、监理收费：

计费额以施工单位中标合同价为准。

七、工期：签订合同后与施工工期同步。

# 编制部门：地测部

编制时间：2024年11月6日

需要技术咨询地测部 魏琪18098049991

神木能源集团石窑店矿业有限公司

井田东北部边界附近采空区三维地震探测委托监理

服务项目

电子（DZ）采购参（选）标单位资料清单

- 项目报价单（附表一）

- 营业执照

- 法定代表人授权委托书（附表二）

- 开户许可证（或开票信息）

5、资质要求：（5.1、资质要求中国煤炭建设协会颁发的项目管理能力评价甲级资质，并在资金、设备、人员等方面具备相应的施工监理能力，近两年内有类似工程业绩的优先。5.2、配备物探专业总监理工程师一名，现场物探工程专业监理一名，并具备中级及以上职称。）

注：（1）、本项目报价必须低于最高限价，投标提交。

（2）、以上资料提供加盖单位红章的扫描件。

（3）、参标人提交的相关资料必须真实，可靠。否则取消投标资格，并承担相应处罚后果。

附表一

| 神木能源集团石窑店矿业有限公司 井田东北部边界附近采空区三维地震探测委托监理 服务项目 报价单 第 次 |  |
| --- | --- |
| 项目编号：202411-FW-15 时间：2025年 月 日 |  |
| 项目名称 | 井田东北部边界附近采空区三维地震探测委托监理 服务项目 |
| 项目内容及要求 | 详见《服务项目实施方案》 |
| 工期 |  |
| 含税报价 | 施工监理服务收费=施工监理服务收费基价× |
| 税票类别 | % 增值税专用发票 |
| 报价单位 |  |
| 报价单位负责人 |  |
| 联系电话 |  |
| 是否响应矿方要求 |  |