采购公告

1.采购条件

中招国际招标有限公司受哈尔滨工业大学委托，对机械楼负一楼实验室升级改造按照快速采购方式进行采购，本项目已获得主管部门批准建设，采购人为哈尔滨工业大学，建设资金为财政性资金。项目已具备采购条件，现对该项目进行快速采购。

2.项目概况

2.1采购单位：哈尔滨工业大学

2.2项目名称：机械楼负一楼实验室升级改造

2.3项目编号：HITKS-2026000039

2.4采购方式：快速采购

2.6工程地点：黑龙江省哈尔滨市，哈尔滨工业大学一校区机械楼

2.5采购预算：人民币449976.31元（其中暂列金额：人民币137498.24元）

2.5建设规模：机械楼负一楼实验室升级改造，对哈尔滨工业大学仪器学院机械楼进行维修改造，维修改造工程量以图纸及清单为准。

2.7计划工期：计划开工日期2026年06月01日，计划竣工日期2026年07月17日，总工期约47天。因供应商原因造成工期延误，每逾期1天将处以合同总价的1%的罚金；超过5天，供应商按合同金额的10%向采购人支付违约金，并赔偿由此造成的损失费用，采购人有权终止合同。

2.6施工范围：机械楼负一楼实验室升级改造，对哈尔滨工业大学仪器学院机械楼进行维修改造，涉及水、暖、电、室内装饰等多项内容，并按照国家法律法规及合同相关约定，完成项目自实施、调试、验收、移交、质保等阶段所包含的所有工作内容。具体内容详见施工图及招标工程量清单。

改造范围内报废的给排水及各类管道（不含金属管道）、设备、家具及其建筑结构拆改（包含隐蔽部分）由供应商负责拆除、垃圾清理并外运，涉及学校固定资产物资、残值物品，拆除并运输、摆放到采购人指定位置（运输距离15公里以内），因此产生费用不论招标工程量清单中是否列项，或项目特征描述中是否载明，都将被视为供货商已综合考虑并已包含在投标报价中。请供应商充分了解，此项费用不再调整。

供应商需采取有效措施对施工影响区域家具、设备设施、管道线路进行妥善保护，因施工需要确需拆除或局部搬移的，由供应商负责拆除或搬移，施工完毕后供应商需原样恢复；施工过程中造成的室内墙体、天花、地面、室外道路、绿化等环境污染或破坏的，供应商负责无偿清理及恢复；因施工需要需对既有建筑装饰装修进行拆除或造成破坏的，供应商需自行完成并负责无偿原样恢复。施工期间，供应商须对施工区域内原有设施、已改造完成设施进行保管看护，发生跑冒滴漏等事故时应及时采取抢救措施，防止损失扩大，并对已产生的损失进行补救恢复。上述内容除招标工程量清单中已列项的内容外，其余费用全部由供应商承担，采购人不再另行支付费用，请供应商在测算报价时充分考虑以上因素。

2.9质量标准：按照国家有关标准、规范、规程和采购文件要求达到合格标准；

2.11标段划分：本项目不划分标段；

2.12现场踏勘：采购人组织集中现场踏勘。

3.供应商资格要求

3.1具备中华人民共和国境内的独立法人资格，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

3.2资质要求：供应商须具备建设行政主管部门核发的机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑工程施工总承包三级及以上资质；

3.3安全生产许可证：供应商须具备建设行政主管部门颁发在有效期内的企业安全生产许可证；

3.4项目经理：本次采购要求供应商拟派项目经理须提供有效身份证件，具备建筑工程专业二级及以上国家注册建造师执业资格，同时具有安全生产考核证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理工作。

3.5技术负责人：拟派技术负责人须提供有效的身份证件，具备建安类与本工程相适应的相关专业中级及以上职称，并具备相应的职称证书。

3.6管理人员：拟派本项目管理机构除项目经理、技术负责人外，需要配备的人员应符合《黑建规〔2026〕3号》文件中附件《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工现场人员实名制管理办法》的相关要求。施工员具备岗位证书，质量管理人员具备岗位证书，专职安全生产管理人员具备有效的C类安全生产考核合格证书（C证）。其余类型人员应承诺满足《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工现场人员实名制管理办法》中的相应要求并配备相应岗位合格证书。（注：其他省份专业设置不同的，供应商须提供本省“工程项目管理机构人员配置管理”相关文件，按采购文件人数要求分别配备施工员、质量管理人员具、专职安全生产管理人员。）

3.7项目经理及技术负责人社保要求：拟派项目经理及技术负责人缴纳职工基本养老保险的证明（2025年10月至今任意两个月），以证明其为本单位合法在职在岗人员，并提供职工基本养老保险记录核查方式（供应商企业应提供社保证明的查询方式及相关信息，包括社保号、身份证号、密码、查询步骤截图或可查询条形码等以便于进行核实，国家规定的六类人员除外，项目经理不得为离退休人员。），未提供核查方式或核查结果不实的，其报价文件将被否决。

3.8授权委托人社保要求：供应商须提供为被授权委托人缴纳职工基本养老保险的证明（2025年10月至今任意2个月），以证明其为本单位合法在职在岗人员，并提供职工基本养老保险记录核查方式（供应商企业应提供社保证明的查询方式及相关信息，包括社保号、身份证号、密码、查询步骤截图或可查询条形码等以便于进行核实），未提供核查方式或核查结果不实的，其报价文件将被否决；

3.9财务要求：供应商必须具有由有资质的会计师事务所出具的2024或2025年度企业审计报告（成立年限不足1年的企业，须出具具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺函），审计报告需有注册会计师签字和盖章。

3.10响应文件中提供的施工管理人员身份证扫描件需为原件扫描件。

3.11法定代表人授权委托书上需体现供应商名称全称，需注明签署日期。

3.12供应商须按照采购文件给定的格式要求，签署并提供哈工大施工现场安全隐患处罚条例、施工企业校园管理承诺书、不拖欠人工工资、农民工工资承诺书、供应商履约承诺书、施工现场管理人员配备承诺书、维修质保承诺书。

3.13与采购人存在利害关系可能影响公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目报价；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一项目报价（以供应商登记的先后顺序为准）。

3.14本项目不接受联合体报价。

注：如对上述供应商资格要求有异议，可以在报名期内携带相关的书面材料到代理公司提出异议。

4.资格审查方式

4.1本工程采用资格后审方式,主要资格审查标准、内容等详见采购文件。

5. 采购文件的获取

5.1时间：2026年 5月13日至2026年5月18日，每天上午8：30至11：30，下午13：30至16：30（北京时间，法定节假日除外）

5.2地点：登陆中招联合招标采购平台(http://www.365trade.com.cn)下载电子快速采购文件。建议下载者至少在快速采购文件发售截止时间半个工作日前登录平台完成购买操作获取电子快速采购文件

5.3方式：下载者登陆平台前，须前往中招联合采购采购平台:www.365trade.com.cn/免费注册（平台仅对供应商注册信息与其提供的附件信息进行一致性检查）；注册为一次性工作，以后若有需要只需变更及完善相关信息；注册成功后，可以及时参与平台上所有发布的采购项目。平台注册成功后，登陆平台真实准确完善用户信息，特别是财务信息，及时办理 CA 数字证书。

5.4售价：采购文件每套售价 0 元，平台服务费 200 元，CA 企业证书平台收费标准：首年400 元，售后不退。

5.5发票：下载者需要发票的，须通过平台填写“开票申请”；平台下载服务费由“中招联合信息股份有限公司”出具增值税电子普通发票，可登录平台自行下载。

5.6平台统一服务热线：4009033715，(工作日9:00-12:00，13:30-17:00)，平台将确保下载者的购买信息在开标前对平台公司有关工作人员保密；如下载者主动与平台公司工作人员联系咨询事宜，则视为下载者主动放弃信息保密的权利，平台公司将不承担任何责任。

6.报价文件的递交及报价

6.1报价时间及报价文件递交的截止时间：2026年 5月21日09点30分（北京时间）

6.2地点：中招联合招标采购平台，供应商无需到达开标地点。本次采购采取全流程电子采购方式，为线上采购，项目采取服务器解密方式，供应商无需自行解密，届时服务器会自动进行解密，通过中招联合招标采购平台（http://www.365trade.com.cn）线上进行。

6.3供应商应在截止时间前使用报价文件制作工具（中招联合官网免费下载）按格式制作报价文件并加盖电子签章进行加密，登录“电子交易平台”，将加密的报价文件上传，并保存上传成功后系统自动生成电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。

6.4逾期未完成上传或未按规定加密的报价文件，中招联合采购平台予以拒收。为确保报价文件能够按时上传，建议至少提前一天进行电子报价文件的制作。

7. 其他

7.1本项目采购过程中，如出现恶意投诉、无理缠诉行为和造假行为的企业，将严格按相关法律和相关规定处理，扣罚报价保证金，并列入哈尔滨工业大学工程类采购招标限制名单，从列入之日起起计算，36个月内将限制参加哈尔滨工业大学工程类采购招投标活动。

7.2通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“中国执行信息公开网”（https://zxgk.court.gov.cn/）、“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn/index.html）渠道查询供应商信用记录，供应商不得存在严重失信记录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（且处罚期限尚未届满的）。

7.3集团公司的母子公司、子公司之间不得互用项目管理人员证件进行报价，否则报价文件无效。

7.4供应商须参照快速采购文件第八章给定的格式，签署并提供《供应商诚信承诺书》。采购人在采购全过程如发现并核实供应商有造假影响采购活动，将扣罚报价保证金，并列入哈尔滨工业大学采购招标限制名单。

7.5被列入哈尔滨工业大学采购供应商黑名单的企业不得参加本项目采购活动，否则其报价文件将被否决。

8.发布公告的媒介

本次采购公告同时在

哈尔滨工业大学招标与采购管理中心(http://cgzx.hit.edu.cn)；

中招联合招标采购平台（http://www.365trade.com.cn/）

黑龙江省公共资源要素交易服务平台（https://ggzyjyw.hlj.gov.cn/）上发布。

9.联系方式

9.1采购人信息

名    称：哈尔滨工业大学

地    址：哈尔滨市南岗区西大直街92号哈尔滨工业大学行政办公楼

联系方式：武老师 0451-86417953

9.2采购代理机构信息

名    称：中招国际招标有限公司

联系地址：哈尔滨经开区南岗集中区红旗大街227号办公楼7层701室

9.3项目联系方式

项目联系人：杜卉纹、卢晓刚、安文康

联系电话：18944503597、18345376440、13836009128

电子信箱：duhuiwen@cntcitc.com.cn

9.4采购平台技术支持

中招联合平台客服热线：4009033715